Hel dnia 06.03.2012 r.

POIN.5544.1.2012

I N F O R M A C J A

o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w mieście, a także działaniach podjętych i zrealizowanych w celu zabezpieczenia brzegów morskich i plaż w 2011 r.

- W  zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w mieście.

Zabezpieczenie Helu przed powodzią odbywa się za sprawą:

- urządzeń technicznych – przepompowni sztormowo – deszczowej;

- obiektów budowlanych – wału przeciwpowodziowego ( usytuowanego na terenie Punktu Bazowania Hel ) ; falochronów i nabrzeży portowych;

- kanałów odpływowych, odprowadzające wodę do przepompowni sztormowo – deszczowej.

Zgodnie z realizacją zadań wynikających z zabezpieczenia miasta Helu przed powodzią – opierających się na „ planie operacyjnym ochrony przed powodzią miasta Helu ”, jak i też „ planie zarządzania kryzysowego miasta Helu ” nadzór  w zakresie funkcjonowania tych wszystkich urządzeń, nad ich modernizacją i stanem technicznym sprawowany jest na bieżąco. Tak też w analizowanym okresie, jak i na dzień dzisiejszy stwierdza się, że :

- mimo prowadzonych prac wodno - kanalizacyjnych związanych z „Uporządkowaniem gospodarki wodno -ściekowej na terenie miasta Helu ”, falochrony i nabrzeża portowe (usytuowane na terenie miasta) spełniają swoją rolę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom Helu.

Nadzór techniczny nad tymi obiektami sprawuje Urząd Morski w Gdyni.

- stan techniczny wału przeciwpowodziowego również nie budzi zastrzeżeń.

Jego wymiary to :

- długość  ok. 730 m.,

- szerokość u podstawy wału – 4,5 m,

- szerokość  górnej części  wału – 1 m,

- wysokość   – 1 m.

W wale tym wbudowane są dwa przepusty, które umożliwiają przemieszczanie się pojazdów zmechanizowanych. W sytuacji zagrożenia powodziowego zamykane są one , na polecenie Oficera Dyżurnego, przez marynarzy z Punktu Bazowania Hel, aby uniemożliwić przedostanie się wód sztormowych na teren portu i dalej na miasto.

Bezpośredni nadzór techniczny sprawuje nad nim Dowództwo Punktu Bazowania Hel.

Mimo powyższego, dla zachowania większej czujności , w okresie zagrożenia powodziowego, min. Inspektor ds. OC m. Hel / Z-ca Szefa  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego sam czy też wspólnie z strażakami OSP Hel (niezależnie od pory doby) przeprowadza lustrację  newralgicznych miejsc, ze strony których występuje największe zagrożenie powodziowego dla Helu tj.  głównie „małą plażę” i port wojenny. W minionym roku nie występowały sytuacje, które wymagałyby podejmowania bezpośrednich działań zapobiegających ewentualnej powodzi. Niemniej jednak stały nadzór wobec tego typu zagrożenia, niezależnie od pory doby,  cały czas jest prowadzony.

- w 2011 r. odstąpiono od bezpośredniego sprawdzania  sprawności technicznej przepompowni sztormowo – deszczowej, poprzez zalewanie jej wodą z przydrożnego hydrantu, jak to miało miejsce w latach ubiegłych. Spowodowane to było faktem,  że od wielu miesięcy przepompowania 
ta wykorzystywana jest przy pracach wodno-kanalizacyjnych związanych z „Uporządkowaniem gospodarki wodno -ściekowej na terenie miasta Helu ”, jak też poddawana jest pewnej modernizacji technicznej. Zatem należy uznać, że w/w przepompownia jest sprawna technicznie, a ewentualne zachodzące awarie usuwane są na bieżąco.

Dążąc do zapewnienia większej skuteczności w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przez cały rok na bieżąco, w zależności od potrzeb,  utrzymywano współpracę (niezależnie od pory doby) 
z Urzędem Morskim – Bosmanem Portu Rybackiego w Helu oraz oficerem dyżurnym Punktu Bazowania Hel w celu zapewnienia sprawnego przepływu informacji – komunikatów dot. ostrzeżeń o nadchodzących złych warunkach atmosferycznych, w tym wysokich stanach wody zarówno w porcie rybackim, jak i porcie wojennym.

-  dla przypomnienia informuję, że na terenie Helu  stan ostrzegawczy przy sile wiatru 6 0  w skali „ B ” wynosi 550 cm npm. , a stan alarmowy przy sile wiatru 9 0  w skali „ B ” wynosi 570 cm npm. .

W omawianym okresie czasu zdarzały się przypadki przekraczania nie tylko stanu ostrzegawczego, 
ale też i alarmowego. Tego typu sytuacje były jednak pod stałym nadzorem  ze strony członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i służby portowej i nie wymagały podejmowania bezpośrednich działań interwencyjnych.

Analizując obecny stan zabezpieczenia mieszkańców miasta Helu przed powodzią stwierdza 
się, że na dzień dzisiejszy, nie budzi  on  zastrzeżeń i stanowi właściwe zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla tego miasta.

Mimo powyższego, sytuacja ta nie zwalnia jednak  osób odpowiedzialnych za nadzór urządzeń technicznych i obiektów  budowlanych przed powodzią w zakresie ich właściwego i bezawaryjnego funkcjonowania. Dlatego też poza okresową kontrolą tego typu urządzeń i obiektów budowlanych 
na bieżąco śledzi się ich stan techniczny.  W przypadku stwierdzenia jakiś niepokojących uchybień 
czy niewłaściwości, niezwłocznie podejmowane są stosowne przedsięwzięcia w  tym kierunku.

- W  zakresie zabezpieczenia brzegów morskich i plaż.

Zabezpieczenie brzegów morskich i plaż przed rozszerzającym się procesem erozyjnym tego terenu, to długoletni etap prowadzonych rozmów i przedsięwzięć w tym zakresie z Urzędem Morskim w Gdyni.

Rozmowy te dotyczyły głównie umocnień brzegu morskiego zachodniego brzegu Cypla Helu 
na odcinku od 36.20 do 36.55 km (w pasie technicznym), przy czym Urząd Morski w Gdyni planował jednocześnie objąć, w ramach tej inwestycji, zabezpieczenie innych rejonów brzegu morskiego Półwyspu Helskiego.

Tak też ostatecznie po zrealizowaniu przez Urząd Morski w Gdyni szeregu warunków formalnych, 
w tym :

- pozyskaniu funduszy na dofinansowanie tego typu inwestycji, głównie przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

- zawarciu umowy (we wrześniu 2009 r.) pomiędzy Urzędem Morskim w Gdyni, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem brzegów morskich i plaż  w w/w rejonie,

- przeprowadzeniu prac nad harmonogramem planowanych prac w tym zakresie,

zakładano przystąpienie do fizycznej realizacji tej inwestycji  pod koniec 2010 roku względnie 
z początkiem 2011 roku.

Z uwagi jednak na unieważnienie przez Urząd Morski w Gdyni ogłoszonego przetargu na wykonanie tych prac , ze względu na wysokie ceny oferentów, oraz wprowadzenie dodatkowego zadania polegającego na zabezpieczeniu wydm poprzez budowę kładek pieszych na wydmach wraz z platformami widokowymi, które jednocześnie mają służyć jako ścieżki przyrodnicze, ogłoszono nowy przetarg.

- Projekt zagospodarowania terenu wraz z widokiem kładek przedstawiam w załączeniu

Przetarg ten wygrała HYDROBUDOWA POLSKA S.A., która 15 marca 2012 r. podpisała umowę 
na realizację tego przedsięwzięcia z Urzędem Morskim w Gdyni.

Jak nam wiadomo wykonawca tych robót, zgodnie z warunkami umowy,  ma czas na ich realizację 
14 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy. Zatem należy sądzić, że ostatecznie prace związane 
z zabezpieczeniem brzegu morskiego zachodniego brzegu Cypla Helu  na odcinku od 36.20 do 36.55 km winny zostać ukończone u progu sezonu letniego w 2013 roku.

Podsumowując, ochrona przeciwpowodziowa, a także zabezpieczenie brzegów morskich i plaż 
na terenie administracyjnym miasta Hel jest jednym z priorytetowych przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa, przez co cały czas jest uaktualniana i modernizowana, co daje podstawę do sądzenia, że przebiega we właściwym kierunku.

Aby temu podołać i sprostać, na bieżąco musi być prowadzony i jest nadzór brzegów morskich, umocnień brzegowych i urządzeń technicznych – przeciwpowodziowych. Również na bieżąco analizowane są treści nadsyłanych komunikatów, jak i śledzonych na stronach internetowych, o złych warunkach atmosferycznych. Z poczynionych spostrzeżeń wyciągane są wnioski, na podstawie których wypracowywuje się stosowne przedsięwzięcia zapobiegające grożącemu niebezpieczeństwu, w ramach których min. informowani są:

- kierownik jednostki  organizacyjnej miasta Helu tj. ZZOM Hel oraz naczelnik OSP Hel w celu zapewnienia gotowości sił i środków ( jakimi dysponują ) do działań, gdyby zaistniała taka potrzeba,

- a także, gdy zachodzi taka potrzeba,  kierownictwo podmiotów odpowiedzialnych za brzeg morski oraz obiekty budowlane w tym zakresie tj.  głównie Urząd Morski w Gdyni i Dowództwo Punktu Bazowania Hel, w celu utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym, który winien gwarantować zabezpieczenie miasta przed powodzią.

Wnioski końcowe

Oceniając stan bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w mieście, a także zabezpieczenia brzegów morskich i plaż w 2011 r.  można twierdzić, że sytuacja ta  przedstawia się na dobrym poziomie. Stan 
ten winien się jeszcze  poprawić z chwilą zakończenia prac związanych z umocnieniem brzegu morskiego zachodniego brzegu Cypla Helu, o którym jest mowa powyżej.

O P R A C O W A Ł:

Inspektor ds. OC m. Hel Bronisław Maciejewski