Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010


Załącznik nr 2 do Uchwały 1210/82/11








Zarządu Województwa Pomorskiego

z dnia 4 października 2011 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

„PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2010”

październik 2011 r.

Departament Środowiska i Rolnictwa

Spis treści
51. Wprowadzenie

2. Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie województwa oraz ocena zmian w gospodarce odpadami
7
2.1 Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych
7
2.2 Instalacje do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów
34
2.3 Stan formalno-prawny i techniczny składowisk odpadów
87
2.4 Realizacja planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska
110
3. Stan realizacji działań ujętych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami w okresie    sprawozdawczym oraz jej ocena
112
4. Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć
161
5. Ocena realizacji celów
182
6. Podsumowanie
189



Spis tabel:

7Tabela 1 Ilość i rodzaje odpadów komunalnych odebranych i zebranych oraz zagospodarowanych na terenie województwa w okresie sprawozdawczym

Tabela 2 Ilość i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym wytworzonych i zagospodarowanych na terenie województwa w okresie sprawozdawczym
13
Tabela 3 Ilość i rodzaje pozostałych odpadów wytworzonych i zagospodarowanych w okresie sprawozdawczym 2009-2010 na terenie województwa
24
Tabela 4 Zagospodarowanie odpadów w instalacjach i poza instalacjami na terenie województwa     w okresie sprawozdawczym 2009-2010
28
Tabela 5 Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych  według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.
36
Tabela 6 Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2010 r.)
47
Tabela 7 Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów pozostałych według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2010 r.)
73
Tabela 8 Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2010 r.)
89
Tabela 9 Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2010 r.) – składowiska przemysłowe
96
Tabela 10 Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne - stan ma dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2010 r.) – składowiska przemysłowe
96
Tabela 11 Zestawienie czynnych składowisk odpadów obojętnych - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2010 r.)
99
Tabela 12 Zestawienie składowisk odpadów, na których są składowane odpady zawierające azbest – stan na dzień kończący okres sprawozdawczy 31.12.2010 r.
100
Tabela 13 Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie rekultywacji - stan na dzień 31.12.2010 r.
101
Tabela 14 Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji - stan na dzień 31.12.2010 r.
107
Tabela 15 Realizacja w województwie w okresie sprawozdawczym 2009 - 2010 planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych
111
Tabela 16 Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających z „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010" dla administracji samorządowej oraz administracji rządowej szczebla wojewódzkiego oraz zadań wynikających z wojewódzkiego, powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy, tj. 31 grudnia 2010 r.
115
Tabela 17 Realizacja budowy zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych (ZZO) z latach 2009-2010
141
Tabela 18 Zestawienie informacji na temat aktualizacji gminnych planów gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym 2009-2010 (stan na 31.12.2010 r.)
143
Tabela 19 Zestawienie informacji na temat aktualizacji powiatowych planów gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym 2009-2010 (stan na 31.12.2010 r.)
148
Tabela 20 Realizacja w okresie sprawozdawczym planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów
149
Tabela 21 Realizacja w okresie sprawozdawczym planu unieszkodliwiania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w szczególności PCB oraz azbestu, oraz dekontaminacji i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB (stan na 31.12.2010 r.)
154
Tabela 22 Informacja na temat zlikwidowanych mogilników w okresie sprawozdawczym 2009-2010 r.
156
Tabela 23 Oddane do użytkowania nowe instalacje zagospodarowania odpadów w poszczególnych latach 2009-2010
157
Tabela 24 Oddane do użytkowania po rozbudowie istniejące instalacje zagospodarowania odpadów w okresie 2009-2010
160
Tabela 25 Wpływy do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat produktowych i opłat za składowanie odpadów w okresie sprawozdawczym
162
Tabela 26 Koszty poniesione na realizację zadań określonych w wojewódzkim i powiatowych planach gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym 2009-2010
163
Tabela 27  Projekty w zakresie gospodarki odpadami finansowane przy udziale środków krajowych i zagranicznych w województwie w okresie sprawozdawczym 2009-2010 (poza wymienionymi w tabeli 25)
178
Tabela 28 Środki wydatkowane na gospodarkę odpadami w województwie w okresie sprawozdawczym
180
Tabela 29 Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie województwa        w okresie sprawozdawczym 2009-2010
182
Tabela 30 Wskaźniki ogólne dla monitorowania osiągania celów przyjętych w PGOWP 2010
187




1. Wprowadzenie

Celem sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010” (PGO WP 2010) jest przedstawienie analizy stanu gospodarki odpadami na terenie województwa pomorskiego za lata 2009-2010. Niniejsze sprawozdanie zawiera weryfikację jakościowego i ilościowego wykonania zadań postawionych w planie gospodarki odpadami, przedstawia postępy w realizacji każdego z zadań zapisanych w planie lub wyjaśnia powody zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień. Sprawozdanie będzie podstawą do oceny stopnia realizacji zadań określonych w PGO WP 2010. 

Zgodnie z art. 14 ust. 12b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U.          z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) zarząd województwa przygotowuje sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmujący okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, tj. do 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki zarząd województwa zobowiązany jest przedłożyć sejmikowi województwa i ministrowi właściwemu do spraw środowiska do dnia 30 września po upływie okresu sprawozdawczego. „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010” jest integralną częścią „Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy 2011 - 2014”, który został przyjęty Uchwałą Nr 191/XII/07 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2007 r. 

Dokument zawiera tabelaryczne zestawienia ilości i rodzajów odpadów zebranych i zagospodarowanych na terenie województwa w okresie sprawozdawczym, aktualną informację o składowiskach odpadów w woj. pomorskim a także usystematyzowane informacje w formie tabelarycznych zestawień na temat działań, jakie zostały podjęte w województwie pomorskim w poszczególnych powiatach w zakresie gospodarki odpadami.  

Zakres informacji, jakie zawiera sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki, opracowano na podstawie wytycznych do opracowania sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami opracowanych przez Ministerstwa Środowiska w maju 2009 r. 


Poniżej wyszczególniono aspekty gospodarki odpadami ujęte w sprawozdaniu:

1) Stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2010 r., w tym:

a) ilość wytworzonych odpadów w województwie pomorskim

b) ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku 

c) ilość odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania 

d) stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów 

e) rodzaj instalacji do unieszkodliwiania odpadów 

2) Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami: 

a) działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

b) działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, 
transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

c) planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych 
na składowiska odpadów,

d) planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów i spalarni odpadów, 
niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa 
z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych,

e) planu unieszkodliwiania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, 
w szczególności PCB oraz azbestu, oraz dekontaminacji i unieszkodliwiania urządzeń 
zawierających PCB,

3) Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć.

4) Ocena przyjętego systemu monitoringu, w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Sprawozdanie z realizacji PGO WP 2010 zawiera przede wszystkim informacje o wykonaniu jakościowym celów oraz zadań postawionych w PGO WP 2010. 

Opisano wszystkie funkcjonujące składowiska odpadów na terenie województwa pomorskiego oraz odniesiono się do realizacji planu zamykania instalacji – składowisk odpadów, niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych. 

W sprawozdaniu z wykonania PGO WP 2010 uwzględniono także punkt dotyczący wykonania w latach 2009-2010 przyjętego (wyszczególnienie w poszczególnych tabelach):

1) planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów,

2) planu unieszkodliwiania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w szczególności PCB oraz azbestu, oraz dekontaminacji i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB,

Sprawozdanie zawiera także syntetyczne informacje o przebiegu procesu uchwalania aktualizacji gminnych i powiatowych planów gospodarki odpadami.

Sprawozdanie z realizacji PGO WP 2010 przygotowano na podstawie:

a) sprawozdań z realizacji powiatowych planów gospodarki odpadami. Z obowiązku nałożonego art. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach wywiązało się 8 powiatów ziemskich (bytowski, gdański, kartuski, kościerski, nowodworski, słupski, starogardzki, tczewski) oraz 3 powiaty grodzkie (m. Słupsk, m. Gdynia i m. Gdańsk);

b) informacji uzupełniających- pismem znak DROŚ-E.7010.4.2011.KW z dnia 17 lutego 2011 r. Marszałek Województwa Pomorskiego zwrócił się do zarządzających zakładami zagospodarowania odpadów, które funkcjonują na terenie województwa pomorskiego z prośbą 
o udzielenie informacji na temat m. in. zadań inwestycyjnych realizowane w zakładach w latach 2009-2010, wykazu obsługiwanych gmin, wyposażenia zakładu oraz planów inwestycyjnych na lata 2011-2016. Uzyskane informacje niezbędne będą również podczas prac nad aktualizacją „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010”;

c) informacji uzupełniających - pismem znak DROŚ-E.7010.19.2011.KW z dnia 14.06.2011 r. Marszałek Województwa Pomorskiego zwrócił się do powiatów województwa pomorskiego         z prośbą o dostarczenie niezbędnych danych do sporządzenia niniejszego sprawozdania, załączając wykaz tabel. Wnioskowaną informację dostarczyły powiaty: chojnicki, człuchowski, kartuski, kwidzyński, lęborski, nowodworski, starogardzki, tczewski, miasto Gdańsk, miasto Sopot, miasto Słupsk;

d) Wojewódzkiej Bazy Danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, której administratorem jest marszałek województwa;

e) roczników statystycznych;

f) rocznych sprawozdań z działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska obejmujących lata 2009-2010;

g) informacji uzyskanych od: Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Sprawozdanie opracował Zespół ds. Planów i Programów we współpracy z Zespołem                        ds. Wojewódzkiej Bazy Danych o Odpadach w Referacie Polityki Ekologicznej Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w składzie: Tadeusz Styn, Diana Frasunkiewicz, Katarzyna Wiśniewska, Ewelina Faszczewska, Marlena Netzel.

2. Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie województwa oraz ocena zmian w gospodarce odpadami

Jednym z zasadniczych elementów realizacji planu gospodarki odpadami było określenie zmian ilościowych i odpadów na poszczególnych etapach gospodarowania odpadami na danym terenie. Poniżej wykonano analizę porównawczą obejmującą: porównanie ilości wytworzonych w województwie odpadów poddanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania ze szczególnym uwzględnieniem odpadów komunalnych. Informacje uzyskano z wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, wraz z rejestrem udzielanych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami. Bazę tą zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach prowadzi od 2004 r. marszałek województwa. 

W niniejszym opracowaniu zastosowano ogólny podział odpadów:

a) odpady komunalne zebrane i zagospodarowane na terenie województwa (z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji)

b) odpady, które podlegają odrębnym przepisom prawnym wytworzone i zagospodarowane na terenie województwa w tym:

· odpady zawierające PCB

· odpady olejowe

· zużyte baterie i akumulatory

· odpady zawierające azbest 

· przeterminowane środki ochrony roślin

· zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

· pojazdy wycofane z eksploatacji

· odpady medyczne i weterynaryjne

· zużyte opony

· odpady opakowaniowe,

c) pozostałe odpady wytworzone i zagospodarowane na terenie województwa w tym:

· odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,

· komunalne osady ściekowe

· odpady z wybranych gałęzi gospodarki 

2.1 Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych

Tabela 1 Ilość i rodzaje odpadów komunalnych odebranych i zebranych oraz zagospodarowanych na terenie województwa w okresie sprawozdawczym

	Kod / nazwa odpadu
	Odpady odebrane 
i zebrane
	Odzysk
	Unieszkodliwienie

	
	
	
	

	
	Masa [Mg]
	Oznaczenie procesu
	Masa [Mg]
	Oznaczenie procesu
	Masa [Mg]

	
	
	
	
	
	

	
	Rok 2009
	Rok 2010
	
	Rok 2009
	Rok 2010
	
	Rok 2009
	Rok 2010

	200101 

papier i tektura
	4840,3
	2653,8
	R15
	1672,3
	1565,9
	D5
	145,8
	0,2

	
	
	
	R14
	10912,8
	8347,6
	
	
	

	
	
	
	R1
	3,0
	0,5
	
	
	

	Suma
	4840,3
	2653,8
	
	12588,1
	9914,0
	
	145,8
	0,2

	200102

szkło
	615,9
	440,6
	R15
	17,0
	0,7
	D5
	18,9
	-

	Suma
	615,9
	440,6
	
	17,0
	0,7
	
	18,9
	-

	200108

odpady kuchenne ulegające biodegradacji
	159,9
	1095,8
	R14
	18,6
	18,6
	D5
	75,9
	0,1

	
	
	
	R3
	623,9
	1620,5
	
	
	

	Suma
	159,9
	1095,8
	
	642,5
	1639,1
	
	75,9
	0,1

	200110

odzież
	1811,8
	3301,3
	R14
	1882,2
	3345,9
	D5
	92,4
	4,5

	
	
	
	R15
	19,4
	1,2
	
	
	

	
	
	
	R13
	-
	41,2
	
	
	

	Suma
	1811,8
	3301,3
	
	1901,6
	3388,3
	
	92,4
	4,5

	200111

tekstylia
	890,9
	420,6
	R13
	-
	5,3
	D5
	224,7
	52,8

	
	
	
	R14
	702,6
	360,2
	D10
	-
	0,1

	Suma
	890,9
	420,6
	
	702,6
	365,5
	
	224,7
	52,9

	200113*

rozpuszczalniki
	-
	< 0,1
	R2
	-
	0,2
	-
	-
	-

	Suma
	-
	< 0,1
	
	-
	0,2
	
	-
	-

	200114*

kwasy
	0,2
	< 0,1
	
	-
	-
	
	-
	-

	Suma
	0,2
	< 0,1
	
	-
	-
	
	-
	-

	200115*

alkalia
	1,4
	0,3
	
	-
	-
	
	-
	-

	Suma
	1,4
	0,3
	
	-
	-
	
	-
	-

	200117*

odczynniki fotograficzne
	0,2
	< 0,1
	
	-
	-
	D10
	-
	< 0,1

	Suma
	0,2
	< 0,1
	
	-
	-
	
	-
	< 0,1

	200119*

środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności
	< 0,1
	< 0,1
	
	-
	-
	
	-
	-

	Suma
	< 0,1
	< 0,1
	
	-
	-
	
	-
	-

	200121*

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
	23,0
	3,3
	R13
	0,1
	-
	
	-
	-

	Suma
	23,0
	3,3
	
	0,1
	-
	
	-
	-

	200123*

urządzenia zawierające freony
	304,8
	359,7
	R15
	24,8
	55,8
	
	-
	-

	
	
	
	R13
	18,2
	10,0
	
	
	

	
	
	
	R14
	40,1
	51,5
	
	
	

	Suma
	304,8
	359,7
	
	83,1
	117,3
	
	-
	-

	200125

oleje i tłuszcze jadalne
	13,1
	17,7
	R3
	10,7
	2,0
	D8
	13,1
	15,7

	Suma
	13,1
	17,7
	
	10,7
	2,0
	
	13,1
	15,7

	200126*

oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
	2,4
	0,2
	R14
	0,7
	0,1
	D10
	-
	0,3

	
	
	
	R15
	0,6
	-
	
	
	

	Suma
	2,4
	0,2
	
	1,3
	0,1
	
	-
	0,3

	200127*

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
	16,0
	43,1
	R15
	6,6
	-
	D10
	1,0
	3,1

	Suma
	16,0
	43,1
	
	6,6
	-
	
	1,0
	3,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200128

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
	3,1
	0,5
	R15
	1,4
	-
	D5
	2,6
	-

	
	
	
	
	
	
	D10
	0,3
	0,3

	Suma
	3,1
	0,5
	
	1,4
	-
	
	2,9
	0,3

	200129*

detergenty zawierające substancje niebezpieczne
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	Suma
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	200130

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
	0,1
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	Suma
	0,1
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	200131*

leki cytotoksyczne i cytostatyczne
	2,0
	3,8
	
	-
	-
	D10
	< 0,1
	-

	Suma
	2,0
	3,8
	
	-
	-
	
	< 0,1
	-

	200132

leki inne niż wymienione w 20 01 31
	35,7
	50,4
	
	-
	-
	D10
	8,7
	12,8

	Suma
	35,7
	50,4
	
	-
	
	
	8,7
	12,8

	200133*

baterie i akumulatory
	99,9
	139,7
	R15
	1,2
	60,4
	
	-
	-

	
	
	
	R13
	5,8
	4,0
	
	
	

	Suma
	99,9
	139,7
	
	7,0
	64,4
	
	-
	-

	200134

baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
	3,3
	38,9
	R15
	-
	29,0
	
	-
	-

	Suma
	3,3
	38,9
	
	-
	29,0
	
	-
	-

	200135*

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
	492,5
	576,4
	R15
	223,7
	376,9
	
	-
	-

	
	
	
	R13
	16,5
	9,3
	
	
	

	
	
	
	R14
	35,2
	166,5
	
	
	

	Suma
	492,5
	576,4
	
	274,4
	552,7
	
	-
	-

	200136

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
	498,3
	807,4
	R15
	93,8
	301,4
	
	-
	-

	
	
	
	R14
	34,2
	113,6
	
	
	

	
	
	
	R13
	10,7
	22,7
	
	
	

	Suma
	498,3
	807,4
	
	138,7
	437,7
	
	-
	-

	200137*

drewno zawierające substancje niebezpieczne
	-
	<< 0,1
	
	-
	-
	
	-
	-

	Suma
	-
	<< 0,1
	
	-
	-
	
	-
	-

	200138

drewno inne niż wymienione w 20 01 37
	26,0
	33,8
	R14
	15,5
	25,5
	D5
	7,9
	-

	
	
	
	R3
	68,7
	113,7
	
	
	

	
	
	
	R1
	105,8
	229,5
	
	
	

	
	
	
	R15
	-
	10,8
	
	
	

	
	
	
	R13
	-
	5,5
	
	
	

	Suma
	26,0
	33,8
	
	190,0
	385,0
	
	7,9
	-

	200139

tworzywa sztuczne
	251,5
	182,9
	R15
	4,3
	4,7
	D5
	29,1
	2,1

	
	
	
	R5
	-
	0,1
	
	
	

	Suma
	251,5
	182,7
	
	4,3
	4,8
	
	29,1
	2,1

	200140

metale
	23345,4
	12080,0
	R15
	0,8
	2529,8
	
	-
	-

	
	
	
	R14
	-
	11,5
	
	
	

	Suma
	23345,4
	12080,0
	
	0,8
	2541,3
	
	-
	-

	200141

odpady zmiotek wentylacyjnych

odpady zmiotek wentylacyjnych
	-
	-
	
	-
	-
	D5
	1,3
	-

	Suma
	-
	-
	
	-
	-
	
	1,3
	-

	200180

środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
	0,1
	0,5
	
	-
	-
	D10
	0,1
	0,1

	Suma
	0,1
	0,5
	
	-
	-
	
	0,1
	0,1

	200199

inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
	3373,2
	3126,3
	R15
	1256,1
	3712,3
	D5
	2280,8
	10,0

	
	
	
	
	
	
	D10
	0,2
	-

	Suma
	3373,2
	3126,3
	
	1256,1
	3712,3
	
	2281,0
	10,0

	200201

odpady ulegające biodegradacji
	4750,8
	5605,9
	R3
	11024,5
	10374,6
	D5
	1638,3
	7,8

	
	
	
	R15
	-
	402,5
	
	
	

	Suma
	4750,8
	5605,9
	
	11024,5
	10777,1
	
	1638,3
	7,8

	200202

gleba i ziemia, w tym kamienie
	1153,0
	2545,6
	R14
	4655,1
	4928,1
	D5
	2070,3
	36,0

	Suma
	1153,0
	2545,6
	
	4655,1
	4928,1
	
	2070,3
	36,0

	200203

inne odpady nieulegające biodegradacji
	5809,7
	8524,5
	R3
	1176,6
	848,5
	D5
	10702,7
	11098,8

	Suma
	5809,7
	8524,5
	
	1176,6
	848,5
	
	10702,7
	11098,8

	200301

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
	506652,0
	547861,6
	R15
	112987,7
	167971,3
	D5
	464071,7
	402175,5

	
	
	
	
	
	
	D10
	118,8
	115,8

	
	
	
	R3
	8,8
	-
	
	
	

	Suma
	506652,0
	547861,6
	
	112996,5
	167971,3
	
	464190,5
	402291,3

	200302

odpady z targowisk
	328,9
	415,6
	R3
	15,1
	11,2
	D5
	1743,1
	1254,8

	Suma
	328,9
	415,6
	
	15,1
	11,2
	
	1743,1
	1254,8

	200303

odpady z czyszczenia ulic i placów


	6701,2
	6165,7
	R15
	1170,3
	1298,4
	D5
	4554,6
	5420,7

	
	
	
	R14
	4961,4
	1338,3
	
	
	

	
	
	
	R3
	30,9
	109,5
	
	
	

	Suma
	6701,2
	6165,7
	
	6162,6
	2746,2
	
	4554,6
	5420,7

	200304

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
	71280,1
	23464,5
	R3
	26,5
	19,1
	D5
	0,8
	20,4

	
	
	
	
	
	
	D8


	904,5
	2607,2

	Suma
	71280,1
	23464,5
	
	26,5
	19,1
	
	905,3
	2627,6

	200306

odpady ze studzienek kanalizacyjnych
	1267,4
	880,4
	R14
	190,7
	234,6
	D5
	1144,0
	1376,6

	
	
	
	R3
	800,4
	532,3
	
	
	

	Suma
	1267,4
	880,4
	
	991,1
	766,9
	
	1144,0
	1376,6

	200307

odpady wielkogabarytowe
	3222,6
	4593,5
	R15
	1990,4
	2142,6
	D5
	4092,4
	3901,7

	
	
	
	R13
	-
	7,1
	
	
	

	Suma
	3222,6
	4593,5
	
	1990,4
	2149,7
	
	4092,4
	3901,7

	200399

odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
	6805,3
	10179,4
	R15
	39,8
	20,9
	D5
	8782,8
	7193,8

	Suma
	6805,3
	10179,4
	
	39,8
	20,9
	
	8782,8
	7193,8

	Suma ogółem
	644782,0
	635613,6
	
	156904,5
	213393,4
	
	502726,8
	435311,2


W latach 2009-2010 od odebrano właścicieli nieruchomości i zebrano łącznie około 1 280 395,6 Mg odpadów komunalnych (gr. 20). Odzyskowi poddano około 370297,9 Mg, natomiast unieszkodliwiono około 938 038,0 Mg odpadów komunalnych. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego (lata 2007-2008) odnotowano około 14,5 % (o ponad 161,8 tys. Mg) wzrost ilości odebranych i zebranych odpadów komunalnych.


Najliczniejszą podgrupą odpadów są niesegregowane odpady komunalne o kodzie 200301, które stanowią około 82,4 % wszystkich odebranych i zebranych odpadów komunalnych. Źródłem powstawania niesegregowanych odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe a także obiekty użyteczności publicznej, handlowe, usługowe, oświatowe i wychowawcze, jak również przemysłowe w części socjalnej.

Różnica między ilością niesegregowanych odpadów odebranych i zebranych (1 054 513,6 Mg), a unieszkodliwionych i poddanych odzyskowi (1 147 449,5 Mg ) najprawdopodobniej głównie spowodowana jest faktem, że niektóre podmioty odbierające, zbierające i przekazujące odpady do unieszkodliwienia lub odzysku wykazują w sprawozdaniach nieprawidłowe ilości odpadów odebranych i zebranych lub w ogóle nie realizują obowiązku sprawozdawczości w tym zakresie.


Dla województwa pomorskiego dopuszczalne poziomy składowania odpadów ulegających biodegradacji, wyliczone na podstawie wielkości 263 368,7  tys. Mg w roku bazowym 1995 wynoszą:

· w 2010 – 75 % - tj. 197 526,5 Mg,

· w 2013 – 50 % - tj. 131 684,4 Mg,

· w 2020 – 35 % - tj. 92 179,0 Mg.

Szacuje się, iż w roku 2009 poziom składowania wynosił około 100,1 %, natomiast w roku 2010 –  około 86,0 %. 

Tabela 2 Ilość i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym wytworzonych i zagospodarowanych na terenie województwa w okresie sprawozdawczym

	Kod


	Wytwarzanie odpadów

	Odzysk
	Unieszkodliwienie

	
	Masa [Mg]
	Oznaczenie procesu
	Masa [Mg]
	Oznaczenie procesu
	Masa [Mg]

	
	Rok 2009
	Rok 2010
	
	Rok 2009
	Rok 2010
	
	Rok 2009
	Rok 2010

	Odpady zawierające PCB

	130101*
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	130301*
	0,2
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	0,2
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	160109*
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-

	suma
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	160209*


	6,1


	30,3
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	6,1
	30,3
	
	-
	-
	
	-
	-

	160210*
	-
	0,2
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	-
	0,2
	
	-
	-
	
	-
	-

	170902*
	-
	0,1
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	-
	0,1
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma ogółem
	6,3
	30,6
	
	-
	-
	
	-
	-

	Oleje odpadowe

	130104*
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	130105*
	1345,1
	2205,6
	R14
	39477,7
	42263,4
	
	-
	-

	
	
	
	R9
	26,4
	57,0
	
	
	

	suma
	1345,1
	2205,6
	
	39504,1
	42320,4
	
	-
	-


	130109*
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	130110*
	101,8
	84,8
	R14
	5,0
	1,4
	
	-
	-

	
	
	
	R9
	54,6
	197,2
	
	-
	-

	suma
	101,8
	84,8
	
	59,6
	198,6
	
	-
	-

	130111*
	0,6
	0,7
	R9
	0,3
	0,7
	
	-
	-

	suma
	0,6
	0,7
	
	0,3
	0,7
	
	-
	-

	130112*
	0,2
	0,1
	R9
	-
	0,6
	
	-
	-

	suma
	0,2
	0,1
	
	-
	0,6
	
	-
	-

	130113*
	11,0
	13,0
	R14
	4,9
	6,0
	
	-
	-

	
	
	
	R9
	32,3
	60,0
	
	-
	-

	suma
	11,0
	13,0
	
	37,2
	66,0
	
	-
	-

	130204*
	0,3
	1,5
	R15
	-
	1,3
	D10
	0,2
	-

	suma
	0,3
	1,5
	
	-
	1,3
	
	0,2
	-

	130205*
	1650,1
	8670,3
	R15
	0,5
	-
	
	-
	-

	
	
	
	R14
	9,6
	10,6
	
	
	

	
	
	
	R13
	4,0
	5,0
	
	
	

	
	
	
	R9
	658,4
	3383,9
	
	
	

	suma
	1650,1
	8670,3
	
	672,5
	3399,5
	
	-
	-

	130206*
	11,2
	3,9
	R14
	0,9
	0,2
	
	-
	-

	
	
	
	R9
	19,4
	17,4
	
	
	

	suma
	11,2
	3,9
	
	20,3
	17,6
	
	-
	-

	130207*
	0,7
	0,6
	R9
	1,8
	13,4
	
	-
	-

	suma
	0,7
	0,6
	
	1,8
	13,4
	
	-
	-

	130208*
	6035,4
	10455,6
	R15
	-
	0,8
	
	-
	-

	
	
	
	R14
	3169,4
	3836,3
	
	
	

	
	
	
	R9
	541,2
	1476,8
	
	
	

	
	
	
	R13
	-
	0,4
	
	
	

	suma
	6035,4
	23048,5
	
	3710,6
	5314,3
	
	-
	-

	130306*
	-
	-
	
	-
	-
	D10
	10,0
	-

	suma
	-
	-
	
	-
	-
	
	10,0
	-

	130307*
	73,4
	40,1
	R14
	-
	-
	
	-
	-

	
	
	
	R9
	211,2
	215,2
	
	
	

	suma
	73,4
	40,1
	
	211,2
	215,2
	
	-
	-

	130308*
	0,7
	0,3
	R9
	-
	1,0
	
	-
	-

	suma
	0,7
	0,3
	
	-
	1,0
	
	-
	-

	130309*
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	130310*
	-
	1,8
	R14
	1,2
	-
	
	-
	-

	
	
	
	R9
	3,6
	361,3
	
	
	

	suma
	-
	1,8
	
	4,8
	361,3
	
	-
	-

	130401*
	-
	15,0
	R14
	7,1
	25,6
	
	-
	-

	
	
	
	R9
	30,3
	24,7
	
	
	

	suma
	-
	15,0
	
	37,4
	50,3
	
	-
	-

	130402*
	-
	-
	R9
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	130403*
	6197,4
	13746,9
	R15
	4899,0
	4511,0
	
	-
	-

	
	
	
	R14
	2677,4
	2995,2
	
	
	

	
	
	
	R9
	13201,7
	3640,3
	
	
	

	suma
	6197,4
	13746,9
	
	20778,1
	11146,5
	
	-
	-

	130506*
	6244,6
	16453,6
	R15
	626,5
	1605,0
	
	-
	-

	
	
	
	R14
	9065,4
	10291,4
	
	
	

	
	
	
	R9
	9,8
	30,5
	
	
	

	suma
	6244,6
	16453,6
	
	9701,7
	11926,9
	
	-
	-

	130701*
	1,3
	15,6
	R15
	3,9
	4,7
	
	-
	-

	
	
	
	R14
	79,1
	78,3
	
	
	

	suma
	1,3
	15,6
	
	83,0
	83,0
	
	-
	-

	suma ogółem
	21673,8
	50060,3
	
	74822,6
	75116,6
	
	10,2
	0,0

	Zużyte baterie i akumulatory

	160601*
	401,8
	558,3


	R15
	7,0
	0,6
	
	-
	-

	
	
	
	R13
	2,2
	6,6
	
	
	

	suma
	401,8
	558,3
	
	9,2
	7,2
	
	-
	-

	160602*
	8,7
	16,1
	R15
	-
	0,7
	
	-
	-

	
	
	
	R13
	0,1
	-
	
	
	

	suma
	8,7
	16,1
	
	0,1
	0,7
	
	-
	-

	160603*
	<< 0,1
	<< 0,1
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	<< 0,1
	<< 0,1
	
	-
	-
	
	-
	-

	160604
	4,8
	45,9
	R15
	-
	0,1
	
	-
	

	suma
	4,8
	45,9
	
	-
	0,1
	
	-
	-

	160605
	9,0
	13,3
	R15
	-
	20,2
	
	-
	-

	suma
	9,0
	13,3
	
	-
	20,2
	
	-
	-

	160606*
	<< 0,1
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	<< 0,1
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	200133*
	99,9
	139,6
	R15
	1,2
	60,4
	
	-
	-

	
	
	
	R13
	5,8
	4,0
	
	
	

	suma
	99,9
	139,9
	
	7,0
	64,4
	
	-
	-

	200134
	3,3
	38,9
	R15
	-
	29,0
	
	
	

	suma
	3,3
	38,9
	
	-
	29,0
	
	
	

	suma ogółem
	527,5
	812,1
	
	16,3
	137,9
	
	-
	-

	Odpady zawierające azbest

	060701*
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	061304*
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	101181*
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	101309*
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	160111*
	<< 0,1
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	<< 0,1
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	160212*
	10,9
	3,4
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	10,9
	3,4
	
	-
	-
	
	-
	-

	170601*
	239,2
	449,7
	
	-
	-
	D5
	5,4
	-

	suma
	239,2
	449,7
	
	-
	-
	
	5,4
	-

	170605*
	1563,7
	2324,6
	
	-
	-
	D5
	824,8
	369,8

	suma
	1563,7
	2324,6
	
	-
	-
	
	824,8
	369,8

	suma ogółem
	1813,8
	2777,7
	
	
	
	830,2
	369,8

	Przeterminowane środki ochrony roślin

	020108*
	65,9
	0,9
	
	-
	-
	D10
	154,0
	1051,7

	suma
	65,9
	0,9
	
	-
	-
	
	154,0
	1051,7

	061301*
	3,9
	-
	
	-
	-
	D10
	8,2
	46,1

	suma
	3,9
	-
	
	-
	-
	
	8,2
	46,1

	070480*
	4,2
	-
	
	-
	-
	D10
	20,3
	21,2

	suma
	4,2
	-
	
	-
	-
	
	20,3
	21,2

	070481
	-
	<< 0,1
	
	-
	-
	D10
	2,2
	-

	suma
	-
	<< 0,1
	
	-
	-
	
	2,2
	-

	200119*
	<< 0,1
	<< 0,1
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	<< 0,1
	<< 0,1
	
	-
	-
	
	-
	-

	200180
	0,1
	0,5
	
	
	
	D10
	0,1
	0,1

	suma
	0,1
	0,5
	
	
	
	
	0,1
	0,1

	suma ogółem
	74,1
	1,4
	
	-
	-
	
	184,8
	1119,1

	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny



	160209*
	6,1
	30,3
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	6,1
	30,3
	
	-
	-
	
	-
	-

	160210*
	-
	0,2
	
	-
	-
	
	-
	

	suma
	-
	0,2
	
	-
	-
	
	-
	-

	160211*
	38,0
	11,6
	R15
	0,4
	4,8
	
	-
	-

	
	
	
	R14
	21,0
	15,0
	
	
	

	suma
	38,0
	11,6
	
	21,4
	19,8
	
	-
	-

	160213*
	424,2
	990,4
	R15
	70,6
	333,4
	
	-
	-

	
	
	
	R14
	40,2
	76,0
	
	
	

	
	
	
	R13
	2,6
	6,7
	
	
	

	suma
	424,2
	990,4
	
	113,4
	416,1
	
	-
	-

	160214
	456,9
	525,1
	R15
	218,6
	487,8
	
	-
	-

	
	
	
	R14
	44,4
	54,5
	
	
	

	
	
	
	R13
	0,2
	9,3
	
	
	

	suma
	456,9
	525,1
	
	263,2
	551,6
	
	-
	-

	090110
	-
	<< 0,1
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	-
	<< 0,1
	
	-
	-
	
	-
	-

	090111*
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	200121*
	23,0
	3,3
	R13
	0,1
	-
	
	-
	-

	suma
	23,0
	3,3
	
	0,1
	-
	
	-
	-

	200123*
	304,8
	359,6
	R15
	24,8
	55,8
	
	-
	-

	
	
	
	R14
	40,1
	51,5
	
	
	

	
	
	
	R13
	18,2
	10,0
	
	
	

	suma
	304,8
	359,6
	
	83,1
	117,3
	
	-
	-

	200135*
	492,5
	576,3
	R15
	223,7
	376,9
	
	-
	-

	
	
	
	R14
	35,2
	166,5
	
	
	

	
	
	
	R13
	16,5
	9,3
	
	
	

	suma
	492,5
	576,3
	
	275,4
	552,7
	
	-
	-

	200136*
	498,3
	807,2
	R15
	93,8
	301,4
	
	-
	-

	
	
	
	R14
	34,2
	113,6
	
	
	

	
	
	
	R13
	10,7
	22,7
	
	
	

	suma
	498,3
	807,2
	
	138,7
	437,7
	
	-
	-

	suma ogółem
	2243,8
	3304,0
	
	895,3
	2095,2
	
	-
	-

	Pojazdy wycofane z eksploatacji


	160104*
	6358,8
	5883,7
	R15
	1053,2
	1142,3
	
	-
	

	
	
	
	R14
	7143,6
	7666,0
	
	
	

	suma
	6358,8
	5883,7
	
	8196,8
	8808,3
	
	-
	

	160106
	120,9
	387,2
	R15
	-
	217,1
	
	-
	

	
	
	
	R14
	188,5
	51,5
	
	
	

	suma
	120,9


	387,2
	
	188,5
	268,6
	
	-
	

	suma ogółem
	6479,6
	6270,9
	
	8385,3
	9076,9
	
	-
	

	Odpady medyczne

	180101
	1,8
	3,1
	
	-
	-
	D10
	3,0
	0,8

	suma
	1,8
	3,1
	
	-
	-
	
	3,0
	0,8

	180102*
	41,5
	55,7
	
	-
	-
	D10
	77,0
	75,0

	suma
	41,5
	55,7
	
	-
	-
	
	77,0
	75,0

	180103*
	2160,7
	2392,8
	
	-
	-
	D10
	3278,9
	4041,4

	suma
	2160,7
	2392,8
	
	-
	-
	
	3278,9
	4041,4

	180104
	48,0
	72,2
	R3
	-
	25,3
	D10
	106,7
	51,4

	
	
	
	
	
	
	D5
	20,7
	-

	suma
	48,0
	72,2
	
	-
	-
	
	127,4
	81,4

	180106*
	11,1
	16,2
	
	-
	-
	D10
	17,2
	16,2

	
	
	
	
	
	
	D9
	0,7
	1,1

	suma
	11,1
	16,2
	
	-
	-
	
	17,9
	17,3

	180107
	<< 0,1
	3,5
	
	-
	-
	D10
	0,2
	0,3

	suma
	<< 0,1
	3,5
	
	-
	-
	
	0,2
	0,3

	180108*
	7,7
	9,0
	
	-
	-
	D10
	12,4
	13,1

	suma
	7,7
	9,0
	
	-
	-
	
	12,4
	13,1

	180109
	1,9
	19,0
	
	-
	-
	D10
	18,1
	31,8

	suma
	1,9
	19,0
	
	-
	-
	
	18,1
	31,8

	180110
	<< 0,1
	<< 0,1
	
	-
	-
	
	<< 0,1
	<< 0,1

	suma
	<< 0,1
	<< 0,1
	
	-
	-
	
	<< 0,1
	<< 0,1

	180180*


	-
	<< 0,1
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	-
	<< 0,1
	
	-
	-
	
	-
	-

	180182*


	2,0
	1,8
	
	-
	-
	D10
	15,3
	9,2

	suma
	2,0
	1,8
	
	-
	-
	
	15,3
	9,2

	suma ogółem
	2274,7
	2573,3
	
	-
	25,3
	
	3550,2
	4270,3

	Odpady weterynaryjne

	180201


	0,2


	0,5
	
	-
	-
	D10
	0,1
	0,2

	suma
	0,2
	0,5
	
	-
	-
	
	0,1
	0,2

	180202*
	52,0
	83,8
	
	-
	-
	D10
	42,4
	52,7

	suma
	52,0
	83,8
	
	-
	-
	
	42,4
	52,7

	180203
	23,1
	25,3
	
	-
	-
	D10
	8,2
	24,7

	suma
	23,1
	25,3
	
	-
	-
	
	8,2
	24,7

	180205*
	0,1
	0,5
	
	-
	-
	D10
	0,1
	-

	suma
	0,1
	0,5
	
	-
	-
	
	0,1
	-

	180206
	1,0
	1,7
	
	-
	-
	D10
	0,1
	6,7

	suma
	1,0
	1,7
	
	-
	-
	
	0,1
	6,7

	180207*
	< 0,1
	0,2
	
	-
	-
	D10
	3,3
	4,8

	suma
	< 0,1
	0,2
	
	-
	-
	
	3,3
	4,8

	180208*
	0,2
	0,3
	
	-
	-
	D10
	2,8
	2,4

	suma
	0,2
	0,3
	
	-
	-
	
	2,8
	2,4

	suma ogółem
	76,6
	112,3
	
	-
	-
	
	57,0
	91,5

	Odpady materiałów wybuchowych

	160401*
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	160402*
	0,2
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	0,2
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	160403*
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma ogółem
	0,2
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	Zużyte opony

	160103
	1248,6
	2081,2
	R15
	18,9
	54,3
	D10
	4,6
	-

	
	
	
	R14
	2793,0
	274,3
	
	
	

	
	
	
	R13
	22,3
	76,7
	D5
	18,1
	-

	
	
	
	R3
	1558,5
	1638,2
	
	
	

	suma
	1248,6
	2081,2
	
	4392,7
	2043,5
	
	22,7
	-

	suma ogółem
	1248,6
	2081,2
	
	4392, 7
	2043,5
	
	22,7
	-

	Odpady opakowaniowe

	150101
	34094,2
	31111,1
	R15
	774,8
	1538,5
	D10
	9,7
	13,3

	
	
	
	R14
	4290,4
	5593,5
	
	
	

	
	
	
	R13
	-
	5,6
	
	
	

	
	
	
	R3
	227,0
	158,1
	D5
	113,1
	7,4

	
	
	
	R1
	7,6
	21,2
	
	
	

	suma
	34094,2
	31111,1
	
	5299,8
	7316,9
	
	122,8
	20,7

	150102
	6599,2
	7426,8
	R15
	5301,7
	5549,4
	D10
	3,0
	5,0

	
	
	
	R14
	1373,5
	569,2
	
	
	

	
	
	
	R13
	-
	4,8
	D5
	109,2
	25,0

	
	
	
	R5
	546,2
	378,9
	
	
	

	
	
	
	R3
	2457,1
	2930,6
	
	
	

	suma
	6599,2
	7426,8
	
	9678,5
	9432,9
	
	112,2
	30,0

	150103
	6261,0
	6868,2
	R15
	86,7
	47,5
	D10
	1,6
	18,2

	
	
	
	R14
	927,3
	3415,6
	
	
	

	
	
	
	R13
	62,0
	5,4
	D5
	9,5
	-

	
	
	
	R3
	322,0
	215,0
	
	
	

	
	
	
	R1
	346,9
	512,3
	
	
	

	suma
	6261,0
	6868,2
	
	1744,9
	4195,8
	
	11,1
	18,2

	150104
	695,6
	780,1
	R15
	2714,2
	2862,8
	D10
	0,7
	-

	
	
	
	R14
	35,4
	154,5
	D5
	<< 0,1
	-

	suma
	695,6
	780,1
	
	2749,6
	3017,3
	
	0,7
	-

	150105
	1671,5
	2196,5
	R15
	277,9
	217,5
	D10
	108,70
	87,5

	
	
	
	
	
	
	D5
	1175,3
	1771,1

	suma
	1671,5
	2196,5
	
	277,9
	217,5
	
	1284,0
	1858,6

	150106
	3026,4
	195,4
	R15
	288,6
	695,7
	D10
	21,0
	24,0

	
	
	
	R14
	-
	2,0
	D5
	1192,0
	10,5

	suma
	3026,4
	195,4
	
	288,6
	697,7
	
	1213,0
	34,5

	150107
	925,4
	3676,6
	R15
	1985,9
	3594,1
	D5
	4,2
	-

	
	
	
	R14
	1467,2
	958,9
	
	
	

	
	
	
	R13
	1235,5
	1074,4
	
	
	

	suma
	925,4
	3676,6
	
	4688,6
	5627,4
	
	4,2
	-

	150109
	<< 0,1
	10,5
	R14
	-
	10,5
	D5
	-
	-

	suma
	<< 0,1
	10,5
	
	-
	10,5
	
	-
	-

	150110*
	425,6
	582,0
	R15
	249,6
	180,0
	D10
	80,6
	78,5

	
	
	
	R14
	-
	<< 0,1
	
	
	

	
	
	
	R13
	<< 0,1
	-
	D9
	8,2
	14,0

	suma
	425,6
	582,0
	
	249,6
	180,0
	
	88,8
	92,5

	150111*
	2,2
	1,1
	R15
	1,2
	0,3
	D10
	1,1
	0,3

	suma
	2,2
	1,1
	
	1,2
	0,3
	
	1,1
	0,3

	suma ogółem
	53701,1
	52848,3
	
	24978,7
	30696,3
	
	2837,9
	2054,8


Analiza:

W tabeli 2 przedstawiono ilość i rodzaje odpadów, podlegające odrębnym przepisom prawnym, wytworzonych i zagospodarowanych na terenie województwa w okresie sprawozdawczym 2009-2010 uwzględniające:

Odpady zawierające PCB

W latach 2009 – 2010 wytworzono na terenie województwa pomorskiego 36,9 Mg odpadów zawierających PCB. Unieszkodliwianie odpadów zawierających PCB prowadzony jest poza województwem pomorskim. Wzrost wytworzonych odpadów zawierających PCB w roku 2010 w stosunku do roku 2009 spowodowany jest obowiązkiem usunięcia odpadów zawierających PCB z terenu kraju do 30.06.2010 r.

Oleje odpadowe

Oleje odpadowe stanowią największą masowo grupę odpadów niebezpiecznych, wytworzonych na terenie województwa pomorskiego. W latach 2009 - 2010 w grupie 13 wytworzono ogółem około 73 734,1 Mg. Na terenie województwa działają firmy prowadzące odzysk i unieszkodliwianie odpadów olejowych (Przedsiębiorstwo Comal w Gdańsku, Oiler w Tczewie, Port Service                   w Gdańsku,), przyjmujące odpady olejowe także spoza terenu województwa pomorskiego.

Odzyskowi poddano łącznie (w tym odpady olejowe spoza województwa) około 149939,2 Mg odpadów olejowych, a unieszkodliwiono zaledwie około 10,2 Mg.

W porównaniu do poprzedniego okresu rozliczeniowego (lata 2007-2008) odnotowano spadek ilości wytwarzanych z tej grupy o około 20,5 % i wzrost ilości odpadów poddawanych odzyskowi na terenie województwa pomorskiego o blisko 8,5 %. Tym samym istotnie wzrasta ilość odpadów z tej grupy poddawanych odzyskowi na terenie województwa pomorskiego, a pochodzących z poza terenu województwa.

Zużyte baterie i akumulatory

W okresie sprawozdawczym wg informacji przekazanych do Marszałka Województwa Pomorskiego wytworzono w całym województwie 1339,6 Mg odpadów w postaci zużytych baterii       i akumulatorów (podgrupa 16 06 + 20 01 33* i 20 01 34) w tym 1224,4 Mg odpadów niebezpiecznych. Odzyskowi na terenie województwa pomorskiego poddano około 154,2 Mg zużytych baterii i akumulatorów. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego (lata 2007-2008) odnotowano wzrost ilości wytworzonych odpadów z tej grupy o około 25,8 %.

Odpady zawierające azbest

Sukcesywnie, zgodnie z obowiązkiem usunięcia azbestu z terytorium Polski do 2032 r., oraz gminnymi programami usuwania azbestu, wyroby zawierające azbest eliminowane są ze środowiska w woj. pomorskim. W latach 2009-2010 łącznie wytworzono na terenie województwa pomorskiego około 4591,5 Mg odpadów zawierających azbest, w tym około 4577,2 Mg odpadów budowlanych zawierających azbest (170601* i 170605*). W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego odnotowano wzrost ilości wytworzonych odpadów budowlanych zawierających azbest o około 1167,8 Mg, tj. blisko 34,3 %.

Przeterminowane środki ochrony roślin


Przeterminowane pestycydy i odpady pestycydowe pochodzą z :

· przeterminowanych preparatów, które zostały wycofane z obrotu i zdeponowane w mogilnikach lub magazynach środków ochrony roślin,

· bieżącej produkcji, dystrybucji i stosowania w rolnictwie,

· ze starej produkcji, zgromadzone na składowiskach.

Wg informacji przekazanych do marszałka województwa, w okresie sprawozdawczym wytworzono 72,54 Mg odpadów zawierających przeterminowane środki ochrony roślin, pochodzące z likwidacji dwóch mogilników:

· Jęczniki Małe w gminie Człuchów,

· Tuchomie w gminie Tuchomie.

Środki ochrony roślin zostały przewiezione do spalarni „Port Service” w Gdańsku oraz spalarni odpadów niebezpiecznych SARPI w Dąbrowie Górnicze w celu ich unieszkodliwienia.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

W latach 2009-2010 wytworzono 5547,8 Mg odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zsee), tj. o około 62,8 % (około 2140 Mg) więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym. Na terenie województwa pomorskiego funkcjonują 4 zakłady przetwarzania zsee (ujęte w tab. 6). Odzyskowi na ternie województwa pomorskiego w okresie sprawozdawczym poddanych zostało około 2990,5 Mg odpadów zsee.

System gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym zobowiązuje użytkowników sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do jego selektywnego zbierania i przekazywania upoważnionym podmiotom gospodarczym.

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji mogą prowadzić wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący punkty zbierania pojazdów i przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu. Demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji może być prowadzony wyłącznie w stacjach demontażu. 
Na dzień 31 grudnia 2010 r. na terenie województwa pomorskiego funkcjonowało 32 stacji demontażu pojazdów (dwie skreślono z wykazu w okresie 2009-2010). 

W okresie sprawozdawczym na terenie województwa łącznie zebrano około 12749,5 Mg odpadów w postaci zużytych pojazdów. Natomiast odzyskowi w stacjach demontażu poddano łącznie około 17462,2 Mg odpadów tego rodzaju, tj. o około 7695 Mg (blisko 78,8 %) więcej niż                   w poprzednim okresie sprawozdawczym. 

Odpady medyczne i weterynaryjne

We wszystkich placówkach medycznych i weterynaryjnych powstają odpady w większości niebezpieczne. W okresie sprawozdawczym na terenie województwa pomorskiego wytworzono około 4848,0 Mg odpadów medycznych (podgrupa 18 01) i około 188,9 Mg (podgrupa 18 02), większości stanowiących odpady niebezpieczne (4835,6 Mg odpadów medycznych i weterynaryjnych). Podstawową metodą zagospodarowania ww. odpadów jest ich termiczne unieszkodliwienie (D10). Łącznie na terenie województwa pomorskiego w okresie sprawozdawczym unieszkodliwiono około 7820,5 Mg odpadów medycznych i około 148,5 Mg odpadów weterynaryjnych. A odzyskowi tylko 25,3 Mg odpadów medycznych (kąpiele lecznicze). W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie stwierdzono istotnych zmian w ilości wytwarzanych odpadów medycznych      w województwie pomorskim, podwoiła się ilość unieszkodliwianych odpadów medycznych na terenie województwa. Na terenie województwa funkcjonują 4 instalacje do termicznego unieszkodliwiania medycznych, w tym dwie wyłącznie medycznych (ujęte w tabeli 6).

Zużyte opony

Zużyte opony są jednym z tych rodzajów odpadów, który w największym stopniu obciąża środowisko naturalne. Cechy opony, które określają jej walory użytkowe, czyli odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz na działanie warunków panujących na drogach (woda, temperatura), są jednocześnie odpowiedzialne za trudności związane z jej zagospodarowaniem po zakończeniu użytkowania. Opony nie ulegają rozkładowi, a z uwagi na ich objętość składowanie opon wymaga zajęcia dużej przestrzeni na specjalnie przygotowanym terenie. Z kolei dla rozdrobnienia opony należy wydatkować znaczącą ilość energii.

W okresie sprawozdawczym wytworzono łącznie 3329,8 Mg zużytych opon - odpadów klasyfikowanych w grupie 16 i określane kodem 16 01 03. Odzyskowi poddano łącznie 6459,0 Mg zużytych opon. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego odnotowano około 47,7 % wzrost ilości wytworzonych odpadów w postaci zużytych opon, przy około 0,6 % spadku ilości opon poddawanych różnych procesom odzysku na terenie województwa pomorskiego.

Odpady opakowaniowe

Zasady postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi podlegają odrębnej ustawie „o opakowaniach i odpadach opakowaniowych”. W niej podane są warunki, jakie mają spełnić opakowania, a także obowiązki producenta, eksportera i importera opakowań, a także sprzedawcy i użytkownika opakowań i odpadów opakowaniowych oraz zasady postępowania z nimi.

Podstawowy obowiązek przedsiębiorców, to zapewnienie odzysku, a praktycznie recyklingu opakowań poużytkowych, powstałych po wprowadzonych do obrotu towarowego produktach.

O możliwości odzysku opakowań poużytkowych decydują głównie cechy samego opakowania takie jak jego konstrukcja, zastosowane materiały i elementy dodatkowe (np. etykiety czy zamknięcia). Jednakże mechanizmy odzysku zależą głównie od wdrożonych systemów organizacyjno-prawnych w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi.


W okresie sprawozdawczym 2009-2010 wytworzono województwie pomorskim wytworzono około 106549,4 Mg odpadów opakowaniowych. Odzyskowi na terenie województwa poddano około 55675,0 Mg (z tego najwięcej opakowań z tworzyw sztucznych – około 19253,7 Mg),                          a unieszkodliwieniu około 4892,7 Mg odpadów z tej grupy. 

Tabela 3 Ilość i rodzaje pozostałych odpadów wytworzonych i zagospodarowanych w okresie sprawozdawczym 2009-2010 na terenie województwa

	Kod


	Wytwarzanie odpadów
	Odzysk
	Unieszkodliwienie

	
	Masa [Mg]
	Oznaczenie procesu
	Masa [Mg]
	Oznaczenie procesu
	Masa [Mg]

	
	Rok 2009
	Rok 2010
	
	Rok 2009
	Rok 2010
	
	Rok 2009
	Rok 2010

	Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

	170101
	187669,3
	232185,1
	R15
	26248,3
	65462,1
	D5
	5906,9
	715,1

	
	
	
	R14
	158224,4
	164316,3
	D1
	2,9
	-

	
	
	
	R5
	-
	4,8
	
	
	

	suma
	187669,3
	232185,1
	
	184472,7
	229783,2
	
	5909,8
	715,1

	170102
	31170,5
	34438,6
	R15
	26155,6
	19551,5
	D5
	3218,6
	13,2

	
	
	
	R14
	23443,7
	24723,4
	
	
	

	suma
	31170,5
	34438,6
	
	49599,3
	44274,9
	
	3218,6
	13,2

	170103
	118,5
	2613,1
	R15
	0,1
	286,3
	D5
	93,8
	23,8

	
	
	
	R14
	171,6
	2457,0
	
	
	

	suma
	118,5
	2613,1
	
	171,7
	2743,3
	
	93,8
	23,8

	170106*
	144,0
	14,0
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	144,0
	14,0
	
	-
	-
	
	-
	-

	170107
	55706,3
	14262,8
	R15
	1,2
	93,5
	D5
	5554,9
	885,8

	
	
	
	R14
	60643,0
	39632,3
	
	
	

	suma
	55706,3
	14262,8
	
	60644,2
	39725,8
	
	5554,9
	885,8

	170180
	13,5
	410,2
	R15
	-
	0,1
	D5
	1026,5
	408,4

	
	
	
	R14
	115,4
	139,4
	
	
	

	suma
	13,5
	410,2
	
	115,4
	139,5
	
	1026,5
	408,4

	170181
	35000,6
	101350,8
	R15
	-
	12243,5
	D5
	690,1
	300,4

	
	
	
	R14
	40090,4
	21368,4
	
	
	

	suma
	35000,6
	101350,8
	
	40090,4
	33611,9
	
	690,1
	300,4

	170182
	682,4
	1808,3
	R15
	-
	0,5
	D10
	9,1
	-

	
	
	
	
	
	
	D5
	4713,6
	4373,0

	suma
	682,4
	1808,3
	
	-
	0,5
	
	4722,7
	4373,0

	170201
	525,9
	6676,1
	R15
	5,4
	123,5
	D10
	5,0
	-

	
	
	
	R14
	187,9
	2033,6
	
	
	

	
	
	
	R13
	35,4
	7,7
	D5
	101,3
	151,8

	
	
	
	R3
	10,1
	-
	
	
	

	
	
	
	R1
	111,0
	886,2
	
	
	

	suma
	525,9
	6676,1
	
	349,8
	3051,0
	
	106,3
	151,8

	170202
	185,5
	197,0
	R15
	1,3
	3,5
	D5
	258,5
	193,8

	
	
	
	R13
	16, 6
	64,9
	
	
	

	suma
	185,5
	197,0
	
	17,9
	68,4
	
	258,5
	193,8

	170203
	179,2
	2822,4
	R15
	34,4
	164,7
	D10
	<< 0,1
	1,3

	
	
	
	R14
	8,2
	-
	D5
	947,1
	2306,9

	suma
	179,2
	2822,4
	
	42,6
	164,7
	
	947,1
	2308,2

	170204*
	133,7
	83,1
	R15
	6,1
	-
	D10
	187,1
	118,5

	
	
	
	
	
	
	D9
	-
	4,6

	suma
	133,7
	83,1
	
	6,1
	-
	
	187,1
	123,1

	170301*
	760,5
	2409,2
	R14
	-
	487,1
	D10
	4,0
	0,9

	suma
	760,5
	2409,2
	
	-
	487,1
	
	4,0
	0,9

	170302
	1327,9
	22807,4
	R15
	1,1
	20915,5
	D5
	13,0
	-

	
	
	
	R14
	92,0
	7566,0
	
	
	

	
	
	
	R10
	-
	1890,0
	
	
	

	
	
	
	R5
	-
	65,0
	
	
	

	suma
	1327,9
	22807,4
	
	93,1
	30436,5
	
	13,0
	-

	170303*
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	170380
	213,4
	369,2
	R15
	0,2
	43,1
	D10
	22,0
	42,5

	
	
	
	R14
	1,9
	0,1
	D5
	472,8
	585,1

	suma
	213,4
	369,2
	
	2,1
	43,2
	
	494,8
	627,6

	170401
	410,8
	634,5
	R15
	21,4
	-
	
	-
	-

	
	
	
	R14
	40,4
	54,5
	
	
	

	
	
	
	R13
	-
	0,1
	
	
	

	
	
	
	R4
	1136,2
	830,2
	
	
	

	suma
	410,8
	634,5
	
	1198,0
	884,8
	
	-
	-

	170402
	768,3
	957,5
	R15
	-
	0,1
	
	-
	-

	
	
	
	R14
	18,9
	20,9
	
	
	

	
	
	
	R13
	-
	0,1
	
	
	

	
	
	
	R4
	1,6
	1,9
	
	
	

	suma
	768,3
	957,5
	
	20,5
	23,0
	
	-
	-

	170403
	2,4
	2,3
	R14
	2,3
	1,6
	
	-
	-

	suma
	2,4
	2,3
	
	2,3
	1,6
	
	-
	-

	170404
	1,0
	0,6
	R14
	0,2
	0,2
	
	-
	-

	suma
	1,0
	0,6
	
	0,2
	0,2
	
	-
	-

	170405
	24479,2
	33728,0
	R15
	34754,6
	122903,2
	D5
	1,2
	-

	
	
	
	R14
	14775,9
	31842,8
	
	
	

	
	
	
	R13
	11,7
	180,8
	
	
	

	
	
	
	R4
	15699,4
	10363,3
	
	
	

	suma
	24479,2
	33728,0
	
	65241,6
	165290,1
	
	1,2
	-

	170406
	1,2
	0,9
	R14
	-
	<< 0,1
	
	-
	-

	suma
	1,2
	0,9
	
	-
	<< 0,1
	
	-
	-

	170407
	1462,5
	1706,6
	R15
	16,7
	0,5
	D5
	<< 0,1
	-

	
	
	
	R14
	0,2
	8,4
	
	
	

	
	
	
	R13
	-
	0,2
	
	
	

	
	
	
	R4
	-
	120,0
	
	
	

	suma
	1462,5
	1706,6
	
	16,9
	129,1
	
	<< 0,1
	-

	170409*
	0,2
	0,1
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	0,2
	0,1
	
	-
	-
	
	-
	-

	170410*
	3,0
	3,1
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	3,0
	3,1
	
	-
	-
	
	-
	-

	170411
	182,6
	208,5
	R15
	27,4
	2,1
	D5
	2,0
	4,3

	
	
	
	R14
	-
	41,3
	
	
	

	suma
	182,6
	208,5
	
	27,4
	43,4
	
	2,0
	4,3

	170503*
	10364,4
	3937,1
	R15
	13,9
	30,5
	D10
	10621,9
	10373,0

	
	
	
	R14
	-
	3976,3
	D2
	48000,0
	-

	suma
	10364,4
	3937,1
	
	13,9
	4006,8
	
	58621,9
	10373,0

	170504
	1289921,3
	1473405,7
	R15
	18400,0
	68848,7
	D5
	1428,1
	1,9

	
	
	
	R14
	904767,6
	373166,4
	
	
	

	
	
	
	R13
	-
	490,0
	
	
	

	
	
	
	R10
	255,0
	-
	
	
	

	suma
	1289971,3
	1474341,0
	
	923422,6
	442505,1
	
	1428,1
	1,9

	170505*
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	170506
	1320,0
	1696,0
	R14
	7038,6
	19512,7
	D5
	1055,9
	30,8

	suma
	1320,0
	1696,0
	
	7038,6
	19512,7
	
	1055,9
	30,8

	170507*
	-
	219,4
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	-
	219,4
	
	-
	-
	
	-
	-

	170508
	33886,1
	470765,4
	R14
	428,8
	815,0
	
	-
	

	suma
	33886,1
	470765,4
	
	428,8
	815,0
	
	-
	

	170603*
	<< 0,1
	-
	
	-
	-
	D10
	-
	24,3

	suma
	<< 0,1
	-
	
	-
	-
	
	-
	24,3

	170604
	669,8
	756,4
	R15
	7,2
	12,7
	D10
	0,5
	9,6

	
	
	
	R14
	1,3
	-
	D5
	926,6
	927,4

	suma
	669,8
	756,4
	
	8,5
	12,7
	
	927,1
	937,0

	170801
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-

	suma
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-

	170802
	27,3
	7,9
	R15
	2,6
	1,4
	D5
	225,1
	178,2

	suma
	27,3
	7,9
	
	2,6
	1,4
	
	225,1
	178,2

	170901*
	-
	1,8
	
	-
	-
	
	-
	-

	suma
	-
	1,8
	
	-
	-
	
	-
	-

	170903*
	5,8
	18,9
	R15
	1,0
	0,1
	D9
	5,3
	-

	suma
	5,8
	18,9
	
	1,0
	0,1
	
	5,3
	-

	170904
	1039,9
	4364,8
	R15
	2,6
	0,5
	D5
	7183,4
	6278,7

	
	
	
	R14
	295,2
	496,1
	
	
	

	suma
	1039,9
	4364,8
	
	297,8
	496,6
	
	7183,4
	6278,7

	suma ogółem
	1678377,0
	2415798,1
	
	1333323,7
	1018252,6
	
	92677,2
	27929,0

	Komunalne osady ściekowe

	190805
	151396,4
	181567,6
	R14
	93909,8
	46601,7
	D10
	9275,8
	19720,0

	
	
	
	R10
	9924,4
	10024,4
	D9
	-
	79,0

	
	
	
	R3
	56507,2
	77434,3
	D5
	7539,7
	4208,1

	suma
	151396,4
	181567,6
	
	159307,1
	130535,4
	
	16815,5
	24007,1

	suma ogółem
	151396,4
	181567,6
	
	1593037,1
	130535,4
	
	16815,5
	24007,1

	Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy

	060980
	4019,12
	-
	R14
	3041,00
	-
	
	-
	-

	suma
	4019,12
	-
	
	3041,00
	-
	
	-
	-

	suma ogółem
	4019,12
	-
	
	3041,00
	-
	
	-
	-


Analiza:

W tabeli 3 przedstawiono ilość i rodzaje pozostałych odpadów wytworzonych i zagospodarowanych 
w okresie sprawozdawczym 2009-2010 na terenie województwa.

Poniżej przeanalizowano każdą z grup odpadów, w oparciu o dane zawarte w tabeli:

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

W ostatnich latach znacznie wzrosła ilość odpadów budowlanych, co jest związane z szerokim zakresem robót drogowych, finansowanych ze środków unijnych oraz nowymi inwestycjami na terenach, gdzie wcześniej wykonywane są prace rozbiórkowe np. budowa autostrady A1 i inne duże inwestycje drogowe, budowa stadionu Balic Arena, budowa hali widowiskowo-spotrowej na granicy Gdańska i Sopotu. Odpady budowlane stanowią grupę odpadów mającą największy udział 
w ilości wytwarzanych na terenie województwa odpadów innych niż komunalne.

 Rekordowym pod względem ilości wytworzonych odpadów budowlanych (z gr 17) był rok 2007, w którym to wytworzono około 6220620,6 Mg odpadów budowlanych, w tym około 5921789,2 Mg odpadów rodzaju: „gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03” o kodzie 17 05 04, co stanowiło prawie 95,2 % wszystkich odpadów z tej grupy. W kolejnych latach ilość wytworzonych odpadów z tej grupie znacząco się zmniejszył i w kolejnych latach wyniósł odpowiednio: w 2008 r.  – 1280212,7 Mg (w tym odpadów o kodzie 17 05 04 – 976922,0 Mg);  2009 r.  – 1678377,0 Mg (17 05 04 – 1289921,3Mg): 2010 r. – 24115798,1 Mg (17 05 04 – 1473405,7 Mg). Rok 2007 był rekordowy z uwagi na bardzo dużą skalę prac ziemnych związanych z budową autostrady A-1 na terenie województwa pomorskiego. W związku z budową autostrady A-1 w 2007 r. wytworzono około 5114221,8 Mg odpadów budowlanych (tj. około 82,2 % wszystkich odpadów z tej grupie), w tym 5111300,0 Mg odpadów o kodzie 17 05 04 (tj. około 86,3 % wszystkich odpadów tego rodzaju wytworzonych w województwie). 

Komunalne osady ściekowe

Komunalne osady ściekowe powstają w komunalnych oczyszczalniach ścieków w procesie oczyszczania ścieków. Ilość osadów jest uzależniona od zawartości zanieczyszczeń w ściekach, przyjętej i realizowanej technologii oczyszczania oraz stopnia rozkładu substancji organicznych w procesie tzw. stabilizacji. Odpady są klasyfikowane w grupie 19 i oznaczone kodem 19 08 05.

Wg sprawozdań przekazanych do Marszałka Województwa w 2009 r. wytworzono około 151396,4 Mg odpadów uwodnionych o kodzie 19 08 05, a w roku 2010 – około 181567,6 Mg. Łącznie w okresie sprawozdawczym (w latach 2009-2010) łącznie wytworzono około 332 964 Mg komunalnych osadów ściekowych, tj. o około 21,9 % więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym (lata 2007-2008). Sucha masa wytworzonych osadów ściekowych w ostatnich latach kształtuje się na poziomie 30-35 tyś. Mg/rok. W latach 2007-2008 wytworzono 50 574 Mg, natomiast w latach 2009-2010- 65 614 Mg suchej masy osadów ściekowych. 
W latach 2009-2010: około 133,9 tys. Mg osadów poddano kompostowaniu, 19,9 tys. Mg osadów zastosowano w rolnictwie, termicznemu przekształceniu poddano prawie 29,0 tys. Mg, a na składowiskach odpadów złożono około 11,7 tys. Mg osadów. W ostatnich lata znacząco wzrasta ilość osadów podawanych kompostowaniu, a zmniejsza się udział osadów kierowanych na składowiska odpadów. W najbliższych latach znacząco powinna wzrosnąć udział ilości osadów zagospodarowanych w instalacjach termicznego przetwarzania odpadów, w związku z planowanym uruchomieniem na przełomie 2011/2012 roku Instalacji termicznego Przekształcania Osadów Ścieków, przy największej w województwie pomorskim oczyszczalni ścieków – Oczyszczalni Ścieków „Wschód” w Gdańsku.

Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy

W tabeli w tej podobnie jak w poprzednim sprawozdaniu za lata 2007-2008 grupie odpadów „problemowych” ujęto odpad o kodzie 060908 – fosfogipsy. Związku ze zmianą technologii produkcji nawozów w Gdańskich Zakładach Nawozów Fosforowych „FOSFORY” w Gdańsku rozwiązał się problem zagospodarowywania powstających fosfogipsów. W obecnym okresie zaprzestano całkowicie wytwarzania odpadów tego rodzaju (spadek ilości wytwarzanych odpadów z 216208,4 Mg w roku 2007 do 0 w roku 2010). Z dniem 31 grudnia 2009 r. nastąpiło zamknięcie składowiska fosfogipsów w Wiślince, na którym dotychczas składowane były ww. odpady. Łącznie w latach 2005-2007 unieszkodliwieniu metodą D-5 poprzez składowanie na składowisku fosfogipsów w Wiślince podano 462307,0 Mg tego odpadu. Natomiast w latach 2007-2009 podano procesowi odzysku metodą R14 na ww. składowisku 225601 Mg tego odpadu – do kształtowania skarp wysypiska.

Tabela 4 Zagospodarowanie odpadów w instalacjach i poza instalacjami na terenie województwa     w okresie sprawozdawczym 2009-2010
	Kod


	Zagospodarowanie odpadów na terenie województwa

	
	w instalacjach
	poza instalacjami 
	ogółem

	
	Masa [Mg]

	
	Rok 2009
	Rok 2010
	Rok 2009
	Rok 2010
	Rok 2009
	Rok 2010

	Odpady komunalne

	200101
	12729,4
	9914,2
	-
	-
	12729,4
	9914,2

	200102
	35,9
	0,7
	-
	-
	35,9
	0,7

	200108
	669,8
	1592,3
	-
	-
	669,8
	1592,3

	200110
	1994,0
	3392,7
	-
	-
	1994,0
	3392,7

	200111
	927,3
	418,4
	-
	-
	927,3
	418,4

	200113*
	-
	0,2
	-
	-
	-
	0,2

	200114*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	200115*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	200117*
	-
	<< 0,1
	-
	-
	-
	<< 0,1

	200125
	23,8
	17,7
	-
	-
	23,8
	17,7

	200126*
	1,2
	0,4
	-
	-
	1,2
	0,4

	200127*


	7,6
	3,1
	-
	-
	7,6
	3,1

	200128*
	4,3
	0,3
	-
	-
	4,3
	0,3

	200129*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	200130
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	200131*
	<< 0,1
	-
	-
	-
	<< 0,1
	-

	200132
	8,7
	12,8
	-
	-
	8,7
	12,8

	200137*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	200138
	76,6
	130,0
	-
	0,2
	76,6
	130,2

	200139
	33,4
	6,9
	-
	-
	33,4
	6,9

	200140
	0,8
	2541,3
	-
	-
	0,8
	2541,3

	200199
	3537,1
	3722,3
	-
	-
	3537,1
	3722,3

	200201
	12662,8
	10774,8
	-
	-
	12662,8
	10774,8

	200202
	6689,2
	4736,0
	-
	-
	6689,2
	4736,0

	200203
	11879,4
	11947,3
	-
	-
	11879,4
	11947,3

	200301
	577186,9
	570262,6
	-
	-
	577186,9
	570262,6

	200302
	1758,1
	1266,0
	-
	-
	1758,1
	1266,0

	200303
	10717,2
	8166,9
	-
	-
	10717,2
	8166,9

	200304
	931,9
	2646,7
	-
	-
	931,9
	2646,7

	200306
	1944,4
	1978,9
	190,7
	164,6
	2135,1
	2143,5

	200307
	6082,8
	6044,3
	-
	7,1
	6082,8
	6051,4

	200399
	8822,6
	7214,7
	-
	-
	8822,6
	7214,7

	suma
	658725,2
	646791,5
	190,7
	171,9
	658915,9
	646963,4

	Odpady podlegające odrębnym przepisom prawnym

	Odpady zawierające PCB

	130101*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	130301*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	160109*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	160209*


	-
	-
	-
	-
	-
	-

	160210*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	170902*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	suma
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Oleje odpadowe

	130104*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	130105*
	39504,1
	42320,4
	-
	-
	39504,1
	42320,4

	130109*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	130110*
	59,6
	198,6
	-
	-
	59,6
	198,6

	130111*
	0,3
	0,7
	-
	-
	0,3
	0,7

	130112*
	-
	0,6
	-
	-
	-
	0,6

	130113*
	37,1
	65,9
	-
	-
	37,1
	65,9

	130204*
	0,2
	1,3
	-
	-
	0,2
	1,3

	130205*
	667,9
	3394,6
	4,0
	5,0
	671,9
	3399,6

	130206*
	20,3
	17,6
	-
	-
	20,3
	17,6

	130207*
	1,8
	13,4
	-
	-
	1,8
	13,4

	130208*
	3710,6
	5313,8
	-
	0,4
	3710,6
	5314,2

	130306*
	10,0
	-
	-
	-
	10,0
	-

	130307*
	211,2
	215,2
	-
	-
	211,2
	215,2

	130308*
	-
	1,0
	-
	-
	-
	1,0

	130309*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	130310*
	4,8
	361,3
	-
	-
	4,8
	361,3

	130401*
	37,4
	50,2
	-
	-
	37,4
	50,2

	130402*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	130403*
	20778,0
	11146,5
	-
	-
	20778,0
	11146,5

	130506*
	9701,7
	11926,8
	-
	-
	9701,7
	11926,8

	130701*
	83,0
	83,0
	-
	-
	83,0
	83,0

	suma 
	74828,0
	75110,9
	4,0
	5,4
	74832,0
	75116,3

	Zużyte baterie i akumulatory

	160601*
	7,0
	0,6
	2,2
	6,6
	9,2
	7,2

	160602*
	0,1
	0,7
	-
	-
	0,1
	0,7

	160603*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	160604
	-
	0,1
	-
	-
	-
	0,1

	160605
	-
	20,2
	-
	-
	-
	20,2

	160606*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	200133*
	1,5
	60,4
	5,5
	4,0
	7,0
	64,4

	200134*
	-
	29,0
	-
	-
	-
	29,0

	suma 
	8,6
	111,0
	7,7
	10,6
	16,3
	121,6

	Odpady zawierające azbest

	060701*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	061304*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	101181*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	101309*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	160111*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	160212*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	170601*
	5,4
	-
	-
	-
	5,4
	-

	170605*
	824,8
	369,8
	-
	-
	824,8
	369,8

	suma
	830,2
	369,8
	
	
	830,2
	369,8

	Przeterminowane środki ochrony roślin

	020108*
	154,0
	1051,7
	-
	-
	154,0
	1051,7

	061301*
	8,2
	46,1
	-
	-
	8,2
	46,1

	070480*
	20,3
	21,2
	-
	-
	20,3
	21,2

	070481
	2,2
	-
	-
	-
	2,2
	-

	200119*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	200180
	0,1
	0,1
	-
	-
	0,1
	0,1

	suma 
	184,8
	1119,1
	-
	-
	184,8
	1119,1

	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

	160209*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	160210*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	160211*
	21,4
	19,9
	-
	-
	21,4
	19,9

	160213*
	110,8
	409,4
	2,5
	6,7
	113,3
	416,1

	160214
	263,0
	542,3
	0,2
	9,3
	263,2
	551,6

	090110
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	090111*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	200121*
	0,1
	-
	-
	-
	0,1
	-

	200123*
	64,9
	107,3
	18,2
	10,0
	83,1
	117,3

	200135*
	258,9
	543,4
	16,5
	9,3
	275,4
	552,7

	200136*
	128,0
	415,1
	10,7
	22,7
	138,7
	437,8

	suma 
	847,1
	2037,4
	48,1
	58,0
	895,2
	2095,4

	Pojazdy wycofane z eksploatacji

	160104*
	8196,8
	8808,3
	-
	-
	8196,8
	8808,3

	160106
	188,5
	268,6
	-
	-
	188,5
	268,6

	suma 
	8385,3
	9076,9
	-
	-
	8385,3
	9076,9

	Odpady medyczne

	180101
	3,0
	0,8
	-
	-
	3,0
	0,8

	180102*
	77,0
	75,0
	-
	-
	77,0
	75,0

	180103*
	3278,9
	4041,4
	-
	-
	3278,9
	4041,4

	180104
	127,4
	76,7
	-
	-
	127,4
	76,7

	180106*
	17,9
	17,3
	-
	-
	17,9
	17,3

	180107
	0,2
	0,3
	-
	-
	0,2
	0,3

	180108*
	12,4
	13,1
	-
	-
	12,4
	13,1

	180109
	18,1
	31,8
	-
	-
	18,1
	31,8

	180110
	<< 0,1
	<< 0,1
	-
	-
	<< 0,1
	<< 0,1

	180180*


	-
	-
	-
	-
	-
	-

	180182*


	15,3
	9,2
	-
	-
	15,3
	9,2

	suma
	3550,2
	4265,6
	-
	-
	3550,2
	4265,2

	Odpady weterynaryjne

	180201


	0,1
	0,2
	-
	-
	0,1
	0,2

	180202*
	42,4
	52,7
	-
	-
	42,4
	52,7

	180203
	8,2
	24,7
	-
	-
	8,2
	24,7

	180205*
	0,1
	-
	-
	-
	0,1
	-

	180206
	0,1
	6,7
	-
	-
	0,1
	6,7

	180207*
	3,3
	4,8
	-
	-
	3,3
	4,8

	180208*
	2,8
	2,4
	-
	-
	2,8
	2,4

	suma
	57,0
	91,5
	-
	-
	57,0
	91,5

	Odpady materiałów wybuchowych

	160401*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	160402*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	160403*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	suma
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Zużyte opony

	160103
	4412,0
	2040,2
	2,2
	3,3
	4414,2
	2043,5

	suma
	4412,0
	2040,2
	2,2
	3,3
	4414,2
	2043,5

	Odpady opakowaniowe

	150101
	5160,6
	7245,9
	260,8
	80,1
	5421,4
	7326,0

	150102
	9769,5
	9421,9
	21,1
	41,1
	9790,6
	9463,0

	150103
	1540,0
	1238,4
	42,4
	2314,0
	1582,4
	3552,4

	150104
	2748,4
	3017,3
	1,9
	-
	2750,3
	3017,3

	150105
	1561,9
	2076,1
	-
	-
	1561,9
	2076,1

	150106
	1501,6
	730,2
	-
	2,0
	1501,6
	732,2

	150107
	4692,9
	5625,8
	-
	1,6
	4692,9
	5627,4

	150109
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	150110*
	338,5
	272,5
	-
	-
	338,5
	272,5

	150111*
	2,3
	0,6
	-
	-
	2,3
	0,6

	suma
	27315,7
	29628,7
	326,2
	2438,8
	27641,9
	32067,5

	Odpady pozostałe

	Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

	170101
	140206,7
	177245,7
	20837,3
	43876,7
	161044,0
	221122,4

	170102
	51253,6
	40706,1
	1444,3
	3000,0
	52697,9
	43706,1

	170103
	265,4
	2767,1
	-
	-
	265,4
	2767,1

	170106*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	170107
	23246,1
	39925,2
	1263,0
	655,4
	24509,1
	40580,6

	170180
	1141,9
	547,9
	-
	-
	1141,9
	547,9

	170181
	35220,5
	27885,0
	5560,0
	6027,3
	40780,5
	33912,3

	170182
	4722,7
	4373,5
	-
	-
	4722,7
	4373,5

	170201
	181,9
	283,3
	1,2
	82,0
	183,1
	365,3

	170202
	259,8
	197,3
	16,6
	64,9
	276,4
	262,2

	170203
	989,8
	2472,9
	-
	-
	989,8
	2472,9

	170204*
	193,2
	123,1
	-
	-
	193,2
	123,1

	170301*
	4,0
	488,0
	-
	-
	4,0
	488,0

	170302
	105,2
	30436,5
	0,9
	-
	106,1
	30436,5

	170303*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	170380
	494,9
	670,7
	-
	-
	494,9
	670,7

	170401
	1197,6
	883,5
	0,3
	1,3
	1197,9
	884,8

	170402
	20,5
	22,8
	-
	0,1
	20,5
	22,9

	170403
	2,3
	1,6
	-
	-
	2,3
	1,6

	170404
	0,2
	0,2
	-
	-
	0,2
	0,2

	170405
	64834,1
	164505,0
	51,7
	705,7
	64885,8
	165210,7

	170406
	-
	<< 0,1
	-
	-
	-
	<< 0,1

	170407
	15,5
	128,6
	1,3
	0,2
	16,8
	128,8

	170409*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	170410*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	170411
	23,4
	47,7
	6,0
	-
	29,4
	47,7

	170503*
	10635,8
	14379,8
	48000,0
	-
	58635,8
	14379,8

	170504
	47774,2
	123226,8
	727430,9
	229609,2
	775205,1
	352836,0

	170505*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	170506
	2194,5
	105,5
	5900,0
	19438,0
	8094,5
	19543,5

	170507*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	170508
	-
	-
	428,8
	815,0
	428,8
	815,0

	170603*
	-
	24,3
	-
	-
	-
	24,3

	170604
	934,3
	949,8
	-
	-
	934,3
	949,8

	170801
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	170802
	227,7
	179,6
	-
	-
	227,7
	179,6

	170901*
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	170903*
	6,3
	0,1
	-
	-
	6,3
	0,1

	170904
	7451,2
	6735,3
	30,0
	40,0
	7481,2
	6775,3

	suma
	393603,3
	639312,9
	810972,3
	304315,8
	1204575,6
	943628,7

	Komunalne osady ściekowe

	190805
	166982,5
	147678,0
	3708,6
	1468,1
	170691,1
	149146,1

	suma
	166982,5
	147678,0
	3708,6
	1468,1
	170691,1
	149146,1

	Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy

	060980
	3041,0
	-
	-
	-
	3041,0
	-

	suma
	3041,0
	-
	-
	-
	3041,0
	-

	suma 

ogółem
	1342770,9
	1557633,5
	815259,8
	308471,8
	2158030,7
	1866105,3


2.2 Instalacje do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów 

W latach 2009-2010 na terenie woj. pomorskiego, wg sprawozdań złożonych do Marszałka Województwa Pomorskiego, funkcjonowało 20 instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym:

· 4 sortowni odpadów selektywnie zbieranych (w tym podgrupy 1501)

· 6 sortowni odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych;

· 10 kompostowni odpadów zielonych i selektywnie zbieranych odpadów organicznych (kompostownia należąca do zakładu gospodarki Komunalnej w Przechlewie została uruchomiona w kwietniu 2010 r.).

Sortownia odpadów selektywnie zbieranych w Kościerzynie, należąca do firmy „ABC” – Zdzisław Bonkowski w czerwcu 2010 r. przejęta została przez firmę SITA Pomorze i została przekształcona      w instalację do sortowania odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych. Zwiększyła się również moc przerobowa tej instalacji z 5 000 Mg/rok na 38 000 Mg/rok.

Tabela 5 zawiera szczegółowe dane dotyczące funkcjonujących w województwie pomorskim sortowni         i kompostowni.

W instalacjach przetwarzane są odpady z podgrupy 1501 - odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) oraz z grupy 20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

W okresie sprawozdawczym w sortowniach odpadów przetworzono łącznie 319 383,0 Mg, natomiast w kompostowniach przetworzono 27 723,4 Mg odpadów organicznych selektywnie zebranych.

Stosowane procesy odzysku w ww. instalacjach to: 

· R3- recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane, jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania);

· R13- magazynowanie odpadów (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane); 

· R14 - inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części;

· R15 - przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu.

W tabeli 6 przedstawiono zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy 31.12.2010 r., w tym:

· stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; w latach 2009-2010 funkcjonowały 34 stacje demontażu, w których w okresie sprawozdawczym przetworzono łącznie 15 397,3 Mg odpadów;

· zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; w okresie sprawozdawczym w 4 zakładach przetworzono łącznie 3 024,5 Mg odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

· spalarnie wyłącznie odpadów medycznych i weterynaryjnych; w dwóch przyszpitalnych spalarniach unieszkodliwiono w latach 2009-2010 łącznie 641,1 Mg odpadów medycznych     i weterynaryjnych;

· instalacje do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych inne niż spalarnie; instalacja firmy Comal w okresie sprawozdawczym unieszkodliwiła 2,2 Mg odpadów medycznych i weterynaryjnych;

· instalacje regeneracji olejów odpadowych; w okresie sprawozdawczym w 4 instalacjach przetworzono łącznie 59 566,8 Mg olejów odpadowych;

· spalarnie odpadów niebezpiecznych; w 2 obiektach unieszkodliwiono 12 297,9 Mg odpadów niebezpiecznych w okresie sprawozdawczym 2009-2010;

· instalacje do recyklingu zużytych opon; na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje jedna instalacja należąca do firmy TD BERGMA, która w roku 2009 przetworzyła 2 716,2 Mg zużytych opon;

· instalacje do odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych (poza sortowniami),       w tym opakowań z papieru i tektury, metali i tworzyw sztucznych; w 18 instalacjach w latach 2009-2010 przetworzono 16 588,7 Mg odpadów opakowaniowych.
Tabela 7 zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania pozostałych odpadów, według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2010 r.), w tym:

· spalarnie i współspalarnie odpadów (poza spalarniami odpadów komunalnych                          i niebezpiecznych), w tym spalarnie komunalnych osadów ściekowych; w 2 obiektach            w okresie sprawozdawczym unieszkodliwiono łącznie 721 484,9 Mg odpadów;

· instalacje do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów; jedyna tego typu instalacja       w województwie pomorskim należąca do firmy Elwoz przetworzyła  w latach 2009-2010 1267,6 Mg odpadów;

· instalacje zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych (poza spalarniami komunalnych osadów ściekowych); w województwie pomorskim są to kompostownie odpadów zielonych i selektywnie zbieranych odpadów organicznych, w okresie instalacje te przetworzyły łącznie 133 941,5 Mg osadów ściekowych;

· instalacje do poddawania odzyskowi odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej; w 36 instalacjach o mocy przerobowej powyżej 1 000 Mg/rok w latach 2009-2010 poddano odzyskowi  705 249,1 Mg odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Tabela 5 Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych  według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

	Lp.
	Rodzaj instalacji
	Nazwa i adres podmiotu zarządzającego
	Adres instalacji
	Rodzaj decyzji
	Numer decyzji; data wydania/ organ wydający
	Data ważności decyzji
	Symbol R lub D wg decyzji
	Rodzaj odpadu /kod
	Zdolności przerobowe roczne [Mg/rok]
	Ilość odpadów
przetworzonych
w 2009 r.

 [Mg]

	Ilość odpadów
przetworzonych
w 2010 r.
[Mg]

	Sortownie odpadów selektywnie zbieranych



	1.
	Sortownia odpadów selektywnie zbieranych
	Firma Handlowa „TESSO” Sp.j. Andrzej Kowalczyk, Dorota Kowalczyk ul. Spokojna 20A, 81-549 Gdynia
	ul. Tczewska 1

81-549 Łęgowo
	Decyzja
	BRO.ROŚ.7647-79/02

z 22.01.2003 r.

Starosta Gdański
	31.12.2013 r.
	R 14
	20 01 10


	11 000
	1 787,6


	3 225,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 01 11
	
	702,6


	360,2



	suma
	
	2 490,2


	3 585,7

	2.
	Sortownia odpadów selektywnie zbieranych 

	EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo
	Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99

 84-207 Koleczkowo
	Pozwolenie zintegrowane
	ŚR/Ś.II.6619/7/2004

z 21.01.2005 r.

ze zmianami

Wojewoda Pomorski


	31.01.2020 r.
	R 15
	20 03 07
	15 000
	1 547,7


	1 448,6



	suma
	
	1 547,7
	1 448,6

	3.
	Sortownia odpadów selektywnie zbieranych
	Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.

Sierzno

77-131 Rekowo
	Sierzno

77-131 Rekowo
	Pozwolenie zintegrowane
	ŚR.IX.6619/13/2007 

z 10.10.2007 r.

ze zmianami

Wojewoda Pomorski


	10.10.2017 r.
	R 15
	15 01 01


	1 000
	111,8
	183,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	15 01 02
	
	483,8
	576,4

	suma
	
	595,6
	760,3

	4.


	Linia sortownicza  stłuczki szklanej
	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. 

w Słupsku 

ul. Szczecińska 112

76-200 Słupsk
	Bierkowo 120 76-200 Słupsk
	Pozwolenie zintegrowane
	ŚR/Ś.II.6619/3/2004

z 17.01.2005 r. 

ze zmianami

Wojewoda Pomorski


	16.01.2015 r.
	R 15
	15 01 07
	5 500
	1 210,0
	1 264,3

	
	Linia 

sortownicza  

tworzyw sztucznych
	
	
	
	
	
	
	15 01 02


	3 000
	1 250,3


	1 325,2



	suma
	
	2 460,3


	2 589,5

	Sortownie odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych



	1.
	Sortownia odpadów selektywnie zbieranych 



	„ABC” – Zdzisław Bonkowski

ul.Przemysłowa 10

83-400 Kościerzyna
	ul.Przemysłowa 9 A

83-400 Kościerzyna
	Decyzja na odzysk odpadów
	OŚ. 7647-23(3)/07

z 24.10.2007 r.

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
	09.06.2017 r.
	R 15
	15 01 01


	5 000
	371,4
	182,9



	
	
	
	
	
	
	
	
	15 01 02
	
	852,8
	300,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	15 01 07


	
	448,0


	309,4



	
	Sortownia odpadów zmieszanych               i selektywnie zbieranych 


Od 22.06.2010 r. właścicielem |
i zarządcą instalacji jest firma SITA Pomorze 
	SITA Pomorze Sp. z o.o.

ul. 8-go Marca 41

83-400 Kościerzyna
	
	
	OŚ. 7647-16(2)/10

z 7647-16(2)/10 

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
	06.05.2020 r.
	
	20 01 99


	38 000
	-
	1 566,5



	
	
	
	
	
	
	
	
	20 03 01


	
	-
	3 800,0

	suma
	
	1 672,3
	6 159,1



	2.
	Sortownia odpadów zmieszanych 

i selektywnie zbieranych 

	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. 

w Słupsku 

ul. Szczecińska 112

76-200 Słupsk
	Bierkowo 120 76-200 Słupsk
	Pozwolenie zintegrowane
	ŚR/Ś.II.6619/3/2004

z 17.01.2005 r. 

ze zmianami

Wojewoda Pomorski


	16.01.2015 r.
	R 15
	15 01 01


	60 000
	165,5
	286,5



	
	
	
	
	
	
	
	
	15 01 03


	
	75,5
	38,7



	
	
	
	
	
	
	
	
	15 01 04


	
	0,02


	18,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 03 01


	
	39 355,2


	37 591,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 03 07


	
	453,7


	493,9

	suma
	
	40 049,9


	38 429,1

	3.
	Sortownia odpadów zmieszanych 

i selektywnie zbieranych 

	EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99

84-207 Koleczkowo
	Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99

84-207 Koleczkowo
	Pozwolenie zintegrowane
	ŚR/Ś.II.6619/7/2004

z 21.01.2005 r.

ze zmianami

Wojewoda Pomorski


	31.01.2020 r.
	R 15
	15 01 01
	50 000/

 ( 2 zmiany)

100 000


	22,7


	25,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	15 01 02


	
	888,0


	1 129,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	15 01 04


	
	1,50


	1,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	15 01 06


	
	166,3
	271,8



	
	
	
	
	
	
	
	
	20 01 01


	
	1 671,9


	1 554,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 01 39


	
	1,8


	1,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 01 40


	
	0,4


	0,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 01 99


	
	1 256,1
	2 145,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 03 01


	
	41 222,0


	86 819,0



	
	
	
	
	
	
	
	
	20 03 03


	
	1 152,6
	1 298,4



	suma
	
	46 383,3


	93 246,8

	4.
	Sortownia odpadów zmieszanych 

i selektywnie zbieranych
	Przedsiębiorstwo Składowania

i Przerobu Odpadów 

Sp. z o.o. w Czarnówku

Czarnówko

 84-351 Nowa Wieś Lęborska
	Czarnówko

 84-351 Nowa Wieś Lęborska


	Pozwolenie zintegrowane
	ŚR/Ś.IX.6619/20‑7/2006/07

z 30.04.2007 r.

ze zmianami

Wojewoda Pomorski


	29.04.2017 r.
	R 15
	15 01 01 
	36 500
	22,4
	13,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	15 01 02 
	
	44,8
	412,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	15 01 03
	
	0,6
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	15 01 04
	
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	15 01 05
	
	6,9
	0,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	15 01 06
	
	0,5
	17,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	15 01 07
	
	5,4
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 01 10
	
	19,4
	0,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 01 38
	
	-
	10,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 01 39
	
	1,4
	2,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 0140
	
	0,4
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 03 01
	
	8 489,7
	15 272,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 03 07
	
	22,7
	34,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 03 99
	
	36,4
	20,9

	suma
	
	8 650,7
	15 785,8

	5.
	Sortownia odpadów zmieszanych               


	„ELWOZ” Sp. z o. o. Odział Sierakowice ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice
	Chlewnica 

76-230 Potęgowo
	Pozwolenie zintegrowane
	DROŚ.P.Z.7650/2/07/08 

z 14.05.2008 r. 

ze zmianami

Marszałek Województwa Pomorskiego
	30.04.2018 r.
	R 15
	15 01 01
	7 500
	82,8


	127,7



	
	
	
	
	
	
	
	
	15 01 02 
	
	923,9
	1 151,5



	
	
	
	
	
	
	
	
	15 01 03
	
	-
	0,40



	
	
	
	
	
	
	
	
	15 01 04
	
	49,2


	0,36



	
	
	
	
	
	
	
	
	15 01 05
	
	252,2


	155,7



	
	
	
	
	
	
	
	
	15 01 06


	
	120,9


	400,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	15 01 07
	
	775,9


	984,9



	
	
	
	
	
	
	
	
	20 01 10


	
	-
	0,20



	
	
	
	
	
	
	
	
	20 01 39


	
	-
	1,24



	
	
	
	
	
	
	
	
	20 03 01


	
	6 273,6
	6 250,2



	
	
	
	
	
	
	
	
	20 03 07


	
	-
	65,10



	suma
	
	8 478,4
	9 137,6

	6.
	Sortownia odpadów zmieszanych               


	Zakład Utylizacji Odpadów 

Sp. z o.o. 

Gilwa Mała 8

82-500 Kwidzyn
	Gilwa Mała 8 

82-500 Kwidzyn
	Pozwolenie zintegrowane
	ŚR/Ś.II.KG.6619/2/

2005 

z 27.07.2005 r.

ze zmianami

Wojewoda Pomorski
	26.07.2015 r.
	R 15
	20 03 01


	26 700
	17 574,4
	18 141,4




	
	
	
	
	
	
	
	
	20 03 07


	
	96,0


	100,4



	suma


	
	17 670,4
	18 241,8

	SUMA
	
	129 998,8


	189 384,2

	Kompostownie odpadów zielonych i selektywnie zbieranych odpadów organicznych



	1.
	Kompostownia

pryzmowa

	Spółka Wodno-Ściekowa „SWARZEWO” ul. Władysławowska 84

 84-120 Władysławowo


	Swarzewo

 ul. Władysławowska 84

84-120 Władysławowo
	Decyzja na odzysk odpadów
	ROŚ/O-7644/I/P/3/05

z 21.05.2005 r.

Starosta Pucki
	31.01.2015 r.
	R 3
	20 01 08


	10 000
	371,0
	444,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 01 38


	
	65,0
	110,0


	
	
	
	
	
	
	
	
	20 02 01


	
	93,0
	118,0

	suma


	
	529,0
	672,0

	2.
	Kompostownia

pryzmowa
	Zakład Utylizacji Odpadów 

Sp. z o.o. 

Gilwa Mała 8

82-500 Kwidzyn
	Gilwa Mała 8 

82-500 Kwidzyn
	Pozwolenie zintegrowane
	ŚR/Ś.II.KG.6619/2/

2005 

z 27.07.2005 r.

ze zmianami

Wojewoda Pomorski
	26.07.2015 r.
	R 3
	  

20 02 01


	13 500
	198,1
	209,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 03 02


	
	15,1
	11,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 03 03


	
	30,56
	56,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 03 04


	
	-
	3,8

	suma


	
	243,8
	281,2

	3.
	Kompostownia

pryzmowa
	Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul.Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk
	ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk
	Pozwolenie zintegrowane
	DROŚ.P.Z.7650-17/09 z 13.11.2009 r.

ze zmianami

Marszałek Województwa Pomorskiego
	31.10.2019 r.
	R 3
	20 01 08


	5 000
	36,1
	1 069,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 01 25


	
	10,7
	2,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 01 38


	
	3,7
	3,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 02 01


	
	5 193,8
	3 196,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 03 01


	
	8,8
	
-



	suma


	
	5 253,1
	4 271,5

	4.
	Kompostownia

pryzmowa
	Zakład Usług Komunalnych 

w Wejherowie

ul. Obrońców Helu 1 

84-200 Wejherowo
	Składowisko Odpadów 

w Rybskiej Karczmie

84-250 Gniewino
	Pozwolenie zintegrowane
	ŚR/Ś.IX.6619/8/06/07 

z 30.04.2007 r. 

ze zmianami

Wojewoda Pomorski
	31.12.2013 r.
	R 3
	20 02 01


	1 000
	709,9
	554,5

	suma


	
	709,9
	554,5

	5.
	Kompostownia pryzmowa
	EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99

84-207 Koleczkowo
	Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99

84-207 Koleczkowo
	Pozwolenie zintegrowane
	ŚR/Ś.II.6619/7/2004

z 21.01.2005 r.

ze zmianami

Wojewoda Pomorski


	31.01.2020 r.
	R 3
	20 01 25


	15 000
	0,04
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 02 01


	
	3 163,4
	3 762,7

	suma


	
	3 163,4
	3 762,7

	6.
	Kompostownia pryzmowa
	KOMMUNALSERVICE VORNKAHL POLSKA 

Sp. z o.o.

ul. Czatkowska 8

83-110 Tczew
	ul. Czatkowska 8

83-110 Tczew
	Decyzja na odzysk odpadów
	ŚR/Ś.III.KG.6622-28/2005 

z 26.08.2005 r.

Wojewoda Pomorski
	25.08.2015 r.
	R 3
	20 01 08


	50 000
	36,2
	25,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 02 01


	
	90,0
	319,1

	suma
	
	126,2


	344,9

	7.
	Kompostownia pryzmowa
	Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. 

ul. Orzeszkowej 1

76-200 Słupsk
	ul. Sportowa73

76-200 Słupsk
	Decyzja na odzysk odpadów
	DROŚ.S.EB.7653-26/09/10     

z 27. 04.2010 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego      

                              
	31.10.2015 r.
	R 3
	20 02 01


	20 000


	1 182,6
	1 518,8

	suma
	
	1 182,6
	1 518,8

	8.
	Kompostownia pryzmowa
	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. 

w Słupsku 

ul. Szczecińska 112

76-200 Słupsk
	Bierkowo 120 76-200 Słupsk
	Pozwolenie zintegrowane
	ŚR/Ś.II.6619/3/2004

z 17.01.2005 r. 

ze zmianami

Wojewoda Pomorski


	16.01.2015 r.
	R 3
	20 02 01


	6 250
	-
	78,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 02 03


	
	1 176,6
	848,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 03 04


	
	26,5
	15,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 03 06


	
	589,5
	330,0

	
	Komposter
	
	
	
	
	
	
	20 01 08


	500
	56,7
	21,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 02 01


	
	415,0
	487,8

	suma
	
	2 264,3
	1 781,4

	9.
	Kompostownia bioreaktorowa
	Przedsiębiorstwo Składowania

i Przerobu Odpadów 

Sp. z o.o. w Czarnówku

Czarnówko

 84-351 Nowa Wieś Lęborska
	Czarnówko

 84-351 Nowa Wieś Lęborska


	Pozwolenie zintegrowane
	ŚR/Ś.IX.6619/20‑7/2006/07

z 30.04.2007 r.

ze zmianami

Wojewoda Pomorski


	29.04.2017 r.
	R 3
	20 01 08


	25 000
	39,6
	31,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 02 01


	
	20,5
	116,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 03 03


	
	0,3
	52,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 03 06


	
	191,8
	202,3

	
	Kompostownia pryzmowa
	
	
	
	
	
	
	20 01 08


	16 000
	54,2
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 03 06


	
	19,1
	-

	suma
	
	325,5
	402,6

	10.
	Bioreaktor do kompostowania

Instalacja uruchomiona w kwietniu 2010 r.
	Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Człuchowska 26

77-320

Przechlewo
	ul. Młyńska 44 b

77-320 

Przechlewo
	Decyzja na odzysk odpadów
	RLiOŚ.7644-2-12/07

z 07.05.2007 r.

ze zmianami        

Starosta Człuchowski                                                 
	30.04.2017 r.
	R 3
	20 02 01
	2 000


	-
	336,0

	suma
	
	-
	336,0

	SUMA
	
	13 797,8
	13 925,6




Tabela 6 Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2010 r.)

	Lp.
	Nazwa i adres podmiotu zarządzającego
	Adres 

instalacji
	Współrzędne geograficzne położenia instalacji/ Grupa przetwarzanego zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego  


	Rodzaj decyzji/podstawa prawna
	Numer decyzji; data wydania/ organ wydający
	Data ważności decyzji
	Symbol R lub D wg decyzji
	Rodzaj odpadu /kod
	Zdolności przerobowe roczne [Mg/rok]
	Ilość odpadów
przetworzonych
w 2009 r.
[Mg]
	Ilość odpadów
przetworzonych
w 2010 r.
[Mg]

	
	
	
	N
	E
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (przy pracy jednozmianowej)

	1.
	Firma P.H.U. „JARBLACH” Jarosław Konkel 
z s. w Żukowie
	83-330 Żukowo
ul. Witosa 2 powiat kartuski
	54°21’13”
	18°21’53”
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	ŚR/Ś.III.KG/6620-85/2005, 21.07.2005 r.

Wojewoda Pomorski 


	20.07.2015 r.
	R14
	160104*
	1000
	174,0
	81,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160106
	
	0,0
	0,0

	2.
	Firma Punkt Skupu Surowców Wtórnych - Kazimierz Bandzmer,

z s. w Lęborku
	84-300 Lębork,

ul. Pionierów 13

powiat lęborski
	54°32’46”
	17°43’38”
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów 
	DROŚ.S.EB.7653-19/10, 11.10.2010 r. Marszałek Województwa Pomorskiego


	30.06.2020 r.
	R14
	160104*
	2300


	591,8
	591,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	R14
	160106
	
	0,0
	0,0

	3.
	Przedsiębiorstwo PKS Człuchów Spółka z o.o., z s. w Człuchowie
	77-300 Człuchów,
 ul. Wojska Polskiego 5

powiat człuchowski
	53°40’07”
	17°21’38”
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	ŚR/Ś.III.EB/6620-68-1/06 22.12.2006 r. Wojewoda Pomorski
	30.06.2005 r.
	R14
	160104*
	400
	50,5
	8,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160106
	
	0,0
	0,0

	4.
	Firma „PANTA” Spółka z o.o., z s. w Gdańsku
	80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 52, miasto na prawach powiatu Gdańsk
	54°23’49”
	18°38’08”
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	ŚR.Ś.III.EB/6620-11/07 20.02.2007 r. Wojewoda Pomorski
	25.07.2015 r.
	R14/

R15
	160104*
	11000
	0,0
	1727,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160106
	
	0,0
	0,0

	5.
	Przedsiębiorstwo Złomowania i Usług Technicznych „PIROSTAL” S.C., z s. w Tczewie
	83-110 Tczew, ul. Malinowska 18, powiat tczewski
	54°06’17”
	18°46’30”
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	ŚR.Ś.III.KG/6620-46/2005 24.08.2005 r. Wojewoda Pomorski
	23.08.2015 r.
	R14
	160104*
	450
	124,6
	70,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160106
	
	60,4
	33,5

	6.
	Firma Wielobranżowa K.Z.M. – A. Kacprzyk, S. Zając, J. Zając, K. Myszka z s. w Subkowach
	83-120 Subkowy,

ul. Wodna 4, powiat tczewski
	53°59’44”
	18°46’11”
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	ŚR/Ś.III.EB/6620-12/07 28.02.2007 r.

Wojewoda Pomorski
	31.08.2015 r.
	R14
	160104*
	200
	0,0
	0,0

	7.
	P.H.-U. „ARMOTEX” – Stanisław Armatowski, z s. w Starogardzie Gdańskim
	83-200 Starogard Gdański, ul. Rolna 12, powiat starogardzki
	53°56’46”
	18°31’00”
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	ŚR.Ś.III.EB/6620-12/07 28.02.2007 r. Wojewoda Pomorski
	31.08.2015 r.
	R15


	160104*
	2100
	239,8
	192,7

	8.
	Przeds. Handlowe „We-Met” – Janusz Wenta, z s. w Kamienicy Królewskiej
	83-342 Kamienica Królewska,

ul. Królewska 63, powiat kartuski
	54°23’04”
	17°52’24”
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	ŚR.Ś.III.ES/6620-81/2005 26.09.2005 r. Wojewoda Pomorski
	31.08.2015 r.
	R14/

R15


	160104*
	2800
	974,3
	1154,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160106
	
	0,0
	0,0

	9.
	Firma „JARPO” – Jarosław Poznański, z s. w Gdyni
	81-602 Gdynia, ul. inż. J. Rummla 23, miasto na prawach powiatu Gdynia
	54°29’41”
	18°25’35”
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	DROŚ.S.EB.7653-24/10

23.08.2010 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego
	31.08.2015 r.
	R14
	160104*
	600
	476,2
	478,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160106
	
	0,0
	0,0

	10.
	PHU „MAN” – Ewa Sadowska, z s. w Kwidzynie
	82-500 Kwidzyn,

ul. Łąkowa 44, powiat kwidzyński
	53°44’34”
	18°55’20”
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	ŚR.Ś.III.ES/6620-102/2005  26.09.2005 r. Wojewoda Pomorski
	31.08.2015 r.
	R14
	160104*
	2250
	118,4
	83,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160106
	
	92,6
	0,0

	11.
	PPHU „HERA” – Alfreda Łukowicz, z s. w Gdańsku
	80-066 Gdańsk ul. Wschodnia 17, miasto na prawach powiatu Gdańsk
	54°19’25”
	18°38’40”
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	ŚR/Ś.III.EB/6620-20/07

11.05.2007 r.

Wojewoda Pomorski
	19.09.2015 r.
	R14
	160104*
	1700
	100,3
	75,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160106
	
	0,0
	0,0

	12.
	AUTO RECYCLING SERVICE - Marek Kawka, z s. w Gdańsku
	80-386 Gdańsk ul. Lęborska 1a, miasto na prawach powiatu Gdańsk
	54°24’16”
	18°24’31”
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	ŚR.Ś.III.ES/6620-146/06  28.12.2005 r. Wojewoda Pomorski
	30.09.2015 r.
	R14
	160104*
	2300
	521,2
	462,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160106
	
	12,1
	12,6

	13.
	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “STARKOM” Sp. z o. o., z s. w Starogardzie Gdańskim
	83-200 Starogard Gd., ul. Tczewska 22, powiat starogardzki
	53°58’10”
	18°32’24”
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	ŚR.Ś.III.KG/6620-44/06/EŻ  28.06.2006 r. Wojewoda Pomorski
	19.09.2015 r.
	R15
	160104*
	2200
	95,2
	18,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160106
	
	0,0
	0,0

	14.
	Blacharstwo Pojazdowe, Mechanika - Ryszard Szur, z s. w Wejherowie
	84-200 Wejherowo, ul. Gdańska 1, powiat wejherowski.
	54°36’09”
	18°18’08”
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	ŚR.Ś.III.EB/6620-122/2005  28.12.2005 r. Wojewoda Pomorski
	31.12.2015 r.
	R15
	160104*
	1100
	17,9
	21,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160106
	
	0,0
	0,0

	15.
	Firma „ADKONIS” - Oliver Adkonis, z s. w Słupsku
	76-200 Słupsk ul. Grottgera 14, miasto na prawach powiatu Słupsk
	54°27’09”
	17°00’16”
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	ŚR.Ś.III.EB/6620-126/2005  12.02.2007 r. Wojewoda Pomorski
	30.11.2015 r.
	R14
	160104*
	4000
	887,2
	740,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160106
	
	0,0
	0,0

	16.
	Zakład Produkcyjno.-Handlowy „ALMA” - Tomasz Miazga, z s. w Bytowie
	77-100 Bytów, ul. Szarych Szeregów 3, powiat bytowski
	54°09’56”
	17°28’48”
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	ŚR.Ś.III.EB/6620-118/05/06  23.02.2006 r. Wojewoda Pomorski
	31.01.2016 r.
	R14
	160104*
	200
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160106
	
	0,0
	0,0

	17.
	Firma  „RAAN” – Rafał Tyda i Andrzej Piotrowski, z s. w Gdańsku
	80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 5, miasto na prawach powiatu Gdańsk
	54°22’26”
	18°27’48”
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	ŚR.Ś.III.EB/6620-50/06  11.05.2006 r. Wojewoda Pomorski
	30.04.2016 r.
	R15
	160104*
	1700
	236,2
	216,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160106
	
	0,0
	35,5

	18.
	Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych Handel Art. Rolno-Ogrodniczych – Kazimierz Borowicki, z s. w Kościerzynie
	83-400 Kościerzyna, ul. Przemysłowa 4, powiat kościerski
	54°07’19”
	17°59’46”
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	ŚR.Ś.III.ES/6620-69/06  11.09.2006 r. Wojewoda Pomorski
	30.08.2016 r.
	R15
	160104*
	900
	210,6
	343,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160106
	
	0,0
	0,0

	19.
	Kasacja pojazdów – Recykling Samochodowy - Monika Dzikowska, z s. w Celbowie
	84-100 Puck, 

Celbowo 23, powiat pucki
	54°41’23”
	18°22’22”
	-
	-
	-
	R14
	160104*
	1000
	110,9
	112,3

	20.
	Firma „MAJEROWICZ” - Edward Majerowicz, z s. w Brachlewie
	82-500 Kwidzyn, Brachlewo 49, 

powiat kwidzyński
	53°48’17”
	18°58’02”
	-
	-
	-
	R14
	160104*
	1200


	268,4
	302,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160106
	
	23,4
	5,4

	21.
	„TRANS-ZŁOM” Sp. Jawna - J. Pawłowska, F. Barszcz, z s. w Człuchowie, ul. Polna 14
	77-300 Człuchów, Ględowo 3 D, powiat człuchowski
	53°39’40”
	17°22’58”
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	ŚR.Ś.II.EB/6620-39/07  04.01.2007 r.

ŚR.II.KG/6620-27/08 15.09.2008 r. 

Wojewoda Pomorski
	31.12.2016 r.
	R14
	160104*
	-
	372,3
	344,3

	22.
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Drogownictwa  S.A., z s. w Pruszczu Gdańskim
	83-000 Pruszcz Gdański, ul. Zastawna 32, powiat gdański
	54°14’52”
	18°37’24”
	 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	ŚR/Ś.III.ES/6620-119/06/07

06.03.2007 r.

Wojewoda Pomorski
	31.01.2017
	R14/ R15
	160104*
	430
	-
	0,0

(wykreślono z wykazu z dniem 01.10.2010 r.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160106
	
	-
	0,0

(wykreślono z wykazu z dniem 01.10.2010 r.)

	23.
	Polska Sieć Recyklingu Pojazdów Spółka z o.o., z s. w Legionowie
	89-620 Chojnice,

Nieżychowice 91, powiat chojnicki
	53°38’32”
	17°31’24”
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	ŚR.Ś.II.ES/6620-3/07  12.02.2007 r.

Wojewoda Pomorski
	31.12.2016 r.
	R14
	160104*
	200
	-

(wykreślono z wykazu z dniem 16.06.2009 r.)
	x

	24.
	VERSO – Żebrowski Sp. Jawna, z s. w Bojanie
	84-207 Koleczkowo, Bojano,

ul. J. Wybickiego 68, powiat wejherowski
	54°28’39”
	18°22’01”
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	ŚR.Ś.II.ES/6620-7/07  20.04.2007 r.

Wojewoda Pomorski
	31.12.2016 r.
	R15
	160104*
	1300
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160106
	
	0,0
	0,0

	25.
	Przedsiębiorstwo  Handlowo -Usługowe  „DAPEX”  S.C., z s. w Chojnicach, ul. Wolszlegera 6
	89-600 Chojnice,

ul. Zakładowa 26 powiat chojnicki
	53°41’28”
	17°25’20”
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	ŚR.Ś.II.EB/6620-58/07  24.09.2007 r.

Wojewoda Pomorski
	31.08.2017 r.
	R15
	160104*
	1000
	353,8
	348,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160106
	
	0,0
	0,0

	26.
	Zakład Usług „RAFED” - Rafał Brylowski, z s. w miejscowości Grabiny Zameczek
	83-022 Suchy Dąb, Grabiny Zameczek, ul. Łąkowa 7, powiat gdański
	54°14’52”
	18°44’32”
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	ŚR.Ś.II.EB/6620-79/07  26.11.2007 r.

Wojewoda Pomorski
	31.10.2017 r.
	R14
	160104*
	1000
	184,7
	221,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160106
	
	0,0
	0,0

	27.
	Przedsiębiorstwo  Usługowo -Handlowe „AUTO-BAZAR” - Jan Gruszewski, z s. w Bierkowie
	76-206 Słupsk,

Bierkowo 39, powiat słupski
	54°28’21”
	16°55’36”
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	ŚR/Ś.III.EB/6620-97/07

17.12.2007 r.

Wojewoda Pomorski
	30.11.2017
	R14
	160104*
	2000
	192,7
	191,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160106
	
	0,0
	0,0

	28.
	Firma Handlowo-Usługowa „TRANS-MOT” - Karol Szczepaniak, z s. w Stanięcinie 10A
	76-200 Słupsk, ul. Poznańska 79 A, miasto na prawach powiatu Słupsk
	54°27’09”
	17°01’07”
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	ŚR.III.KG/6620-2/08

28.04.2008 r.

Wojewoda Pomorski
	28.04.2018
	R15
	160104*
	2850
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160106
	
	-
	-

	29.
	DRAPOL Sp. z o.o., z z s. w Gdańsku
	80-719 Gdańsk, ul. Litewska 16, miasto na prawach powiatu Gdańsk
	54°21’07”
	18°41’22”
	Pozwolenie zintegrowane
	DROŚ.S.ES.7650-2/10/11

Marszałek województwa Pomorskiego
	31.12.2020 r.
	R14/

R15
	160104*
	20000
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160106
	
	0,0
	181,6

	30.
	ZIS „INSTON” Marian Trojanowski, z s. w Słupsku, ul. Grottgera 16A
	76-200 Słupsk, ul. Poznańska 79 A, miasto na prawach powiatu Słupsk
	54°27’09”
	17°01’07”
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	DROŚ.S.EB.7653-40/09/10

11.01.2010 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego
	28.10.2018
	R15
	160104*
	2200
	40,5
	40,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160106
	
	0,0
	0,0

	31.
	WAN-REKO Firma Handlowo-Usługowa Janusz Wantoch-Rekowski, z s. w Kościerzynie
	83-400 Kościerzyna, ul. Przemysłowa 12, powiat kościerski
	54°07’20”
	18°00’11”
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	ŚR.II.KG/6620-19/08

14.11.2008

Wojewoda Pomorski
	28.11.2018
	R14
	160104*
	2000
	0,0
	328,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160106
	
	0,0
	0,0

	32.
	„AUTO NAPRAWA’ Brunon Krampa, z s. w Mostach, ul. Długa 28B
	84-300 Lębork, Mosty, ul. Długa 28B, 

powiat lęborski
	54°32’56”
	17°47’13”
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	ŚR.II.KG/6620-30/08

03.11.2008

Wojewoda Pomorski
	02.11.2018
	R14/ R15
	160104*
	400
	21,4
	42,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160106
	
	0,0
	0,0

	33.
	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „KORYNT” Ireneusz Korycki, z s. w Chojnicach, ul. Staffa 13
	89-600 Chojnice, Nieżychowice 91, powiat chojnicki
	53°38’32”
	17°31’24”
	
	
	
	R15
	160104*
	315
	74,0
	95,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160106
	
	0,0
	0,0

	34.
	„Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LILAN” Alojzy Nadolski, z s. w Chwaszczynie, ul. Wiejska 2
	80-209 Chwaszczyno, ul. Oliwska 185, powiat kartuski
	54°26’34”
	18°23’58”
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	DROŚ.S.EB.7653-7/10

07.07.2010 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego
	30.06.2020
	R14
	160104*
	1500
	0,0
	212,8

	suma
	
	6668,1


	8729,2



	Zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

	1.
	Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe PESTAR- Eugeniusz Piechowski

ul. Iwaszkiewicza 15

83-200 Starogard Gdański
	ul. Iwaszkiewicza 15

83-200 Starogard Gdański


	Grupy przetwarzanego sprzetu:

1-10


	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie odzysku odpadów
	DROŚ.S.SO.EB.7653-1/08

z 18.08.2008 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego
	31.07.2018 r.
	R 14
	160211*


	600
	21,0
	4,8

	
	
	
	1. 
	
	
	
	
	160213*


	
	40,1
	76,0

	
	
	
	2. 
	
	
	
	
	160214


	
	44,4
	54,5

	
	
	
	3. 
	
	
	
	
	200123*


	
	40,1
	51,5

	
	
	
	4. 
	
	
	
	
	200135*


	
	35,2
	166,5



	
	
	
	5. 
	
	
	
	
	200136


	
	34,2


	113,6

	2.
	EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo
	Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99

 84-207 Koleczkowo
	Grupy przetwarzanego sprzetu:

1-10


	Pozwolenie zintegrowane
	ŚR/Ś.II.6619/7/2004

z 21.01.2005 r.

ze zmianami

Wojewoda Pomorski


	31.01.2020 r.
	R 15
	160211*


	550
	0,4


	2,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	160213*


	
	4,5
	39,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	160214


	
	11,4


	19,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	191211*


	
	3,2


	7,2



	
	
	
	
	
	
	
	
	200123*


	
	24,8
	31,7



	
	
	
	
	
	
	
	
	200135*


	
	38,3


	47,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	200136


	
	12,7
	27,2



	3.
	VERSO-Żebrowski sp. j.

ul. Wybickiego 28

80-207 Bojano
	ul. Wybickiego 28

80-207 Bojano
	Grupy przetwarzanego sprzętu:

1-10


	Pozwolenie na zbieranie i transport odpadów oraz na prowadzenie zakładu przetwarzania
	ŚR/Ś.III.EB/6620-7/07

z 18.04.2007 r.

ze zmianami

Wojewoda Pomorski


	31.03.2017 r.
	R 15
	160213*
	ok. 180
	2,7


	2,7



	
	
	
	
	
	
	
	
	160214


	
	7,7


	8,2



	
	
	
	
	
	
	
	
	160215*


	
	-
	0,19



	4.
	REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 16

02-981 Warszawa
	ul. Szczecińska 113B

76-200 Słupsk
	Grupy przetwarzanego sprzetu:

1-10


	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	ŚR/Ś.III.EB/6620-85/06

z 12.12.2006 r.

ze zmianami

Wojewoda Pomorski


	31.10.2016 r.
	R 15
	160211*


	6 300
	-
	12,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	160213*


	
	62,5
	293,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	160214


	
	198,5
	467,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	160216


	
	-
	12,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	160605


	
	-
	20,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	200123*


	
	-
	24,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	200133*


	
	-
	60,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	200134


	
	-
	29,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	200135*


	
	185,4
	329,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	200136


	
	81,1


	274,1

	suma
	
	848,4


	2 176,1

	Spalarnie wyłącznie odpadów medycznych i weterynaryjnych



	1.
	Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza 

ul. Leśna 10

89-600 Chojnice
	ul. Leśna 10

89-600 Chojnice
	-
	-
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie unieszkodliwiania
	DROŚ.POD.EB/7653-5/08

z 21.05.2008 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego
	31.03.2018 r.
	D 10
	180102*
	150
	1,0


	0,6



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180103*
	
	105,6


	78,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180109


	
	0,9


	1,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180182*
	
	0,4


	0,258



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180202*
	
	1,0
	0,7



	2.
	EMKA Handel Usługi

Krzysztof Rdest

ul. Gen. Grota Roweckiego 6

96-300 Żyrardów
	NZOZ Szpital Powiatowy w Tczewie

Ul. 30-go Stycznia

83-110 Tczew


	-
	-
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie unieszkodliwiania
	DROŚ.S.SO.EB.7653-10/08/09

z 14.01.2009 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego
	31.12.2018 r.
	D 10
	180102*
	400
	2,7


	2,6



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180103*
	
	155,6
	253,7



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180104


	
	0,5


	1,1



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180108*
	
	0,03


	0,01



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180109


	
	0,8
	10,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180110*
	
	0,001


	0,01



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180182*
	
	0,2


	0,3



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180202*
	
	3,96


	5,9



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180207*
	
	3,2


	4,8



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180208


	
	2,5


	1,8



	suma
	
	278,3
	362,8

	Instalacje do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych inne niż spalarnie



	1.
	Przedsiębiorstwo Comal Sp. z o.o.

ul. Bałtycka 5

80‑341 Gdańsk
	ul. Bałtycka 5

80‑341 Gdańsk
	-
	-
	Pozwolenie zintegrowane
	ŚR.Ś.II.6619/3/2003/2004

z 28.04.2004 r.

ze zmianami

Wojewoda Pomorski
	28.04.2014 r.
	D 9
	180102*
	
	0,4
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180106*
	
	0,7
	1,1

	suma
	
	1,0
	1,1

	Instalacje regeneracji olejów odpadowych



	1.


	Przedsiębiorstwo Comal Sp. z o.o.

ul. Bałtycka 5

80‑341 Gdańsk
	ul. Bałtycka 5

80‑341 Gdańsk

5 niezależnych instalacji odzysku olejów odpadowych
	-
	-
	Pozwolenie zintegrowane
	ŚR.Ś.II.6619/3/2003/2004

z 28.04.2004 r.

ze zmianami

Wojewoda Pomorski
	28.04.2014 r
	R 14
	130110*
	15 500
	0,3
	1,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130113*
	
	4,0
	4,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130205*
	
	7,8
	3,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130208*
	
	2 955,2
	3 238,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130310*
	
	1,2
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130506*
	
	6 438,0
	8 443,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130701*
	
	2,5
	23,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130702*
	
	26,2
	6,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130703*
	
	0,8
	0,5

	2.
	„TRANS-PORT” Spółka z o. o. 

ul. Al. Solidarności 2

 81-366 Gdynia
	ul. Al. Solidarności 2

81-336 Gdynia
	-
	-
	Pozwolenie zintegrowane
	ŚR/Ś.II.6619/72005/2006 

z 19.08.2008 r. 

ze zmianami

Wojewoda Pomorski


	19.08.2016 r.
	R15
	130403*
	13 500
	4 899,0
	4 511,0


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130506*
	
	626,5
	1 178,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130507*
	
	825,9
	595,6

	3.
	Oiler Sp. z o. o. 

ul. Malinowska 24A 83-110 Tczew
	Linia MOKRA
	-
	-
	Pozwolenie zintegrowane
	ŚR/Ś.IX.6619/4/2006

z 30.11.2006 r. 

ze zmianami

Wojewoda Pomorski
	30.09.2016 r.
	R 15
	130204*
	16 800
	-
	1,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130701*
	
	-
	4,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130702*
	
	-
	1,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130703*
	
	-
	57,3

	
	
	Linia WODA
	
	
	
	
	
	R 9/R15 
	130105*
	5000
	26,4
	57,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130507*
	
	181,4
	82,4

	
	
	Linia OLEJ
	
	
	
	
	
	R9
	130110*
	20 000
	54,6
	197,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130111*
	
	0,3
	0,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130112*
	
	-
	0,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130113*
	
	32,2
	60,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130205*
	
	658,4
	3 383,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130206*
	
	19,4
	17,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130207*
	
	1,8
	13,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130208*
	
	541,2
	1 476,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130307*
	
	211,2
	215,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130308*
	
	-
	1,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130310*
	
	3,6
	361,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130401*
	
	30,3
	24,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130403*
	
	13 201,7
	3 640,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130506*
	
	9,8
	30,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130701*
	
	3,9
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130702*
	
	9,9
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130703*
	
	29,7
	-

	4.
	"PORT SERVICE" Spółka z o. o.

ul. Mjr H. Sucharskiego 75

80-601 Gdańsk
	ul. Mjr H. Sucharskiego 75

80-601 Gdańsk
	-
	-
	Pozwolenie zintegrowane
	ŚR/Ś.II.6619/ 5 /2004/2005

z 15.07.2005 r.

ze zmianami

Wojewoda Pomorski


	15.07.2015 r.
	R 14
	130110*
	5 000
	4,7
	0,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130113*
	
	0,9
	1,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130205*
	
	1,2
	4,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130206*
	
	0,9
	0,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130208*
	
	214,2
	597,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130701*
	
	76,6
	54,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130702*
	
	0,06
	4,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130703*
	
	167,6
	1,7

	suma
	
	31 269,4
	28 297,5

	Spalarnie odpadów niebezpiecznych (poza spalarniami wyłącznie odpadów medycznych i weterynaryjnych)



	1.
	"PORT SERVICE" Spółka z o. o.

ul. Mjr H. Sucharskiego 75

80-601 Gdańsk
	ul. Mjr H. Sucharskiego 75

80-601 Gdańsk
	-
	-
	Pozwolenie zintegrowane
	ŚR/Ś.II.6619/ 5 /2004/2005

z 15.07.2005 r.

ze zmianami

Wojewoda Pomorski


	15.07.2015 r.
	D 10
	020108*
	20 000
	153,9
	1 051,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	050103*
	
	39,2
	101,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	050106*
	
	33,9
	12,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	050603*
	
	-
	100,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	060404*
	
	0,2
	0,004

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	061301*
	
	8,2
	46,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	070204*
	
	1,9
	1,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	070208*
	
	81,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	070214*
	
	1,7
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	070480*
	
	20,3
	21,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	070504*
	
	0,7
	0,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	070513*
	
	0,7
	10,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	070580*
	
	4,7
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	070608*
	
	-
	18,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	080111*
	
	2,3
	5,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	080119*
	
	10,8
	15,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	080312*
	
	17,8
	0,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	080317*
	
	0,08
	0,03

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	080409*
	
	24,8
	56,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	080413*
	
	0,6
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	090103*
	
	0,2
	0,03

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	090104*
	
	-
	0,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	110109*
	
	0,2
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	110111*
	
	4,9
	185,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	120120*
	
	0,1
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130204*
	
	0,2
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130306*
	
	10,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130899*
	
	-
	0,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	140602*
	
	-
	0,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	140603*
	
	0,7
	0,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	140604*
	
	8,3
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	150110*
	
	23,2
	13,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	150111*
	
	1,1
	0,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	150202*
	
	14,0
	17,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160107*
	
	0,2
	5,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160113*
	
	-
	0,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160303*
	
	0,2
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160305*
	
	7,1
	14,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160506*
	
	8,9
	16,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160507*
	
	1,0
	16,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160508*
	
	3,4
	5,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160708*
	
	-
	3,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	170204*
	
	187,1
	118,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	170301*
	
	4,0
	0,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	170603*
	
	-
	24,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180102*
	
	70,3
	64,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180103*
	
	2 757,3
	3 462,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180106*
	
	16,7
	15,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180108*
	
	11,4
	12,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180182*
	
	14,7
	8,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180202*
	
	33,3
	42,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180205*
	
	0,07
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180207*
	
	0,1
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	190205*
	
	147,9
	21,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	190813*
	
	36,3
	96,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	191211*
	
	-
	2 008,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200117*
	
	-
	0,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200126*
	
	-
	0,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200127*
	
	1,0
	3,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200131*
	
	0,02
	-

	2.
	Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.

ul. Pelplińska 19

83‑200 Starogard Gdański
	ul. Pelplińska 19

83‑200 Starogard Gdański
	-
	-
	Pozwolenie zintegrowane
	ŚR.IX.6619/28/07

z 17.12.2007 r.

ze zmianami

Wojewoda Pomorski


	23.02.2014 r.
	D 10
	150110*
	3 200
	57,4
	65,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	150202*
	
	30,9
	50,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160506*
	
	47,5
	71,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180102*
	
	3,1
	8,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180103*
	
	260,4
	325,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180106*
	
	0,5
	1,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180108*
	
	1,0
	0,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180202*
	
	4,2
	4,4

	suma
	
	4 171,7
	8 126,1

	Instalacje do recyklingu zużytych opon

	1.
	TD BERGMA

Łucja Trojanowska

Ul. Chrobrego 1/21

82-500 Kwidzyn
	Ul. Chrobrego 1/21

82-500 Kwidzyn
	-
	-
	Decyzja – zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne
	ŚR/Ś.III.EB/6621-46/06

z 30.08.2008 r.

ze zmianami

Wojewoda Pomorski
	30.11.2016 r.
	R 3


	160103
	5 000
	133,7
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	R 14
	
	
	2582,5
	-

	suma
	
	2 716,2
	-

	Instalacje do odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych (poza sortowniami)

	1.
	Oiler Sp. z o.o. 

ul. Malinowska 24A 83-110 Tczew
	Linia Sucha

ul. Malinowska 24A 83-110 Tczew
	-
	-
	Pozwolenie zintegrowane
	ŚR/Ś.IX.6619/4/2006

z 30.11.2006 r. 

ze zmianami

Wojewoda Pomorski
	30.09.2016 r.
	R15
	150101
	8500
	77,3
	73,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	150102
	
	92,6
	72,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	150103
	
	8,8
	4,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	150104
	
	55,7
	54,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	150105
	
	18,8
	17,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	150106
	
	1,0
	6,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	150107
	
	-
	0,5

	z papieru i tektury

	2.
	KARTOPLAST s.c. Adam Bułka. Krzysztof Łukaszyk

Sadlinki 15

82-522 Sadlinki
	Młyny

Sadlinki 15

82-522 Sadlinki
	-
	-
	Pozwolenie na zbieranie i odzysk odpadów
	WO 7644/II/OU/11-1/2003

z 24.07.2002 r.

Starosta Kwidzyński
	31.07.2012 r.
	R 14
	150101
	8000
	3 748,5
	5 424,0

	3.
	STEICO S. A.

ul. Przemysłowa 2

64-700 Czarnków
	Urządzenia do produkcji płyt pilśniowych

ul. Mickiewicza 10

83-262 Czarna Woda
	-
	-
	Pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów
	OS.7644/45/08 

z 30.07.2008 r.

Starosta Starogardzki
	05.03.2017 r.
	R 14
	150101
	7500
	27,5


	-

	z metali

	4.
	Przedsiębiorstwo "MODEX-OIL"

Ul. Sztumska 9

82-500 Kwidzyn
	Urządzenie do regeneracji opakowań

Ul. Żwirowa 2 A

82-500 Kwidzyn
	-
	-
	Pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów
	ŚR.Ś.III.KG/6620-89/2006

z 25.10.2006 r.

Wojewoda Pomorski
	30.10.2016 r.
	R 14
	150104
	2000
	33,5


	154,5



	z tworzyw sztucznych

	5.
	KNAUF Industries Polska Sp. z o. o.

ul Styropianowa 1

96-320 Mszczonów
	Recykler

(kruszarka odpadów styropianowych)

ul. Lotnicza 2

82-500 Kwidzyn
	-
	-
	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów
	BO‑7644/II/W/10/2002

z 25.10.2002 r.

Starosta Kwidzyński
	31.10.2012
	R 3
	150102
	330
	52,7


	139,8



	6.
	ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "LESTER"

ul. Długa 44

82-500 Kwidzyn
	Linia produkcyjna "TECNOVA"

ul. Długa 44

82-500 Kwidzyn
	-
	-
	Pozwolenie na odzysk odpadów
	WO/7644/II/OU01‑2/2007

z 15.01.2007 r.

Starosta Kwidzyński


	30.06.2016 r.
	R 3
	150102
	1800
	-
	18,2

	7.
	Przedsiębiorstwo "MODEX-OIL"

Ul. Sztumska 9

82-500 Kwidzyn
	Urządzenie do regeneracji opakowań

ul. Żwirowa 2 A

82-500 Kwidzyn
	-
	-
	Pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów
	ŚR.Ś.III.KG/6620-89/2006

z 25.10.2006 r.

Wojewoda Pomorski
	30.10.2016 r.
	R 14
	150102
	1000
	11,5


	28,9



	8.
	KARTOPLAST s. c. Adam Bułka. Krzysztof Łukaszyk

Sadlinki 15

82-522 Sadlinki
	Młyny

Sadlinki 15

82-522 Sadlinki
	-
	-
	Pozwolenie na zbieranie i odzysk odpadów
	WO 7644/II/OU/11-1/2003

z 24.07.2002 r.

Starosta Kwidzyński
	31.07.2012 r.
	R 14
	150102
	2500
	67,0
	39,5

	9.
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "Aspol" Spółka z o. o.

Królów Las 24

83-132 Morzeszczyn
	Instalacja do regranulacji

ul. 22 Lipca  24 83‑132 Morzeszczyn
	-
	-
	Pozwolenie na zbieranie i odzysk odpadów
	WR‑7636/2‑7/09

z 03.09.2010 r.

Starosta Tczewski  
	03.09.2020 r.
	R 3
	150102
	3600
	-
	282,1



	10.
	"ARGUS" - Jakub Mejer

ul. Stoczniowców 8

84-230 Rumia
	Instalacja do regranulacji

ul. Stoczniowców 8

84-230 Rumia
	-
	-
	Pozwolenie na zbieranie i odzysk odpadów
	OS-14/2008

z 03.01.2008 r.

Starosta Wejherowski
	30.04.2014 r.
	R 5
	150102
	1000
	11,1


	16,0

	11.
	"TAS" Spółka z o. o.

ul. Lipowa 10A

83-207 Kokoszkowy
	Granulator

ul. Lipowa 10A

83-207 Kokoszkowy
	-
	-
	Pozwolenie na zbieranie i odzysk odpadów
	OS.7644-3/4/II/2/05

z 03.03.2005 

ze zmianami

Starosta Starogardzki
	01.03.2015 r.
	R 3
	150102
	500
	50,1


	281,9



	12.
	EUROPLASTIC POLSKA Sp. z o. o.

Przodkowo 4

83-304 Przodkowo
	Lina do recyklingu

Przodkowo 4

83-304 Przodkowo
	-
	-
	Pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów
	R.7635-27/2006/Em

z 29.12.2006 r.

Starosta Kartuski
	31.12.2016 r.
	R 3
	150102
	1600
	1 879,0
	1 793,3

	13.
	CURVER POLAND Sp. z o. o.

ul. Wrocławska 34

76-200 Słupsk
	Instalacja do recyklingu

ul. Wrocławska 34

76-200 Słupsk
	-
	-
	Pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów
	GKMiOŚ‑RKŚ‑XXI.7624‑3/5/07

z 10.07.2007 r.

Prezydent Miasta Słupska
	19.05.2015 r.
	R 5
	150102
	20000
	34,8
	-

	14.
	PPHU PLAST-FOL s. c. Mariusz i Artur Rzeźnik

ul. Dworcowa 50

89-620 Silno
	ul. Dworcowa 50

89-620 Silno
	-
	-
	Pozwolenie na zbieranie i odzysk odpadów
	OS.7614/41/470/05 

z 19.07.2005 r.

Starosta Chojnicki
	31.07.2015
	R 3
	150102
	900
	215,0
	854,6

	15.
	Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe  ATA PLUS Patrycjusz Gwiżdż

ul. Marynarki Polskiej 134/39

80‑865 Gdańsk


	Linia do regranulacji

ul. Marynarki Polskiej 134/39

80‑865 Gdańsk


	-
	-
	Pozwolenie na zbieranie wytwarzanie i odzysk odpadów
	GKMiOŚ‑RKŚ‑XXI.7624‑2/7/10

z 17.08.2010 r.

Prezydent Miasta Słupska
	16.08.2020 r.
	R 5
	150102
	3200
	-
	98,8

	16.
	Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "MAGIA" Magdalena Świątek-Gnaś

Lisewo 25

84-252 Zamostne
	Linia do granulacji

Lisewo 25

84-252 Zamostne
	-
	-
	Pozwolenie na zbieranie i odzysk odpadów
	OS-107/2005

z 15.03.2005 r.

Starosta Wejherowski
	14.03.2015 r.
	R 14
	150102
	345
	-
	62,3

	17.
	Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX"  S.A.

ul. Lutosławskiego 17 A

76-200 Słupsk
	Młyny mielące

ul. Lutosławskiego 17 A

76-200 Słupsk
	-
	-
	Pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów
	GKMiOŚ‑RKŚ‑XXI.7624‑3/5/06

z 23.10.2006 r.

Prezydent Miasta Słupska
	19.10.2016 r.
	R 5
	150102
	5000
	128,0
	66,7

	18.
	FC MULTIPAK Agata Kowalewska

ul. Grunwaldzka 3

76-200 Słupsk
	Linia do regranulacji

ul. Grunwaldzka 3

76-200 Słupsk


	-
	-
	Pozwolenie na odzysk odpadów
	30/2004

z 09.08.2004 r.

Prezydent Miasta Słupska
	31.07.2014 r.
	R 5
	150102
	-
	372,3
	213,4

	suma
	
	6 885,2


	9 703,5




Tabela 7 Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów pozostałych według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2010 r.)

	L.p.
	Nazwa i adres podmiotu zarządzającego
	Rodzaj/

adres instalacji
	Rodzaj decyzji/podstawa prawna
	Numer decyzji; data wydania/ organ wydający
	Data ważności decyzji
	Symbol R lub D wg decyzji
	Rodzaj odpadu /kod
	Zdolności przerobowe roczne

[Mg/rok]
	Ilość odpadów przetworzonych w 2009 r. 

[Mg]
	Ilość odpadów przetworzonych w 2010 r. 

[Mg]

	Spalarnie i współspalarnie odpadów (poza spalarniami odpadów komunalnych i niebezpiecznych), w tym spalarnie komunalnych osadów ściekowych



	 1.
	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 

ul. Witomińska 29

81-311 Gdynia 
	Dębogórze Wybudowanie

ul. Długa 28

84-230 Rumia 
	Pozwolenie na prowadzenie działalności 
w zakresie odzysku 
iunieszkodliwiania odpadów 
	ŚR/Ś.IX.6619/17/2006/07

z 03.08.2007 r. 

Wojewoda Pomorski 
	03.08.2017 
	D 10 
	19 08 05
	36 300 
	9 275,8 
	 19 720,1

	 2.
	International Paper Kwidzyn S.A.

ul. Lotnicza 1

82-500 Kwidzyn

 
	ul. Lotnicza 1

82-500 Kwidzyn

 
	Pozwolenie zintegrowane 
	 ŚR/Ś.II.6619/8/2005/2006

z 11.04.2006 r.

Wojewoda Pomorski


	31.12.2015 r. 
	D 10 
	03 03 01


	
	271 589,6
	274 559,9



	
	
	
	
	
	
	
	03 03 10


	
	24 744,7


	24 932,1



	
	
	
	
	
	
	
	03 03 11


	
	44 185,0
	52 477,7

	 suma
	
	349 795,1
	371 689,8

	Instalacje do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów 



	 

1.
	„ELWOZ” Sp. z o.o. Odział Sierakowice ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice
	Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego 

Chlewnica 

76-230 Potęgowo
	Pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów
	DROŚ.P.OD.ES.7654-4/08 

z 09.04.2008 r.

ze zmianami

Marszałek Województwa Pomorskiego


	 

31.01.2018 r.
	R 15 
	03 01 05


	3 000
	10,6
	9,4

	
	
	
	
	
	
	
	03 01 99


	
	15,2
	2,9



	
	
	
	
	
	
	
	04 01 08


	
	-
	174,0

	
	
	
	
	
	
	
	04 02 09


	
	281,5
	307,9

	
	
	
	
	
	
	
	04 02 22


	
	7,6
	23,1



	
	
	
	
	
	
	
	05 01 17


	
	-
	18,5

	
	
	
	
	
	
	
	07 02 13


	
	1,3
	1,6

	
	
	
	
	
	
	
	07 02 17


	
	20,1
	-

	
	
	
	
	
	
	
	12 01 05


	
	-
	14,0



	
	
	
	
	
	
	
	12 01 99


	
	-
	17,3



	
	
	
	
	
	
	
	15 02 03


	
	6,1
	10,2

	
	
	
	
	
	
	
	17 02 01


	
	-
	42,5



	
	
	
	
	
	
	
	17 02 03


	
	-
	53,0



	
	
	
	
	
	
	
	17 03 80


	
	-
	39,7

	
	
	
	
	
	
	
	19 12 12


	
	-
	211,4

	suma
	  
	 
342,2
	 925,4

	Instalacje zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych (poza spalarniami komunalnych osadów ściekowych)



	1. 
	Spółka Wodno-Ściekowa „SWARZEWO” 

ul. Władysławowska 84

 84-120 Władysławowo


	Kompostownia

pryzmowa

Swarzewo

 ul. Władysławowska 84

84-120 Władysławowo
	Decyzja na odzysk odpadów
	ROŚ/O-7644/I/P/3/05

z 21.05.2005 r.

Starosta Pucki
	31.01.2015 r.
	R 3
	19 08 05 
	10 000 
	6 400,0 
	 

6 300,0

	2. 
	Zakład Utylizacji Odpadów 

Sp. z o. o. 

Gilwa Mała 8

82-500 Kwidzyn
	Kompostownia

pryzmowa

Gilwa Mała 8 

82-500 Kwidzyn
	Pozwolenie zintegrowane
	ŚR/Ś.II.KG.6619/2/

2005 

z 27.07.2005 r.

ze zmianami

Wojewoda Pomorski
	26.07.2015 r.
	R 3
	19 08 05 
	13 500 
	1 500,0 
	1 365,7 

	3.
	KOMMUNALSERVICE VORNKAHL POLSKA 

Sp. z o. o.

ul. Czatkowska 8

83-110 Tczew
	Kompostownia

pryzmowa

ul. Czatkowska 8

83-110 Tczew
	Decyzja na odzysk odpadów
	ŚR/Ś.III.KG.6622-28/2005 

z 26.08.2005 r.

Wojewoda Pomorski
	25.08.2015 r.
	R 3
	19 08 05
	50 000


	17 689,0
	36 146,8

	4.
	Wodociągi Słupsk Sp. z o. o. 

ul. Orzeszkowej 1

76-200 Słupsk
	Kompostownia

pryzmowa

ul. Sportowa73

76-200 Słupsk
	Decyzja na odzysk odpadów
	DROŚ.S.EB.7653-26/09/10     

z 27. 04.2010 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego      

                              
	31.10.2015 r.
	R 3
	19 08 05
	20 000


	7 201,0
	10 585,0

	5.
	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. 

w Słupsku 

ul. Szczecińska 112

76-200 Słupsk
	Kompostownia pryzmowa
	Bierkowo 120 
76-200 Słupsk
	Pozwolenie zintegrowane
	ŚR/Ś.II.6619/3/2004

z 17.01.2005 r. 

ze zmianami

Wojewoda Pomorski


	16.01.2015 r.
	R 3
	19 08 05
	6 250
	3 416,8
	2 879,3

	
	
	Komposter
	
	
	
	
	
	
	500
	32,3
	45,1

	6.
	Przedsiębiorstwo Składowania

i Przerobu Odpadów 

Sp. z o.o. w Czarnówku

Czarnówko

 84-351 Nowa Wieś Lęborska
	Kompostownia bioreaktorowa
	Czarnówko

 84-351 Nowa Wieś Lęborska


	Pozwolenie zintegrowane
	ŚR/Ś.IX.6619/20‑7/2006/07

z 30.04.2007 r.

ze zmianami

Wojewoda Pomorski


	29.04.2017 r.
	R 3
	19 08 05
	25 000
	2 535,9
	6 425,4

	
	
	Kompostownia pryzmowa
	
	
	
	
	
	
	16 000
	4 292,4
	-

	7.
	Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Człuchowska 26

77-320

Przechlewo
	Bioreaktor do kompostowania

ul. Młyńska 44 b

77-320 

Przechlewo
	Decyzja na odzysk odpadów
	RLiOŚ.7644-2-12/07

z 07.05.2007 r.

ze zmianami        

Starosta Człuchowski                   
	30.04.2017 r.
	R 3
	19 08 05
	2 000
	-
	286,0

	8.
	Miejskie Wodociągi Sp. z o. o.

ul. Igielska 15 89‑600 Chojnice
	Kompostownia pryzmowa

ul. Igielska 15 89‑600 Chojnice
	Pozwolenie na odzysk odpadów
	Os.7624/17/186/05

z 11.04.2005 r.

Starosta Chojnicki
	10.04.2015 r.
	R 3
	19 08 05


	2 500
	5 824,5


	4 579,0



	9.
	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Star‑Wik" Sp. z o. o., ul. Lubichowska 128

83-200 Starogard Gdański
	Kompostownia pryzmowa

ul. Lubichowska 128

83-200 Starogard Gdański
	Pozwolenie na odzysk odpadów
	OS.7644-16/5/II/2/04

z 30.09.2004 r.

Starosta Starogardzki
	30.09.2014 r.
	R 3
	19 08 05


	1 500
	5 691,8
	4 909,0

	10.
	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODOCIĄGI KOŚCIERSKIE"

ul. Strzelecka 30 A

83-400 Kościerzyna


	Instalacja do higienizacji wapnem


	Markubowo 7

83-400 Kościerzyna
	Pozwolenie na odzysk odpadów
	OŚ.7647-5(2)/08

z 02.07.2008 r.

Starosta Kościerski
	01.07.2018 r.
	R 10
	19 08 05


	4 000
	1 034,4
	3 239,0

	
	
	Bioreaktor do kompostowania


	
	
	
	
	R 3
	
	6 000
	889,2
	674,0

	SUMA
	
	56 507,2
	77 434,3

	Instalacje do poddawania odzyskowi odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej


	1.
	Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" S.A. ul. Wyszogrocka 133 09-410 Płock


	Poletko rekultywacyjne

ul. Kępna

80‑635 Gdańsk


	 Pozwolenie na wytwarzanie 
i odzysk odpadów
	DROŚ.S.SO.EB7653‑7/08

z 17.12.2008 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego 
	30.11.2014 r. 
	R14
	17 05 03*
	3 000 
	-
	3000,0

	2.
	Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych SPOMEL S.P. ul. Abrahama 15

84‑300 Lębork
	 Piece odlewnicze do top. żeliwa (żeliwiaki)

 ul. Abrahama 15

84‑300 Lębork


	Pozwolenie zintegrowane 
	ŚR/Ś.IX.6619/23/06/07

z 09.10.2007 r.

Wojewoda Pomorski

  
	09.10.2017 r. 
	 R4
	17 04 05
	 12 524
	6 847,7
	 4559,7

	3.
	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku
ul. Szczecińska 57 76‑200 Słupsk
	Żeliwiak

ul. Szczecińska 57 76‑200 Słupsk
	Pozwolenie na wytwarzanie
i odzysk odpadów
	GKMiOŚ‑RKŚ‑XXI.7624‑3/2/10

z 28.04.2010 r.

Prezydent Miasta Słupska


	11.04.2020 r.
	R4
	17 04 05
	20 000
	99,7
	137,9

	4.
	Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych inż. Kazimierz Ginter Zakład Pracy Chronionej, ul. Kolejowa 4

 89‑600 Chojnice
	Kruszarka

ul. Kolejowa 4 89‑600 Chojnice
	Pozwolenie na wytwarzanie 
i odzysk odpadów
	Os. 7624/55/66/03/04

z 02.02.2004 r.

Starosta Chojnicki
	10.02.2014 r.
	R14
	17 01 01
	7 000
	-
	856,0

	5.
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno‑Usługowe "TUGA" Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 1 82‑100 Nowy Dwór Gdański
	Ciąg betonowy

- instalacja do prod. podbudów drogowych
	ul. Przemysłowa 1

82‑100 Nowy Dwór Gdański
	Pozwolenie na odzysk odpadów
	ROŚ‑7647‑III/1/09

z 02.03.2009 r.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego
	27.06.2016 r.
	R14
	17 05 04
	50 000
	6 000,0
	12 000,0

	
	
	Ciąg kruszarki
	
	
	
	
	R14
	17 01 01
	15 000
	3 000,0
	5 500,0

	
	
	W wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych
	
	
	
	
	R 14
	17 01 81
	15 000
	2 500,0
	3 500,0

	6.
	PPHU "CLASSIC" Sławomir Giża
ul. Ustronie 16 88‑160 Janikowo


	Kruszarka szczękowo gąsienicowa 

ul. Mjr. H. Sucharskiego 12 80‑958 Gdańsk
	Pozwolenie na wytwarzanie 
i odzysk odpadów
	WŚ‑I‑7660Dz/68/2009‑10/MPSz/32

z 03.03.2010 r.

Prezydent Miasta Gdańska


	03.03.2020 r.
	R14
	17 01 01


	192 000
	-
	50 000,0

	
	
	
	
	
	
	
	17 01 02


	
	-
	15 000,0

	
	
	
	
	
	
	
	17 01 03
	
	-
	2 000,0

	7.
	Przedsiębiorstwo Drogowe "BAZALT"  Zbigniew Hrynkiewicz, 

ul. Jagiełły 47a

82‑400 Sztum


	Kruszarka
	
	Pozwolenie na odzysk odpadów
	OS‑II‑7666/2d/10

z 30.07.2010 r.

Starosta sztumski
	31.07.2020 r.
	R14
	17 01 01
	25 200
	-
	3 821,0

	
	
	Wytwórnia mas bitumicznych 
	Sztum
	
	
	
	R14
	17 03 02
	35 000
	-
	7 052,0

	8.
	Przedsiębiorstwo Usługowo‑Transportowe OL‑TRANS Olgiert Hewelt, Mrzezino, ul. Lipowa 6, 84‑123 Połchowo
	Kruszarka 
	Mrzezino, ul. Lipowa 6, 84‑123 Połchowo


	Pozwolenie na wytwarzanie, zbierani 
i odzysk odpadów
	ROŚ/O‑7644/I/P/3/02

z 27.03.2002 r. 

Starosta Pucki
	27.03.2011 r.
	R14
	17 01 02
	140 000
	3 435, 8
	1 360,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	17 01 81
	
	1 558,0
	74,5

	
	
	Kruszarka 
	
	
	
	
	R14
	17 01 01
	360 000
	34 090,8
	4 731,4

	9,
	Groth Teresa Usługi Ogólno‑Sprzętowo‑Transportowe Roboty Drogowe Żwirownia

ul. Leśna 4

84‑239 Bolszewo
	Kruszarka udarowa

ul. Leśna 4

 84‑239 Bolszewo
	Pozwolenie na wytwarzanie 
i odzysk odpadów
	OS.ES‑7635‑G/146/09/10

z 12.01.2010 r.

Starosta Wejherowski


	31.01.2018 r.
	R15
	17 01 01
	38 400
	6,5
	8 540,9

	
	
	
	
	
	
	
	17 01 02
	
	-
	440,0

	10.
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno‑Usługowo‑Handlowe VIKA,

ul. Źródlana 5 80‑175 Gdańsk
	Kruszarka 

ul. Ku Ujściu Gdańsk
	Pozwolenie na wytwarzanie 
i odzysk odpadów
	WŚ‑I‑7660Dp/14/2009/AD

z 21.08.2009 r.

Prezydent Miasta Gdańska
	19.08.2019 r.
	R15
	17 01 01
	66 500
	-
	16 841,4

	
	
	
	
	
	
	
	17 01 02
	
	-
	1 881,4

	
	
	
	
	
	
	
	17 01 07
	
	-
	93,0

	
	
	
	
	
	
	
	17 01 81
	
	-
	1 913,7

	
	
	
	
	
	
	
	17 03 02
	
	-
	1 529,9

	11.
	Federal Mogul BIMET S.A.

ul. Grunwaldzka 481

80‑953 Gdańsk
	Piece topielnicze  indukcyjne
	ul. Grunwaldzka 481 80‑953 Gdańsk


	Pozwolenie na wytwarzanie 
i odzysk odpadów
	DROŚ.P.Z.BP.7650/5/07/08

z 19.12.2006 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego


	19.12.2016 r.
	R4
	17 04 01
	4 000
	801,9
	235,5

	
	
	Piece topielnicze indukcyjne
	
	
	
	
	
	17 04 01
	1 760
	317,8
	265,0

	12.
	PORT SERVICE" Spółka z o.o.

ul. Mjr H. Sucharskiego 75 80‑601 Gdańsk


	Oczyszczalnia Wód Zaolejonych
	ul. Mjr H. Sucharskiego 75, 80‑601 Gdańsk


	Pozwolenie zintegrowane
	ŚR/Ś.II.6619/ 5 /2004/2005

z 15.07.2005 r.

ze zmianami

Wojewoda Pomorski


	15.07.2015 r.
	R14
	17 05 06
	100 000
	14,1
	-

	
	
	Stacja Utylizacji zanieczyszczonych gruntów i osadów
	
	
	
	
	
	17 05 03*
	5 000
	-
	972,6

	13.
	Przedsiębiorstwo Techniczno‑Usługowe "Korab" Dorota Skałkowska
ul. Chmielewskiego 8/3

81‑721 Sopot
	Kruszarka

ul. Chmielewskiego 8/3

81‑721 Sopot
	Pozwolenie na wytwarzanie 
i odzysk odpadów
	7660DZ/97/04‑2005/AP

z 10.01.2005 r.

Prezydent Miasta Gdańska
	09.01.2014 r.
	R14
	17 01 01
	60 000
	14 641,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	17 01 02
	
	540,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	17 01 07
	
	3 030,0
	-

	14.
	Oiler Sp. z o.o.

ul. Malinowska 24A

83‑110 Tczew
	Linia impregnacji odpadów
	ul. Malinowska 24A 83‑110 Tczew
	Pozwolenie zintegrowane
	ŚR/Ś.IX.6619/4/2006

z 30.11.2006 r. 

ze zmianami

Wojewoda Pomorski
	30.09.2016 r.
	R15
	17 01 03
	16 800
	0,1
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	17 03 02
	
	-
	0,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	17 05 03
	
	13,9
	30,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	17 05 04
	
	-
	0,2

	
	
	Linia mechanicznego rozdrabniania
	
	
	
	
	
	17 01 03
	8 500
	-
	0,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	17 01 07
	
	1,2
	0,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	17 01 80
	
	-
	0,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	17 01 82
	
	-
	0,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	17 02 01
	
	5,4
	0,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	17 02 02
	
	1,3
	3,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	17 02 03
	
	23,3
	21,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	17 02 04*
	
	0,1
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	17 03 02
	
	0,2
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	17 03 80
	
	0,2
	3,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	17 04 05
	
	0,6
	13,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	17 04 11
	
	0,8
	1,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	17 05 03*
	
	-
	30,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	17 05 04
	
	-
	0,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	17 06 04
	
	7,2
	12,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	17 08 02
	
	2,6
	1,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	17 09 03*
	
	0,0
	0,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	17 09 04
	
	-
	0,5

	15.
	PPHU SOMBUD‑Mirosław Socha

ul. Ceramiczna 1a

83‑314 Somonino
	Kruszarka

ul. Ceramiczna 1a 83‑314 Somonino


	Pozwolenie na zbieranie 
i odzysk odpadów
	7635‑24/2008/w1

z 26.08.2008 r.

Starosta Kartuski


	25.08.2018 r.
	R14
	17 01 01
	15 000
	1 000,0
	1 080,0

	16.
	Przedsiębiorstwo Usług Drogowo‑Mostowych S.A.

ul. Drogowców 6 83‑400 Kościerzyna
	Ciąg kruszenia

Dębogóry

 83‑423 Wielki Klincz


	Pozwolenie na wytwarzanie 
i odzysk odpadów
	OŚGWLiRIII.7647‑22/05

z 01.07.2005 r.

Starosta Kościerski


	01.07.2015 r.
	R14
	17 01 81
	3 000
	3 431,0
	3 000,0

	
	
	
	
	
	
	
	17 03 02
	
	92,0
	11,0

	17.
	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.

ul. Pomorska 26a 83‑200 Starogard Gdański
	Zespół przerobu kamienia

Strzelnica

 83‑130 Pelplin


	Pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie 
i odzysk odpadów
	WR‑7635/11‑6/02

z 24.01.2006 r.

Starosta Tczewski
	25.10.2012 r.
	R14
	17 01 81
	53 000
	6 400,0
	5 453,0

	18.
	DRAPOL 
Sp. z o.o.

ul. Litewska 16 80‑719 Gdańsk
	Prasonożyce
	Gdańsk
	Pozwolenie na wytwarzanie 
i odzysk odpadów
	ŚR/Ś.III.EB/6620‑34/07

z 02.05.2007 r.

Wojewoda Pomorski
	30.04.2017 r.
	R15
	17 04 05
	87 600
	-
	82 500,0

	
	
	Strzępiarka
	
	
	
	
	
	17 04 05
	262 800
	-
	39 222,9

	19.
	EKO DOLINA" Sp. z o.o. Łężyce

Łężyce

 ul. Al. Parku Krajobrazowego 99

84‑207 Koleczkowo
	Segment kruszenia odpadów budowlanych Łężyce

 ul. Al. Parku Krajobrazowego 99 84‑207 Koleczkowo
	Pozwolenie zintegrowane
	ŚR/Ś.II.6619/7/2004

z 21.01.2005 r.

ze zmianami

Wojewoda Pomorski


	31.01.2020 r.
	R15
	17 01 01
	50 000
	2 033,0
	860,6

	
	
	
	
	
	
	
	17 01 02
	
	190,9
	105,4

	20.
	Zwar ‑ Bud 
Sp..z o. o.

ul. Jabłoniowa 4 80‑180 Gdańsk
	Kruszarka 

ul. Jabłoniowa 4

80‑180 Gdańsk
	Pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie 
i odzysk odpadów
	WŚ‑I‑7660Dp/14/2008/MPSz

z 23.07.2008 r.

Prezydent Miasta Gdańska
	23.07.2018 r.
	R15
	17 01 01
	90 000
	18 020,0
	1 240,5

	
	
	
	
	
	
	
	17 01 02
	
	24 000,0
	3 918,1

	
	
	
	
	
	
	
	17 01 03
	
	-
	286,0

	
	
	
	
	
	
	
	17 05 04
	
	18 400,0
	-

	21.
	"As‑Recycling" Sp. z o. o.
	Kruszarka 

ul. Przyrodników 30 80‑298 Gdańsk
	Pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie 
i odzysk odpadów
	WOŚ‑I‑7681/126/02‑2003/AD

z 24.03.2003 r.

Prezydent Miasta Gdańska
	25.02.2013 r.
	R15
	17 01 01
	90 000
	2 800,0
	1 602,5

	
	
	
	
	
	
	
	17 01 02
	
	10 100,0
	2 642,0

	
	
	
	
	
	
	
	17 01 07
	
	30,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	17 01 81
	
	600,0
	836,8

	22.
	Lutgarda Łapaj Zakład Górniczy Góra II

ul. Zamostna 14E 84‑239 Bolszewo
	Kruszarka

Góra, działka nr 77/1

 Zamostne
	Pozwolenie na zbieranie 
i odzysk odpadów
	OS.ES‑7635‑OTZ/95/2009

z 21.07.2009 r.

Starosta Wejherowski
	31.07.2019 r.
	R14
	17 01 01
	2 000
	-
	2 830,0

	
	
	
	
	
	
	
	17 01 07
	
	-
	1 558,0

	
	
	
	
	
	
	
	17 01 81
	
	50,0
	-

	23.
	Cementownia Wejherowo 
Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 36 84‑200 Wejherowo
	Żeliwiaki ‑ piece nr 1 i 2 ‑ 

ul. Przemysłowa 36 84‑200 Wejherowo
	Pozwolenie zintegrowane
	Śr/Ś.IX.6619/24/06/07

z 09.10.2007 r

Wojewoda Pomorski
	09.10.2017 r.
	R4
	17 04 05
	9 920
	8 752,0
	5 665,1

	24.
	DRAŻEL Sp. z o.o.

ul. Litewska 16

80‑719 Gdańsk
	Żeliwiak

ul. Traugutta 50  Starogard Gdański
	Pozwolenie na zbieranie 
i odzysk odpadów
	OS.7644‑42/07

z 04.07.2007 r.

Starosta Starogardzki
	30.06.2017 r.
	R14
	170405
	6 000
	-
	1 995,0

	25.
	POLEKO Sp. z o.o.

ul. Nieborowska 18/3

80‑034 Gdańsk
	Kruszarka szczękowa 

ul. Nieborowska 18/3

80‑034 Gdańsk
	Pozwolenie odzysk odpadów
	WŚ‑I‑7660Dg/36/2009/MPSz

z 06.07.2009 r.

Prezydent Miasta Gdańska
	31.07.2019 r.
	R15
	17 01 01
	116 000
	7 223,2
	2 759,1

	
	
	
	
	
	
	
	17 01 02
	
	2 035,0
	1 225,0

	
	
	
	
	
	
	
	17 05 04
	
	-
	68 326,7

	26.
	Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej 
w Malborku 
Sp. z o.o.


	Kruszarka
	ul. Gen. de Gaullea 70

 82‑200 Malbork
	Pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie 
i odzysk odpadów
	OS‑7661/3/06‑6

z 17.02.2006 r

Starosta Malborski
	18.03.2015 r.
	R14
	17 01 01
	115 200
	-
	2 796,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	17 01 81
	
	-
	61,1

	
	
	Instalacja przerobu destruktu asfaltowego
	
	
	
	
	R14
	17 03 01*
	7 938
	-
	487,1

	27.
	SCHOLZ Polska Sp. z o.o.

ul. Dąbrowska 73 42‑504 Będzin
	Prasonożyca

ul. Tucholska 6A 86‑300 Chojnice
	Pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie 
i odzysk odpadów
	Os.7624/66/09

z 07.10.2009 r.

Starosta Chojnicki
	30.10.2019 r.
	R15
	17 04 05
	22 000
	496,0
	1 153,9

	
	
	
	
	
	
	
	17 04 07
	
	-
	0,4

	28.
	SKANSKA S.A.

ul. Gen. Józefa Zajączka 9

01‑518 Warszawa
	Kruszarka gąsienicowa
	woj. pomorskie
	Pozwolenie na odzysk odpadów
	ROŚ.7647-58/09/AR

z 01.09.2009 r.

Starosta Gdański
	31.12.2013 r.
	R14
	17 01 01
	525 600
	11 429,3
	3 417,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	17 01 81
	
	5 858,9
	1 189,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	17 03 02
	
	-
	1 112,0

	
	
	
	
	
	
	
	R15
	17 01 01
	
	-
	19 129,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	17 01 81
	
	-
	1 601,6

	
	
	Mobilny Granulator Destruktu
	
	Pozwolenie na odzysk odpadów
	ROŚ.7647-58/09/AR

z 01.09.2009 r.

Starosta Gdański
	31.12.2013 r.
	R15
	17 01 81
	54 000
	-
	4 895,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	17 03 02
	
	-
	18 137,2

	
	
	Mobilny Recykler
	
	
	
	
	R 15
	17 03 02
	27 000
	- 
	1 040,0

	
	
	Wytwórnia mieszanek bitumicznych
	ul. Budowlanych 1

80-298 Gdańsk
	Pozwolenie na odzysk odpadów
	WŚ/I/7660Dg/36/10/MPSz/146387

z 20.07.2010 r.

Prezydent Miasta Gdańska
	17.10.2015 r.
	R 14
	17 03 02
	86 400
	-
	6 850,0

	
	
	Wytwornia mieszanek bitumicznych wraz z kruszarką
	Chojnice
	
	
	
	R14
	17 01 81
	40 500
	-
	1 806,0

	
	
	Linia produkcji mieszanek bitumicznych
	Skarszewy
	Pozwolenie na odzysk odpadów
	ROŚ.7647‑58/09/AR

z 01.09.2009 r.

Starosta Starogardzki
	31.12.2013 r.
	R 14
	17 01 81
	1 000 000
	13 790,7
	-

	29.
	„Drogi i Mosty" Sp. z o. o

 ul. Przemysłowa 35

76‑200 Słupsk
	Recykler

ul. Przemysłowa 35 76‑200 Słupsk
	Pozwolenie na wytwarzanie 
i odzysk odpadów
	ROŚ.II.7645‑1/20/04

z 31.03.2004 r.

Starosta Słupski


	31.03.2014 r.
	R15
	17 03 02
	24 000
	385,0
	1 899,0

	30.
	Punkt Skupu Surowców Wtórnych, Kazimierz Bandzmer

ul. Pionierów 13

84‑300 Lębork
	Kruszarka szczękowa 


	ul. Pionierów 13

84‑300 Lębork


	Pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie 
i odzysk odpadów
	DROŚ.S.EB.7653‑19/10

z 11.10.2010 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego


	30.06.2020 r.
	R14
	17 01 01
	80 000
	-
	179,3

	
	
	
	
	
	
	
	R15
	17 01 01
	
	959,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	17 01 02
	
	120,6
	-

	
	
	Prasonożyce
	
	
	
	
	R15
	17 04 05
	15 190
	6 100,0
	-

	31.
	METZŁOM Ligęza Sp. J

ul. Grunwaldzka 3 76‑200 Słupsk
	Prasonożyce

ul. Grunwaldzka 3 76‑200 Słupsk
	Pozwolenie na, zbieranie 
i odzysk odpadów
	GKMiOŚ‑RKŚ‑XXI.7624‑5/9/09

z 04.09.2009 r

Prezydent Miasta Słupska


	02.09.2019 r.
	R14
	17 04 05
	15 000
	7 071,8
	12 000,0

	32.
	POL‑DRÓG Człuchów Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 2 77‑300 Człuchów
	Recykler

Barkowo 84

77-300 Człuchów
	Pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie 
i odzysk odpadów
	GiIE.7644‑2‑25/10

z 09.12.2010 r.

Starosta Człuchowski
	30.09.2019 r.
	R14
	17 01 81
	5 000
	-
	1 000,0

	33.
	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka z o.o.

ul. Fabryczna 1 76‑200 Słupsk
	Kruszarka 

ul. Fabryczna 1 76‑200 Słupsk
	Pozwolenie na wytwarzanie 
i odzysk odpadów
	ROŚ.II.7645‑1/95/05

z 04.11.2005 r.

Starosta Słupski
	04.11.2015 r.
	R14
	17 01 01
	165 000
	-
	4 647,8

	34.
	FURGES Sp. z o.o.

Kończewo

 ul. Kolejowa 33 76‑251 Kobylnica
	Granulator
	Kończewo

ul. Kolejowa 33 76‑251 Kobylnica
	Pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów
	ŚR.I.7645‑1‑27/10

z 19.05.2010 r.

Starosta Słupski
	15.05.2020 r.
	R15
	17 01 01
	10 000
	-
	1 128,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	17 05 04
	
	-
	340,0

	
	
	Kruszarka
	
	
	
	
	R14
	17 01 01
	15 000
	6 000,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	17 01 02
	
	1 500,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	R15
	17 01 02
	
	-
	75,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	17 03 02
	
	-
	208,0

	35.
	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno ‑ Drogowych "KRĘŻEL" Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 1 76‑251 Kobylnica


	Kruszarka szczękowa mobilna
	Pozwolenie na wytwarzanie 
i odzysk odpadów
	ŚR.I.7645‑1‑45/10

z 03.08.2010 r.

Starosta Słupski
	30.07.2020 r.
	R15
	17 01 02
	10 000
	-
	9 000,0

	36.
	Szymon Ostapiuk HERKULES Usługi Rozbiórkowo ‑ Budowlane

ul. Podgórna 2/2  Krępa Słupska
	Kruszarka

ul. Podgórna 2/2 Krępa Słupska
	Pozwolenie na zbieranie 
i odzysk odpadów
	ŚR.I.7645‑1‑49/10

z 12.08.2010 r.

Starosta Słupski
	10.08.2020 r.
	R15
	17 01 01
	3 500
	-
	1 370,0

	
	
	
	
	
	
	
	17 01 02
	
	-
	370,0

	SUMA
	  
	235 808,6
	469 440,5 


2.3 Stan formalno-prawny i techniczny składowisk odpadów

W związku z realizacją zobowiązań akcesyjnych kraju w zakresie ilości odpadów komunalnych unieszkodliwianych na składowiskach odpadów spełniających wymagania prawne, niezbędne było podjęcie w województwie działań, które miały na celu dostosowywanie funkcjonujących składowisk do obowiązujących wymagań technicznych i formalno-prawnych lub podjęcia działań w celu zamykania składowisk, których ze względu technicznych nie można było dostosować. 

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą nr 1006/XXXIX/09 z dnia 26 października 2009 roku przyjął aktualizację „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010”           w zakresie:

· planu funkcjonowania składowisk po 2009 r. (wcześniej wskazanych do zamknięcia), które zostały dostosowane do wymagań ochrony środowiska,

· harmonogramu realizacji zadań związanych z budową zakładów zagospodarowania odpadów- terminy realizacji.

Aktualizacja ta dopuszcza przedłużenie funkcjonowania kilkunastu lokalnych składowisk, które były wcześniej wskazane jako obiekty przeznaczone do zamknięcia, z uwagi na prace w zakresie rozbudowy zakładów zagospodarowania odpadów ZZO Rokitki i ZZO Nowy Dwór oraz budowy ZZO Stary Las. Składowiska te zostały dostosowane do obowiązujących wymagań formalno-prawnych.

Minimalne wymagania formalno-prawne dla funkcjonujących składowisk (określone przez Ministerstwo Środowiska w 2006 r.):

Dla składowisk odpadów, które zostały oddane do eksploatacji przed dniem 1 października 2001 r.:

a) co najmniej jeden z następujących zestawów decyzji:

· decyzja lokalizacyjna i pozwolenie na budowę,

· pozwolenie na użytkowanie,

· decyzja o dostosowaniu lub zamknięciu na podstawie art. 33 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.        o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.) wydana do dnia 31 grudnia 2003 r.

oraz 

b) decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska.

Dla składowisk odpadów, które zostały oddane do eksploatacji po dniu 1 października 2001 r. - wszystkie wymagania wynikające z przepisów prawnych:

· pozwolenie na budowę,

· pozwolenie na użytkowanie,

· książka obiektu budowlanego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego - Dz. U. Nr 120, poz. 1134),

· pozwolenie zintegrowane lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów,

· zatwierdzona instrukcja eksploatacji składowiska odpadów.

Sprawozdanie zawiera kompletny i jednolity zestaw informacji określający stan formalno-prawny oraz techniczny wszystkich składowisk odpadów funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego, według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. Informacje te zawarte są w poniższych tabelach (Tabela 8, 9, 10, 11, 12), i tak:

wg stanu na dzień 31.12.2009 r. funkcjonowało:

· 37 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których składowane są odpady komunalne, w tym 2 składowiska, na których wydzielone zostały kwatery na odpady azbestowe; 

· 6 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których składowano odpady    z sektora gospodarczego, w tym jedno, na którym składowane były również odpady komunalne;

· 1 składowisko odpadów obojętnych.

wg stanu na dzień 31.12.2010 r. w województwie funkcjonowało:

· 36 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których składowane są odpady komunalne, w tym 2 składowiska, na których wydzielone zostały kwatery na odpady azbestowe; 

· 6 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których składowano odpady    z sektora gospodarczego, w tym jedno, na którym składowane były również odpady komunalne;

· 1 składowisko odpadów obojętnych. 

W tabeli 13 przedstawione są dane dotyczące składowisk będących w trakcie rekultywacji, których    w chwili obecnej jest 31. Tabela ta zawiera także informacje na temat 16 składowisk gminnych           z terenu powiatu bytowskiego, które nie posiadały statutu legalnych, dla których wydana została decyzja o wstrzymaniu użytkowania oraz decyzja ustalająca kierunek rekultywacji na mocy ustawy    o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

W tabeli 14 przedstawiono zestawienie składowisk będących w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji, obiektów tych według stanu na 31.12.2010 r. jest 14.

Tabela 8 Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2010 r.)

	L.p.
	Nazwa i adres składowiska
	Lokalizacja*


	Pojemność całkowita [m3]
	Pojemność wypełniona [m3]
	Pojemność pozostała [m3]
	Masa składowanych odpadów [Mg]*
	**Roczna  ilość odpadów dopuszczona do składowania [Mg]
	Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie posiadania decyzji1) [T/|N]
	Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie budowy i eksploatacji2) [T/|N]
	Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie lokalizacji3) [T/|N]

	1.
	Składowisko odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Miastko w m. Gatka
	W obrębie gminy Miastko, w okolicy wsi Gatka, ok. 6km na pn. – zach. od Miastka w północnej części Pojezierza Bytowskiego.
	80 000,0
	65 500,0
	14 500,0
	29 970,2
	2 570,0
	T
	T
	T

	2.
	Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Sierzno
	Działki nr 283, 284 i 223/7 w obrębie miejscowości Sierzno w gminie Bytów, 7km od Bytowa przy trasie Bytów – Chojnice.
	525 585,0
	308 681,4
	216 903,6
	126 559,4
	46 430,0
	T
	T
	T

	3.
	Składowisko odpadów komunalnych Nowy Dwór

k/Angowic
	Działki nr: 217, 1, 2, 3, 4, 5 oraz 33/3. Składowisko położone w odległości ok.6km na południe od Chojnic przy szosie Chojnice-Ogorzeliny.
	1 363 330,0 
	1 215 011,1
	148 318,9
	384 909,6
	21 000,0
	T
	T
	T

	4.
	Składowisko odpadów komunalnych 
w Nieżurawie
	Działka nr 550/2, 1km od szosy Czersk-Chojnice.
	119 000,0
	80 500,0
	38 500,0
	6 886,2
	9500,0
	T
	T
	T

	5.
	Składowisko odpadów komunalnych 
w Zielonej Hucie
	Działka nr 72/1, ok. 1km na południe od wsi Dziemiany, w odległości 300m na zachód od drogi Kościerzyna - Chojnice, teren składowiska otoczony lasem.
	6 100,0
	4 575,0
	1 525,0
	1 530,7
	570,0
	T
	T
	T

	6.
	Składowisko odpadów komunalnych w Grzymisławiu
	Działka nr 760/4, składowisko zlokalizowane 2km od Debrzna, 1km od miejscowości Grzymisław.
	60 000,0
	37 000,0
	23 000,0
	9 755,3
	1 920,0
	T
	T
	T

	7.
	Gminne składowisko odpadów komunalnych w Kiełpinie
	Działki nr: 78, 3, 5, 8, 7, 9, 10, 11. Składowisko zlokalizowane w obrębie miejscowości Kiełpin.
	88 600,0
	67 000,0
	21 600,0
	57742,6
	7 500,0
	T
	T
	T

	8.
	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nadziejewie
	Działka nr 311/1. Składowisko zlokalizowane w obrębie wsi Nadziejewo, ok. 5km od m. Czarne.
	27 000,0
	25 500,0
	1 500,0
	8 126,0
	4 130,0
	T
	T
	T

	9.
	Gminne składowisko odpadów komunalnych w Przechlewie
	Działka nr 495/18. składowisko zlokalizowane ok. 2km od Przechlewa.
	31 000,0
	17 937,0
	13 063,0
	10 131,0
	4 079,0
	T
	T
	T

	10.
	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Gdańsku Szadółkach
	Działki nr: 209, 210, 211, 212, 213, 222, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 w granicach administracyjnych miasta Gdańsk, w jednostce adm. Szadółki - Zachód ok. 8km. Od centrum miasta. Od strony wschodniej graniczy z drogą krajową - Obwodnicą Trójmiasta. Około 400m przebiega granica Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
	1 651 000,0
	332 746,1
	1 318 253,9
	198 686,7
	320 000,0
	T
	T
	N

	11.
	Składowisko odpadów komunalnych 
w Gołębiewie Wielkim
	Działka nr 84/15. Składowisko zlokalizowane jest w odległości około 0,5km od drogi Gołębiewo-Cegielna-Kaczki, w  wyrobisku po wydobywaniu gliny (b. Cegielnia). 
	87 100,0
	51 100,0
	36 000,0
	30 738,0
	1315,0
	T
	T
	T

	12.
	Składowisko odpadów komunalnych 
w Gostomiu
	Działki nr: 138/5, 140/3, 7, 9.
	356 781,0


	250 000,0
	106 781,0
	142 222,7
	15 000,0
	T
	T
	T

	13.
	Składowisko Odpadów w Liniewskich Górach
	Działka nr 157/1 na gruntach wsi Liniewo w odległości ok. 1500m od centrum wsi w kierunku na pn.-zach. oraz w odległości ok. 300m na północ od przysiółka Liniewskie Góry.
	27 900,0
	23 575,5
	4 324,5
	23 211,3


	3 047,0
	T
	T
	T

	14.
	Składowisko Odpadów Komunalnych w miejscowości

Gilwa Mała
	Działki nr: 303/2, 139, 143/2 w miejscowości Gliwa Mała.
	121 000,0
	63 863,0
	57 137,0
	37 840,0
	27 000,0
	T
	T
	T

	15.
	Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o.  w Czarnówku
	Działki nr: 1019/6, 1019/7, 1019/8. Składowisko zlokalizowane ok.7 km na północny zachód od Lęborka.
	544 400,0
	430 000,0
	114 400,0
	237 961,6
	30 000,0
	T
	T
	T

	16.
	Wysypisko odpadów komunalnych 
w m. Szaleniec
	Obręb nr 17 Szaleniec. Składowisko zlokalizowane na terenie byłego PGR Szaleniec,  południowa część gminy.
	31 038,0
	27 193,6
	3 844,4
	6 880,0
	500,0
	T
	T
	T

	17.
	Składowisko odpadów komunalnych w Łebczu
	Działka nr 472/3. Składowisko odpadów komunalnych położone jest na gruncie należącym administracyjnie do wsi Łebcz w gminie Puck. Położony jest pomiędzy miejscowościami Władysławowo, Swarzewo i Łebcz
	561 800,0
	512 703,0
	49 097,0
	514 542,2
	20 000,0
	T
	T
	T

	18.
	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Bierkowo k/Słupska
	Działki nr: 254/8, 255/2, 259/4, 532/2. 8km od Słupska w kierunku Darłowa.
	2 425 560,0
	2 009 640,0
	415 920,0
	993 319,4
	75 000
	T
	T
	T

	19.
	Międzygminne Składowisko odpadów Komunalnych w Chlewnicy
	Składowisko zlokalizowane w obrębie wsi Chlewnica, ok.200m od trasy krajowej nr 6 Szczecin – Gdańsk.
	90 000,0
	45 000,0
	45 000,0
	37 000,0
	10 000,0
	T
	T
	T

	20.
	Składowisko Odpadów Komunalnych w Obłężu
	Działki nr: 101/5, 101/4. Składowisko zlokalizowane w miejscowości Obłęże, ok.5 km od Kępic.
	42 500,0
	33 000,0
	9 500,0
	18 435,4
	1 325,0
	T
	T
	T

	21.
	Gminne Wysypisko Odpadów Komunalnych w Bietowie
	Działka nr 116/1. Najbliższa zabudowa mieszkalna w odległości 0,9 km, najbliższe ujęcie wody w odległości 1,0km.
	49 000,0
	42 460,0
	6 540,0
	11 212,9
	2 220,0
	T
	T
	T

	22.
	Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Bobrowcu
	Działki nr: 118/1, 144/2. Składowisko położone jest w podregionie kaszubskim regionu słupsko - chojnickiego, 2,5km od centrum Smętowa. Składowisko sąsiaduje z gruntami rolnymi. W odległości 250m na północny - zachód i około 350m na zachód od składowiska znajdują się lasy sosnowe.
	35 250,0
	22 129,5
	13 120,5
	4 425,9
	270,0
	T
	T
	T

	23.
	Składowisko Odpadów w Linowcu
	Działki nr 130/1, 130/3, 130/6,0132. Składowisko w odległości 3km od Starogardu Gdańskiego przy drodze relacji Starogard Gdański  - Skarszewy. Powstało w miejscu dawnych wyrobisk piasku. Obszar składowiska położony jest w zlewni rzeki Wierzycy. Około 750m na zachód od składowiska płynie ciek uchodzący do rzeki Wierzyca.
	382 500,0
	232 500,0
	150 000,0
	423 177,0
	35 000,0
	T
	T
	T

	24.
	Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Osieku
	Działka nr 60. Składowisko położone około 2km na północ od wsi Osiek, teren nie zabudowany.
	9 661,7
	7 686,3
	1 975,4
	4 290,3
	215,8
	T
	T
	T

	25.
	Wysypisko Odpadów Komunalnych 
w Osówku
	Działka nr 475/1. Składowisko zlokalizowano w śródleśnym wyrobisku pożwirowym.
	18 500,0
	12 006,7
	6 493,3
	2 265,4
	145,0
	T
	T
	T

	26.
	Wysypisko Wiejsko Gminne Skarszewy
	Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dz. 146/1, 142/2. Składowisko w odległości 3km od Starogardu Gdańskiego przy drodze relacji Starogard Gdański  - Skarszewy. Powstało w miejscu dawnych wyrobisk piasku. Obszar składowiska położony jest w zlewni rzeki Wierzycy. Około 750m na zachód od składowiska płynie ciek uchodzący do rzeki Wierzyca.
	90 000,0
	54 015,8
	35 984,2
	11 538,3
	3 257,5
	T
	T
	T

	27.
	Wysypisko Odpadów Komunalnych Strych
	Działka nr 342/1. Teren wokół składowiska od strony zachodniej, północnej i północno-wschodniej porośnięty jest  lasem iglastym.
	50 000,0
	47 000,0
	3 000,0
	16 464,0
	2 406,0
	T
	T
	T

	28.
	Składowisko Odpadów w Zblewie
	Działki nr: 1122, 1123. Składowisko położone na południe od miejscowości Zblewo (ok. 750m od centrum) oraz ok. 150m na zachód od rzeki  Piesienicy, będącej prawym dopływem Wierzycy. Do Piesienicy uchodzą rowy melioracyjne z przyległych do wysypiska łąk i pastwisk. Teren wokół wysypiska zajmują grunty rolnicze (pola, łąki, pastwiska).
	50 000,0
	32 879,5
	17 120,5
	11 859,0

wg. danych WIOŚ
	1 335,0
	T
	T
	T

	29.
	Składowisko odpadów komunalnych 
w Miniętych
	Działki nr: 5/5, 5/6 w Minietach. Składowisko położone około 1km na południe od miejscowości Dzierzgoń, na terenie po byłej kopalni żwiru i piasku.
	225 116,0
	201540,0
	32 576,0
	93 244,5
	8 200,0
	T
	T
	T

	30.
	Składowisko odpadów komunalnych w Nowej Wsi Sztumskiej
	Działki nr: 52/1, 55/1, 57/6, 58/1, 59/2. Wysypisko zlokalizowane jest przy drodze Sztum - Kwidzyn, w odległości około 7km od Sztumu.
	225 000,0
	165 622,0
	59 378,0
	22 077,51
	6 500,0
	T
	T
	T

	31.
	Składowisko Odpadów Komunalnych 
w Nicponi
	Składowisko położone na południowy-zachód od miasta Gniew w odległości 3,5km. Składowisko otoczone lasami.
	193 000,0
	187 602,3
	5 397,7
	48 351,1
	4 250,0
	T
	T
	T

	32.
	Składowisko Odpadów Komunalnych 
w Rokitkach
	Działki nr: 3/3, 28/3. Składowisko zlokalizowane jest w zachodniej, peryferyjnej części miasta Tczewa, w odległości około 3km od centrum.
	1 214 000,0
	1 089 729,8
	124 270,2
	550 000,0
	65 000,0
	T
	T
	T

	33.
	Wysypisko Odpadów Komunalnych w Ropuchach
	Obiekt położony jest około 2,5km na północny zachód od miasta Pelplin. Teren wokół nie zabudowany.
	75 000,0
	65 500,0
	9 500,0
	31 000,0
	4 250,0
	T
	T
	T

	34.
	Składowisko Odpadów w Gniewinie
	Działki nr: 47/10, 47/8, 47/5, 47/4. Przy drodze Gniewino - Perlino, teren wokół nie zabudowany. Składowisko zlokalizowane w niecce po wyeksploatowanym wyrobisku piasku i żwiru.
	140 000,0
	70 980,0
	69 020,0
	35 508,3
	9 041,0
	T
	T
	T

	35.
	„EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach
	Działki nr: 7/60, 7/61, 7/62, 7/63, 7,/44, 177/1, 177/2, 7/4 w Łężycach.
	1 200 000,0
	1 176 383,0
	23 617,0
	1 024 250,0
	140 000-

175 000
	T
	T
	T

	36.
	Składowisko Odpadów Komunalnych 
w Rybskiej  Karczmie
	Działki nr: 8/1, 8/2. Składowisko usytuowane na terenie po byłej żwirowni okolonym lasem we wsi Rybska Karczma.
	975 000,0
	930 000,0
	45 000,0
	580 000,0
	30 000,0
	T
	T
	T


Tabela 9 Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2010 r.) – składowiska przemysłowe

	L.p.
	Nazwa i adres składowiska
	Lokalizacja*


	Pojemność całkowita [m3]
	Pojemność wypełniona [m3]
	Pojemność pozostała [m3]
	Masa składowanych odpadów [Mg]*
	**Roczna  ilość odpadów dopuszczona do składowania [Mg]
	Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie posiadania decyzji1) [T/|N]
	Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie budowy i eksploatacji2) [T/|N]
	Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie lokalizacji3) [T/|N]

	1.
	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne 
w m. Obłęże
	Działka nr 101/5. Składowisko zlokalizowane w miejscowości Obłęże, ok.5km od Kępic.
	50 000,0
	19 150,0
	30 850,0
	15 047,0
	2 874,0
	T
	T
	T


Tabela 10 Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne - stan ma dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2010 r.) – składowiska przemysłowe

	L.p.
	Nazwa

i adres

składowiska
	Lokalizacja*
	Pojemność

całkowita

[m3]
	Pojemność

wypełniona

[m3]
	Pojemność

pozostała

[m3]
	Masa

składowanych

odpadów

[Mg]*
	**Roczna  ilość odpadów dopuszczona do składowania [Mg]
	Czy składowisko

spełnia

wymagania w zakresie posiadania

decyzji1) [T/|N]
	Czy składowisko

spełnia

wymagania w zakresie

budowy i

eksploatacji2) [T/|N]
	Czy składowisko

spełnia

wymagania w zakresie

lokalizacji3) [T/|N]

	1.
	Składowisko Odpadów Paleniskowych 
w Letnicy
	Działki: 59/1, 55/1, 60/1, 349/7, 349/8, 354/1. Położone na terenie depresyjnym, w miejscu dawnego jeziora Zaspa  w Gdańsku Nowym Porcie. Teren składowiska od str. północnej sąsiaduje z wielorodzinną zabudową mieszkalną Nowego Portu. Od wschodu, granica biegnie wzdłuż rowu melioracyjnego „Warzywód” do którego przylegają ogrody działkowe. Od zachodu i południa składowisko sąsiaduje z terenami przemysłowo - składowymi oraz niską zabudową mieszkalną osiedli Gwiazda Morza i Letnica.
	2 050 000,0
	1 950 000,0
	100 000,0
	1 902 423,8
	163 000,0
	T
	T
	T

	2.
	Składowisko Odpadów Paleniskowych

w Rewie
	Działki nr: 577/303, 1278/4. Około 6km. Na wschód od miasta Reda, 5km. Na wschód od miasta Rumi i ok. 2km. Na zachód od miejscowości Rewa. Od południa przylega do ujściowego odcinka Zagórskiej Strugi uchodzącego do Zatoki Puckiej. Wschodnia część składowiska przylega do pasa trzcin, a dalej do morza.
	1 900 000,0
	1 640 000,0
	260 000,0
	1 610 059,8
	86 000,0
	T
	T
	T

	3.
	Składowisko popiołów lotnych w miejscowości Dębogórze Wybudowanie
	Składowisko zlokalizowane na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" jako jeden z obiektów technologicznych ciągu zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.
	44 000,0
	20 303,0
	23 697,0
	17 200,0
	3 630,0
	T
	T
	T

	4.
	Składowisko odpadów żużla 
i popiołów 
w Grabówku

(kwatera II i III)
	Składowisko żużla i popiołu oddalone 4km na południowy zachód od Zakładu I.P. S.A. Kwidzyn. Położone jest na terenie gruntów wsi Grabówko (gmina wiejska Kwidzyn). Składowisko stanowi element infrastruktury IP Kwidzyn S.A. i położone jest w dolinie rzeki Wisły. Kwatery składowiska zlokalizowane są ok.  870m od osi miejscowości Nowy Dwór i ok. 500m od zabudowań wsi Grabówko.
	1 339 400,0
	1 126 620,0
	212 780,0
	1 398 204,0
	200 000,0
	T
	T
	T

	5.
	Składowisko odpadów stałych w Kwidzynie

ul. Lotnicza 1

82-500 Kwidzyn
	Działka nr 5/43, obręb nr 16. Składowisko odpadów technologicznych, zwane też składowiskiem odpadów stałych zlokalizowane zostało poza północno-wschodnią granicą zakładów, na terenie między zakładem a rzeką Liwą. Położone jest w odległości ok. 2,5km na południe od centrum miasta Kwidzyna.
	168 129,0
	35 000,0
	133 129,0
	39 680,0
	91 700,0
	T
	T
	T


Tabela 11 Zestawienie czynnych składowisk odpadów obojętnych - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2010 r.)

	L.p.
	Nazwa i adres składowiska
	Lokalizacja**
	Pojemność całkowita [m3]
	Pojemność wypełniona [m3]
	Pojemność pozostała [m3]
	Masa składowanych odpadów [Mg]*
	***Roczna  ilość odpadów dopuszczona do składowania [Mg]
	Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie posiadania decyzji1) [T/|N]
	Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie budowy i eksploatacji2) [T/|N]
	Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie lokalizacji3) [T/|N]

	1.
	Składowisko Odpadów Poprodukcyjnych
Zakłady Porcelany Stołowej

„Lubiana” S.A.
	Działki nr: 83/6, 84/1 w miejscowości Łubiana, po starym żwirowisku.
	428 607,0
	181 396,0
	247 211,0
	106 220,8
	925,0
	T
	T
	T


Tabela 12 Zestawienie składowisk odpadów, na których są składowane odpady zawierające azbest – stan na dzień kończący okres sprawozdawczy 31.12.2010 r.

	L.p.
	Nazwa i adres składowiska
	Lokalizacja*
	Pojemność całkowita [m3] kwatery azbestowej
	Pojemność wypełniona [m3] kwatery azbestowej
	Pojemność pozostała [m3]

kwatery azbestowej
	Masa składowanych odpadów [Mg]
	**Roczna  ilość odpadów dopuszczona do składowania [Mg]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Składowiska odpadów niebezpiecznych – nie funkcjonują na terenie województwa pomorskiego.

	Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne, posiadające wydzielone kwatery do składowania odpadów zawierających azbest

	1.
	Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Gilwa Mała – kwatera azbestowa
	Składowisko położone jest we  wsi Gilwa Mała, ok. 4km na południowy wschód od wsi Licze leżące przy drodze wojewódzkiej nr 521 Kwidzyn – Prabuty, w granicach administracyjnych gminy Kwidzyn.
	106 675,0
	2 155,0
	104 520,0
	1 806,2
	7 500,0

	2.
	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Bierkowo k/Słupska – kwatera azbestowa
	Działki nr: 254/8, 255/2, 259/4, 532/2. 8km od Słupska w kierunku Darłowa.
	14 200,0 poj. geomeetr.

4400 poj. użytkowa 
	948,4
	3 454,6
	948,4
	470,0

	Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne, posiadające wydzielone kwatery do składowania odpadów zawierających azbest – nie funkcjonują na terenie województwa pomorskiego.


Podane dane wyłącznie dotyczące odpadów zawierających azbest.

Tabela 13 Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie rekultywacji - stan na dzień 31.12.2010 r.

	Lp.


	Nazwa i adres składowiska
	Termin zamknięcia składowiska
	Przewidywany termin zakończenia rekultywacji

	Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne

	Powiat bytowski



	1.
	Składowisko odpadów komunalnych w m. Kozy
77-116 Czarna Dąbrówka,  gm. Czarna Dąbrówka


	26.02.2010
	2015 r.

	2.
	Składowisko odpadów komunalnych w m. Rokity
77-116 Czarna Dąbrówka


	26.02.2010
	2015 r.

	3.
	Składowisko odpadów komunalnych w m. Unichowo

77-116 Czarna Dąbrówka


	26.02.2010
	2015 r.

	4.
	Składowisko odpadów komunalnych w m. Osława Dąbrowa

77-134 Studzienice 
	19.02.2010
	2015 r.

	Powiat chojnicki

	5.
	Składowisko odpadów komunalnych w m. Kosobudy

89-632 Kosobudy, gm. Brusy
	01.08.2008
	2015 r.

	6.
	Składowisko odpadów w m. Chojniczki, gm. Chojnice
	19.07.2007
	2015 r.

	7.
	Składowisko odpadów w m. Ciechocin, gm. Chojnice
	13.06.2008 r.
	2015 r.

	8.
	Składowisko odpadów w m. Gockowice, gm. Chojnice
	13.06.2008 r.
	2015 r.

	9.


	Składowisko odpadów w m. Czersk, ul. Łukowska, gm. Czersk
	1994
	2015 r.

	Powiat człuchowski



	10.
	Składowisko odpadów komunalnych w m. Koczała, gm. Koczała
	18.04.2005 r.
	2014 r.

	11.
	Składowisko odpadów komunalnych w m. Pietrzykowo, gm. Koczała
	18.04.2005 r.
	2014 r.

	12.


	Składowisko odpadów komunalnych w m. Dębnica, gm. Człuchów
	27.05.2010 r.
	2015 r. 

	13.
	Składowisko odpadów komunalnych w m. Sąpolno Człuchowskim, gm. Przechlewo
	1999 r.
	2015 r.

	14.
	Składowisko odpadów komunalnych w m. Przechlewo działka nr 366/1, gm .Przechlewo
	1999 r.
	2015 r.

	Powiat gdański



	15.
	Składowisko odpadów komunalnych 
w m. Miłocin, gm. Cedry Wielkie
	10.06.2005 r.
	30.11.2013 r.

	Powiat kościerski



	16.
	Składowisko odpadów komunalnych w m. Dziemiany
83-425 Dziemiany, gm. Dziemiany


	08.11.2010 r.
	2015 r.

	17.
	Składowisko odpadów komunalnych w m. Osowo
83-440 Karsin, gm. Karsin,
	01.01.2010 r.
	2013 r.

	Powiat kwidzyński



	18.
	Składowisko odpadów w m. Bądki, gm. Gardeja  
	15.11.2007 r.
	2014 r.

	19.
	Składowisko odpadów w m. Gonty, gm. Prabuty
	19.02.2008 r.
	2016 r. 

	20. 
	Składowisko odpadów w m. Jałowiec

 gm. Ryjewo
	27.06.2008 r.
	2012 r.

	Powiat lęborski



	21.
	Składowisko odpadów komunalnych w m. Lucin 
gm. Wicko
	30.04.2007 r.
	31.05.2013 r.

	Powiat malborski



	22.
	Składowisko w Malborku,  ul. Tczewska, 82-200 Malbork
	.

08.06.2004 r.
	31.12.2013 r.

	23.
	Składowisko w Malborku, ul. Ceglana, 82-200 Malbork
	.

08.06.2004 r.
	31.12.2013 r.

	24
	Składowisko odpadów w m. Mątowy Małe, gm. Miłoradz
	17.10.2005 r.
	30.11.2013 r.

	25.
	Składowisko odpadów w m. Lisewo Malborskie, gm. Lichnowy 
	10.09.2007 r.
	30.11.2013 r.

	26.
	Składowisko odpadów w m. Świerki, gm. Nowy Staw
	24.08.2005 r.
	30.11.2013 r.

	Powiat słupski

	27.
	Składowisko odpadów w m. Wykosowo gm. Główczyce
	15.01.2007 r.
	2016 r.

	Powiat starogardzki

	28.
	Składowisko odpadów komunalnych w m.Skórcz, 

gm. Skórcz


	22.02.2010 r
	2012 r.

	Powiat wejherowski

	29.
	Składowisko odpadów w m. Łężyce

gm. Wejherowo
	30.06.2003 r.
	30.06.2011 r.

	30.
	Składowisko odpadów w m. Choczewko, gm. Choczewo
	31.12.2004 r.
	2013 r.



	Miasto Gdańsk

	31.
	Wydzielona część kwatery –sektor 800/2

Składowisko odpadów Gdańsk Szadółki 
	27.11.2009 r.
	2020 r.

	Składowiska gminne, nie posiadające statutu legalnych, dla których wydana została decyzja o wstrzymaniu użytkowania 

oraz decyzja ustalająca kierunek rekultywacji na mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

	Powiat bytowski

	32.
	Składowisko odpadów w m. Borzytuchom, gm. Borzytuchom
	01.01.2004 r.
	2015 r.

	33.
	Składowisko odpadów w m. Krosnowo, gm. Borzytuchom
	01.01.2003 r.
	2015 r.

	34.
	Składowisko odpadów w m. Niedarzyno, gm. Borzytuchom
	01.06.2002 r.
	2015 r.

	35.
	Składowisko odpadów w m. Struszewo, gm. Borzytuchom
	01.07.2003 r.
	2015 r.


	36.
	Składowisko odpadów w m. Nakla, gm. Parchowo
	01.07.2003 r.
	2015 r.

	37.
	Składowisko odpadów w m. Parchowo, gm. Parchowo
	01.01.2004 r.
	2015 r.

	38.
	Składowisko odpadów w m. Żukówko, gm. Parchowo
	01.07.2003 r.
	2015 r.

	39.
	Składowisko odpadów w m. Miszewo, gm. Trzebielino
	01.01.2004 r.
	2015 r.

	40.
	Składowisko odpadów w m. Starkowo, gm. Trzebielino
	01.07.2002 r.
	2015 r.

	41.
	Składowisko odpadów w m. Trzebielino, gm. Trzebielino
	01.01.2004 r.
	2015 r.

	42.
	Składowisko odpadów w m. Ciemno, gm. Tuchomie
	01.01.2005 r.
	2015 r.

	43.
	Składowisko odpadów w m. Kramarzyny, gm. Tuchomie
	01.01.2005 r.
	2015 r.

	44.
	Składowisko odpadów w m. Modrzejewo, gm. Tuchomie
	01.01.2005 r.
	2015 r.

	45.
	Składowisko odpadów w m. Tągowie, gm. Tuchomie
	01.01.2003 r.
	2015 r.

	46.
	Składowisko odpadów w m. Trzebiatkowa, gm. Tuchomie
	01.01.2003 r.
	2015 r.

	47.
	Składowisko odpadów w m. Tuchomie, gm. Tuchomie
	01.01.2005 r.
	2015 r.


Tabela 14 Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji - stan na dzień 31.12.2010 r.

	Lp.
	Nazwa i adres składowiska
	Termin zamknięcia składowiska
	Termin zakończenia rekultywacji
	Przewidywany termin zakończenia monitoringu

	Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne

	Powiat chojnicki



	1.
	Składowisko odpadów w Swornychgaciach, gm. Chojnice
	10.03.2008 r.
	2010 r.
	2038 r.

	Powiat kartuski



	2. 
	Składowisko odpadów komunalnych w Kartuzach ul. Węglowa 1
	22.12.2003 r.
	05.2010 r.
	2033 r.

	3.
	Składowisko w Kaplicy, gm. Somonino
	11.01.2008 r.
	31.12.2010 r.
	2038 r.

	4.
	Składowisko w Kłodnie, gm. Somonino
	30.06.2008 r.
	31.12.2010 r.
	2038 r.

	Powiat kwidzyński



	5.
	Składowisko odpadów w m. Karpiny gm. Sadlinki
	26.02.2008 r.
	2010 r.
	2038 r.

	Powiat lęborski



	6.
	Składowisko odpadów w Oskowie

gm. Cewice
	22.12.2005 r.
	31.12.2009 r.


	2035 r.

	Powiat słupski



	7.
	Składowisko odpadów w m. Gardna Wielka, gm. Smołdzino
	26.11.2002 r.
	2003 r.
	2032 r.

	8.
	Składowisko odpadów w m. Smołdziński Las, gm. Smołdzino
	26.11.2002 r.
	2003 r.
	2032 r.

	9.
	Składowisko odpadów w m.Żelazno, gm. Smołdzino
	12.03.2003 r.
	2004 r.
	2033 r.

	Powiat sztumski



	10.
	Składowisko odpadów komunalnych w m. Wilczego, gm. Mikołajki Pomorskie
	28.04.2009 r.
	2010 r.
	2039 r.

	Powiat wejherowski



	11.
	Składowisko odpadów w m. Rozłazino, gm. Łęczyce
	14.07.2003 r.
	2004 r.
	2033 r.

	Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie były składowane odpady komunalne 

(składowiska odpadów przemysłowych)

	Powiat gdański

	12.
	Składowisko fosfogipsów w Wiślince 

gm. Pruszcz Gdański 
	05.02.2008 r.
	2010 r.
	2038 r.

	Powiat pucki

	13.
	Składowisko Odpadów Paleniskowych w Rewie, gm. Puck

Pole 1 i pole 3 kwatery I
	24.02.2003 r.  pole 1

20.12.2006 r.  pole 3
	2004 r. - pole 1

Pole 3- w trakcie rekultywacji


	2033 r. pole 1

2036 r. pole 3

	Miasto Gdańsk



	14.
	Składowisko odpadów paleniskowych Gdańsk- Przegalina
	31.03.2003 r.
	2004 r.
	2033 r.


2.4 Realizacja planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska

W latach 2009-2010 na terenie województwa pomorskiego zamknięto 7 składowisk, na terenie których unieszkodliwiane były odpady komunalne, są to składowiska w miejscowościach: 

· Osława Dąbrowa, 

· Kozy, 

· Rokity, 

· Unichowo, 

· Osowo, 

· Dziemiany,

· Skórcz.

Powierzchnia zamkniętych składowisk wynosi 16,68 ha. 

Zamknięte składowiska nie spełniały wymagań ochrony środowiska, wynikające z:

· Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy i eksploatacji i zamknięcia, jakimi powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. nr 61, poz. 549 z póź. zm.);  

· Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. nr 220, poz. 1858), 

· Rozporządzenia Ministra Gospodarki i  Pracy  z dnia 07 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. nr 186, poz. 1553),

· Rozporządzenia Ministra Gospodarki i  Pracy  z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny.  

Pozostałe składowiska funkcjonujące na terenie województwa pomorskiego spełniają wymagania formalno-prawne. Część z tych składowisk funkcjonować będzie do czasu ich wypełnienia, część do momentu wybudowania regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (ZZO). 

Tabela 15 Realizacja w województwie w okresie sprawozdawczym 2009 - 2010 planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych

	Lp.
	Nazwa i adres składowiska przeznaczonego do zamknięcia
	Rok zamknięcia
	Faktyczny rok zamknięcia
	Opis podjętych działań

	Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne

	1. 
	Składowisko odpadów w Osławie Dąbrowie,  77-143 Studzienice, gm. Studzienice, powiat bytowski
	2010
	2007
	Decyzja Starosty Bytowskiego OŚ.OD.7644-6/1-2/2010 z dnia 19.02.2010 r. 
na zamknięcie składowiska.

	2.  
	Składowisko odpadów komunalnych w Kozach,

77-116 Czarna Dąbrówka,  gm. Czarna Dąbrówka, powiat bytowski
	2010
	2010
	Decyzja Starosty Bytowskiego OŚ.OD.7644-6/2-2/2010 z dnia 26.02.2010 r. 
na zamknięcie składowiska.

	3. 
	Składowisko odpadów komunalnych w Rokitach,

77-116 Czarna Dąbrówka,  gm. Czarna Dąbrówka, powiat bytowski
	2010
	2010
	Decyzja Starosty Bytowskiego OŚ.OD.7644-6/2-3/2010 z dnia 26.02.2010 r. 
na zamknięcie składowiska.

	4. 
	Składowisko odpadów komunalnych w Unichowie,

77-116 Czarna Dąbrówka,  gm. Czarna Dąbrówka, powiat bytowski
	2010
	2010
	Decyzja Starosty Bytowskiego OŚ.OD.7644-6/2-4/2010 z dnia 26.02.2010 r. 
na zamknięcie składowiska.

	5. 
	Składowisko odpadów komunalnych w Dziemianach,

83-425 Dziemiany, gm. Dziemiany, 

powiat kościerski
	2010
	2010
	Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nr WI/6730-22/09/10ms/235 z dnia 12.01.2010 r. orzekająca wstrzymanie działalności polegającej na unieszkodliwianiu odpadów na składowisku z dniem 01.02.2010 r.

Decyzja Starosty Kościerskiego OŚ.7647-6(2)/10 z dnia 08.11.2010 r. na zamknięcie składowiska.

	6. 
	Składowisko odpadów komunalnych w Osowie,

83-440 Karsin, gm. Karsin, powiat kościerski
	-
	2010
	Pismem z dnia 13.01.2010 r. Wójt Gminy Karsin poinformował marszałka województwa o wstrzymaniu z dniem 01.01.2010 r. działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów na składowisku odpadów w Osowie 

Trwa procedura wydania decyzji na zamknięcie składowiska.

	7. 
	Składowisko odpadów komunalnych w Skórczu, 

83-220 Skórcz, gm. Skórcz

powiat starogardzki


	2010
	2009
	Decyzja Starosty Starogardzkiego OŚ.7644/100/09 z dnia 22.02.2010 r. na zamknięcie składowiska.


 
3. Stan realizacji działań ujętych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami w okresie    sprawozdawczym oraz jej ocena


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami integralną częścią wojewódzkiego planu gospodarki odpadami był opis działań, które na terenie województwa zostały podjęte w celu poprawy sytuacji     w zakresie gospodarki odpadami. Zgodnie z rozporządzeniem należało zdefiniować zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat. 


W tabeli 16 przedstawiono zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających         z „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010" dla administracji samorządowej oraz administracji rządowej szczebla wojewódzkiego oraz zadań wynikających z wojewódzkiego, powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami, według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Większość zadań została zrealizowana w zakładanym terminie.


Tabela 17 zawiera informacje dotyczące realizacji budowy zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych (ZZO) z latach 2009-2010. 


W chwili obecnej na terenie województwa pomorskiego budowany jest od podstaw Zakład Zagospodarowania Odpadów „Stary Las” w powiecie starogardzkim, dwa kolejne zakłady (ZZO Rokitki i ZZO Nowy Dwór) budowane są na terenie istniejących już składowisk. Po uzyskaniu wszystkich wymaganych decyzji (m.in. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu / decyzja 
o lokalizacji inwestycji, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja o pozwolenie na budowę), we wszystkie zakładach rozpoczęto już praktyczną realizację inwestycji.


W 4 zakładach trwają jeszcze prace modernizacyjne (ZZO Czarnówko, ZZO Bierkowo, ZZO Sieczno, ZZO Szadółki), a pozostałe zakłady są już w pełni wyposażone w instalacje do odzysku         i unieszkodliwiania odpadów (ZZO Eko Dolina, ZZO Gilwa Mała). Przewiduje się, że w 2013 r.        w województwie pomorskim będą już funkcjonowały wszystkie regionalne zakłady zagospodarowania odpadów.

Tabela 18 przedstawia zestawienie informacji na temat aktualizacji w okresie sprawozdawczym gminnych i powiatowych planów gospodarki odpadami. W latach 2009-2010 Zarządowi Województwa Pomorskiego przedłożono do zaopiniowania 45 gminnych oraz 7 powiatowych planów gospodarki odpadami.

W tabeli 19 przedstawiono realizację planu redukcji odpadów biodegradowalnych w oparciu       o dane zawarte w powiatowych sprawozdaniach lub informacjach pomocniczych. Informację              o działaniach ww. zakresie uzyskano jedynie z 6 powiatów: człuchowskiego, gdańskiego, lęborskiego, nowodworskiego, starogardzkiego, tczewskiego, oraz 4 miast na prawach powiatu: m. Gdańska, m. Gdyni, m Sopotu, m. Słupska.

Na tej podstawie trudno ocenić rzeczywistą realizację planu redukcji odpadów biodegradowalnych.

Z tabeli wynika, że gminy podejmują działania w zakresie ograniczania składowania odpadów biodegradowalnych, jednak zakres i skuteczność działań jest niezadowalająca w kontekście zobowiązań Traktatu Akcesyjnego. 

W Tabeli 20 przedstawiono realizację w okresie sprawozdawczym 2009-2010 planu unieszkodliwiania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w szczególności PCB oraz azbestu, oraz dekontaminacji i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB.

Zgodnie z art. 162 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) rejestr rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (w tym PCB) prowadzi marszałek województwa. W lipcu 2009 roku Minister Środowiska wydał rozporządzenie (Dz. U.         z 2009 r. Nr 124, poz. 1034) zawierające wzór Rejestru PCB, który marszałek prowadzi, aktualizując co roku na podstawie informacji przesyłanych przez wykorzystujących urządzenia z PCB. Przedsiębiorstwa, które są posiadaczami urządzeń bądź instalacji zawierających PCB, w/w informacje corocznie składają do tut. Urzędu. 

W związku z obowiązkiem zaprzestania użytkowania urządzeń/instalacji zawierających PCB do końca czerwca 2010 roku (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r.        w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń     w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 860) oraz obowiązkiem oczyszczenia (o ile to możliwe)                             i unieszkodliwienia PCB do końca 2010 roku (art. 40 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw - Dz. U.     z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z pózn. zm.) podmioty wykorzystujące ww. urządzenia sukcesywnie je demontowali i poddawali unieszkodliwieniu, co wynika z przekazywanych sprawozdań.

Unieszkodliwianie odpadów zawierających PCB prowadzone jest poza województwem pomorskim, w następujących instalacjach:

· jedna instalacja do dekontaminacji transformatorów – CHEMEKO Sp. z o. o. Grupa ANWIL S.A. we Włocławku,

· dwie instalacje do termicznego przekształcania olejów i innych cieczy zawierających PCB – CHEMEKO Sp. z  o. o. we Włocławku i Zakłady Chemiczne ROKITA S.A. w Brzegu.

Część urządzeń zawierających PCB ze względu na swoją budowę musi być poddawana unieszkodliwieniu w całości, ponieważ żadna z polskich firm nie posiada technologii tego rodzaju urządzenia wywożone są poza terytorium Polski. 

W okresie sprawozdawczym zaobserwowano wzrost wytworzonych odpadów zawierających PCB w stosunku do okresu 2007-2008, który spowodowany jest obowiązkiem usunięcia odpadów zawierających PCB z terenu kraju do 30.06.2010 r.

W Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010 (PGOWP 2010) przyjęto następujące cele główne odnoszące się do wyrobów zawierających azbest:

· wykonanie pełnej inwentaryzacji budynków i urządzeń zawierających azbest,

· usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest do 2032 r. zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009 – 2032”,

· zapewnienie wystarczającej pojemności składowisk w województwie pomorskim dla odpadów zawierających azbest.

W tabeli 20 przedstawiono realizację zadań realizujących powyższe cele. 

Obowiązek inwentaryzacji budynków i urządzeń zawierających azbest ciąży na wójcie, prezydencie    i burmistrzu, którzy winni przedkładać corocznie wyniki takiej inwentaryzacji na terenie swojej gminy/miasta. 

Na terenie województwa pomorskiego występują praktycznie wszystkie rodzaje wyrobów zawierających azbest, największą liczbę stanowią płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane       w budownictwie i płyty azbestowo-cementowe faliste, czyli potocznie zwany „eternit” stosowany jako pokrycia dachowe.

Wg stanu na 31.12.2010 r. inwentaryzację posiadały 104 gminy w województwie pomorskim (85% wszystkich gmin).

W 2009 r. zinwentaryzowano 98 269 Mg wyrobów zawierających azbest, na koniec 2010 r. ilość azbestu w województwie pomorskim wynosiła 125 226 Mg.

Zwiększona ilość wyrobów azbestowych w 2010 r. w stosunku do roku 2009 wynika                            z przeprowadzenia pełniejszej inwentaryzacji przez gminy z terenu województwa. Obserwuje się także wzrost sprawozdawczości przedkładanej marszałkowi przez przedsiębiorców posiadających obiekty zawierające azbest.

Na terenie województwa pomorskiego istnieje uzbrojenie podziemne zbudowane z rur azbestowo-cementowych. Są to przede wszystkim sieci wodociągowe a w minimalnym zakresie kanalizacja sanitarna. Sieci wodociągowe w większości to przekroje 80, 100 i 150 mm. Powiaty: malborski i nowodworski są na całych obszarach zaopatrywane w wodę z Centralnego Wodociągu Żuławskiego i tam występują większe przekroje rurociągów. Na terenach miejskich występują rurociągi o przekrojach od 50 do 400 mm.

Proces wycofywania z użytkowania rur azbestowo-cementowych przebiega w ten sposób, że układane są nowe rurociągi, często o innych przekrojach i po innych trasach, natomiast rurociągi z azbesto-cementu, po przełączeniu odbiorców, pozostają w gruncie. 

Ponadto w związku z obowiązkiem usunięcia z terytorium Polski wyrobów zawierających azbest do 2032 r. gminy i powiaty opracowują programy usuwania azbestu. Z uzyskanych od gmin informacji wynika, że w województwie pomorskim program usuwania azbestu posiada 65 gmin i 5 powiatów.

Z usuwaniem wyrobów zawierających azbest związany jest proces powstawania odpadów,      a jedyną metodą unieszkodliwiania tych odpadów jest składowanie. Obecnie na terenie województwa pomorskiego funkcjonują dwa zakłady (składowiska), które posiadają kwatery dostosowane do unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadów zawierających azbest:

1. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Gilwie Małej – powiat kwidzyński,

2. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie – powiat słupski,

W 2011 r. planowane jest otwarcie kwatery „azbestowej” w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o. o.          Gdańsku – Szadółkach, natomiast w roku 2013 kwatera do składowania odpadów zawierających azbest powstanie w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Nowy Dworze k/Angowic (gmina Chojnice).

Tabela 21 Informacja na temat zlikwidowanych mogilników. W latach 2009-2010 zlikwidowano już 2 ostatnie mogilniki funkcjonujące na terenie województwa pomorskiego (Jęczniki Małe i Tuchomie).

Z uwagi na prace modernizacyjne trwające w pomorskich zakładach zagospodarowania odpadów sukcesywnie wzrasta ilość oddanych do użytkowania po rozbudowie oraz nowych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Szczegółowe zestawienie na temat tych obiektów znajduje się w tabelach 22 i 23.

Tabela 16 Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających z „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010" dla administracji samorządowej oraz administracji rządowej szczebla wojewódzkiego oraz zadań wynikających z wojewódzkiego, powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy, tj. 31 grudnia 2010 r.

	Lp.
	Nazwa zadania w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010
	Termin realizacji
	Wykonawca 
	Nazwa zadania w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
	Opis podjętych działań
	Ocena stanu realizacji

	Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami:



	1. 
	Wsparcie kadrowe i techniczne jednostek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska, Głównego i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz urzędów marszałkowskich zajmujących się gospodarką odpadami (nałożeniu w latach 2005-2006 licznych nowych obowiązków na organy administracji publicznej nie towarzyszyło wzmocnienie instytucjonalne)
	2007 - 2010
	Minister Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, wojewodowie

i marszałkowie województw
	Nie sformułowano


	Zadania samorządu wojewódzkiego z zakresu gospodarki odpadami realizuje Departament Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, poprzez pracę następujących  Referatów:

- Referat Polityki Ekologicznej- 7 zatrudnionych osób

- Referat Pozwoleń Środowiskowych- 7 zatrudnionych osób

- Referat Opłat Środowiskowych- 6 zatrudnionych osób
	W trakcie realizacji

	2. 
	Uwzględnienie w przetargach publicznych zakupów wyrobów zawierających materiały 
lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów (np. zakup papieru wytworzonego z co najmniej 50 % udziałem makulatury)
	2007 - 2010
	Urzędy administracji publicznej
	Uwzględnienie w przetargach publicznych zakupów wyrobów zawierających materiały 
lub substancje pochodzące 
z recyklingu odpadów
	Opracowywanie wytycznych dla Departamentu Zamówień Publicznych i Administracji Urzędu Marszałkowskiego, przygotowującego przetargi na zakupy  (Pismo DROŚ.E.AO.0725-35/2010 z dnia 1 marca 2010 r.)

Miasto Gdańsk:

Nie uwzględniano w przetargach;- część publikacji z zakresu edukacji ekologicznej była drukowana na papierze ekologicznym

Miasto Gdynia:

W przetargach na papierowe torebki na psie nieczystości kryterium środowiskowe jest brane pod uwagę.

Powiat lęborski:

Gmina Lębork w miarę możliwości dokonuje zakupu materiałów  np. papieru 
z materiałów  z recyklingu

Powiat tczewski:

W przetargach publicznych organizowanych przez Powiat Tczewski wpisuje się informację o uwzględnianiu zakupów wyrobów zawierających materiały  
lub substancje pochodzące
z recyklingu odpadów
	W trakcie realizacji

	3. 
	Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych (w celu sukcesywnego likwidowania dzikich wysypisk odpadów, czyli usuwania odpadów z miejsc, które nie są legalnymi składowiskami odpadów lub magazynami odpadów)
	2007 - 2009
	Wójtowie, burmistrzowie 
i prezydenci miast
	Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych (sukcesywne likwidowanie „dzikich” wysypisk )
	Likwidacja „dzikich” wysypisk powstających na terenie województwa pomorskiego prowadzona jest wraz 
z uzyskaniem zgłoszenia 
o takim miejscu

Miasto Gdynia

Wydano dwie decyzje nakazujące usunięcie odpadów; inne prowadzone postępowania  zakończyły się uprzątnięciem nieczystości lub są w toku

Powiat lęborski

Gmina Lębork wydała dwie decyzje administracyjne w sprawie usunięcia odpadów 
z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych  

Powiat tczewski

Prezydent Miasta Tczewa wydał 2 decyzje na usunięcie odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych. 

Dzikie wysypiska z terenu miasta Tczewa były usuwane 
z terenów będących własnością gminy, pasów drogowych 
i terenów zielonych. Największe dzikie wysypiska zlikwidowane w latach 2009-2010 zlokalizowane były:

- okolica Kanału Młyńskiego za budynkami TBS przy ul. Armii Krajowej,

- pas drogowy przy 

ul. Targowej w rejonie 

ul. Świętopełka,

- ul. Kazimierza Wielkiego 
w rejonie ul. Piastowskiej, 

- ul. Sadowa za garażami,

- pas drogowy 

ul. Działkowa

- ul. Ceglarska 

i ul. Baczyńskiego, rejon ogrodów działkowych,

- ul. Nadbrzeżna okolica kładki w kierunku Bałdowa,

- ul. Traugutta okolica mostków niedaleko ogródków działkowych,

- ul. Nizinna okolica ogródków działkowych koło ZWiK 
Sp. z o.o.
- ul. Głowackiego okolica drogi do Śliwin,

- pas drogowy

al. Kociewska i droga krajowa nr 91

W Pelplinie na działce gminnej 

przy ul. Stefańskiego zlikwidowano „dzikie” wysypisko odpadów


	W trakcie realizacji

	Poniżej miejsce na inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami - niewynikające z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 - które były realizowane na terenie województwa, 
a wynikające z wojewódzkiego, powiatowych lub gminnych planów gospodarki odpadami (powiatów i gmin leżących na terenie województwa)

	4. 
	Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010
	2007-2010
	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
	Przygotowanie programu 
i przeprowadzenie kontroli składowisk odpadów w zakresie przestrzegania  warunków decyzji oraz dostosowania obiektów 
do wymagań prawnych
	W latach 2009-2010 WIOŚ 
w Gdańsku przeprowadził cykl kontrolny na wszystkich składowiskach funkcjonujących 
w województwie pomorskim.
	Zrealizowano

	Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi



	5. 
	Tworzenie i udział gmin w strukturach ponadgminnych dla realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zgodnie z wyznaczonymi regionami w wojewódzkich planach gospodarki odpadami)
	2008 - 2009
	Rady gmin
	Tworzenie i udział gmin 
w strukturach ponadgminnych dla realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów
	Powstanie spółki „ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o.”(17.12.2008 r.) oraz zawarcie porozumienia komunalnego pomiędzy gminami (09.12.2008 r.): gm. Chojnice, gw. Chojnice, Czarne, gm. Człuchów, gw. Człuchów, Debrzno, Przechlewo, Konarzyny, Brusy, Czersk.


	Zrealizowano



	6. 
	
	
	
	
	W 2004 r. wszystkie gminy powiatu tczewskiego podjęły uchwałę w sprawie współdziałania z innymi gminami w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”. W 2009 i 2010 roku prowadzono prace związane 
z przygotowaniem projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew.

Prezydent Miasta Tczewa, zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/420/2010 Rady Miejskiej w Tczewie, zawarł 
w 2010 roku porozumienia 

z gminami powiatu tczewskiego w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego w zakresie utrzymywania składowisk 
i unieszkodliwiania odpadów.


	Zrealizowano

	7. 
	Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi (obejmujące działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi Kpgo 2010, przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania, składowania przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych, w tym budowę regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zzo) wraz z rekultywacją zamkniętych składowisk odpadów znajdujących się w obszarze oddziaływania zzo)
	2008 - 2013
	Zarządy związków międzygminnych,

przedsiębiorstwa komunalne
 i prywatne
	Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi obejmujących działania w zakresie:

· zapobiegania powstawania odpadów;

· selektywnego zbierania odpadów;

· przewarzania odpadów 
w celu przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania;

· budowy ZZO

· rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów znajdujących się 
w obszarze oddziaływania ZZO


	Budowa ZZO „Stary Las” wraz z wprowadzeniem na cały obszar obsługiwany przez ZZO systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych


	W trakcie realizacji 



	8. 
	
	
	
	
	ZZO „Rokitki” „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” zapewni powstanie kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującego odzysk, segregację, recykling odpadów komunalnych. 

Projekt obejmuje:

-budowę zakładu zagospodarowania odpadów 
w Tczewie

-budowę stacji przeładunkowej w Stegnie, wraz z niezbędną infrastrukturą

-budowę stanowiska przetwarzania odpadów budowlanych w Pelplinie, wraz z niezbędną infrastrukturą


	W trakcie realizacji 



	9. 
	
	
	
	
	Rekultywacja 9 składowisk odpadów zlokalizowanych 
w rejonie gmin objętych przedsięwzięciem „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”


	W trakcie realizacji 



	10. 
	
	
	
	
	Kompleksowy system zagospodarowania odpadów komunalnych dla 20 gmin ziemi Kaszubskiej Rozbudowa ZZOK w Sierżnie


	W trakcie realizacji 



	11. 
	
	
	
	
	ZZO w Czarnówku – 

II etap budowy


	W trakcie realizacji 



	12. 
	
	
	
	
	ZZO „Eko Dolina” Sp. z o.o. Łężyce

rozbudowa ZZO- II etap inwestycji


	Zrealizowano

	13. 
	
	
	
	
	Budowa ZZO w Nowym Dworze k/Angowic gm. Chojnice
	W trakcie realizacji 



	14. 
	
	
	
	
	Rozbudowa ZZO Szadłóki 
w ramach projektu 

„Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi 
w Gdańsku”


	W trakcie realizacji 



	15. 
	
	
	
	
	ZZO  Bierkowo- rozbudowa


	W trakcie realizacji 



	16. 
	
	
	
	
	Budowa regionalnej instalacji do termicznego przekształcania odpadów dla woj. pomorskiego

Przepustowość 150 – 200 tys. Mg/rok


	W trakcie realizacji 



	17. 
	
	
	
	
	Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych

„Stary Las”


	W trakcie realizacji 



	18. 
	
	
	
	
	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.


	W trakcie realizacji 



	Poniżej miejsce na inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami - niewynikające z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 - które były realizowane na terenie województwa, a wynikające 
z wojewódzkiego, powiatowych lub gminnych planów gospodarki odpadami (powiatów i gmin leżących na terenie województwa)

	7.
	Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Bytowskiego 2010
	Zadanie ciągłe
	Starosta, Wójtowie, Burmistrzowie, Placówki Oświatowe


	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dotyczącej konieczności właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne. 

Propagowanie stosowania nowoczesnych technologii skutkujących zmniejszeniem ilości wytworzonych odpadów
	Organizowanie w szkołach konkursów ekologicznych, akcji „sprzątania świata”, zbiórek zużytych baterii,  celu podnoszenie świadomości 
i wiedzy na temat gospodarki odpadami wśród dzieci
	W trakcie realizacji 



	8.
	Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Bytowskiego 2010
	Zadanie ciągłe
	Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast
	Kontrola stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości 
z firmami prowadzącymi działalność 
w zakresie odpadów komunalnych
	Zadanie realizowane jedynie 
w gminach Miastko i Bytów.

W gminie Miastko ewidencja umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości utworzona została w 2006 r. W gminie Bytów ewidencja umów utworzona została w marcu 2008 r.
	W trakcie realizacji

	9.
	Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Gdyni na lata 2008-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014

Egzekwowanie obowiązku realizacji selektywnej zbiórki odpadów przez właścicieli nieruchomości (ilościowe i jakościowe kontrolowanie umów zawieranych pomiędzy firmami wywozowymi 
i właścicielami nieruchomości)
	2008-2010
	Prezydent Miasta Gdyni
	Kontrola stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości 
z firmami prowadzącymi działalność w zakresie odpadów komunalnych
	Straż Miejska kontroluje właścicieli nieruchomości pod katem zapisów w posiadanych umowach na odbiór odpadów.

Przeprowadzono również kontrole firm odbierających odpady, obsługujących największą liczbę mieszkańców, wskazano na konieczność zawierania umów określających warunki odbioru odpadów segregowanych.
	W trakcie realizacji



	10.
	Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu kartuskiego 

Przeprowadzanie w szkołach, wśród mieszkańców miasta i turystów – kampanii informacyjnych dotyczących ważności kupowanych przez konsumentów produktów bez 
i mało odpadowych


	Zadanie ciągłe


	Szkoły

samorządy gminne,

Starostwo, 

związki gmin


	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dotyczącej konieczności właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne. 

Propagowanie stosowania nowoczesnych technologii skutkujących zmniejszeniem ilości wytworzonych odpadów


	Realizacja w ramach bieżącej pracy Starostwa, poprzez artykuły w  prasie lokalnej, broszurki opracowane przez instytucje fachowe, rozprowadzenie tych informacji wśród mieszkańców 
	W trakcie realizacji 



	11.
	Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami 
dla powiatu kartuskiego 

Przeprowadzanie w szkołach, wśród mieszkańców miast, wsi i turystów częstych kampanii informacyjnych dotyczących ważności selektywnej zbiórki odpadów do wtórnego wykorzystania, odpadów ulegających biodegradacji i odpadów niebezpiecznych; promowanie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji przez mieszkańców wsi we własnym zakresie


	Zadanie ciągłe


	szkoły

samorządy gminne,

Starostwo, 

związki gmin


	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dotyczącej konieczności właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne. 

Propagowanie stosowania nowoczesnych technologii skutkujących zmniejszeniem ilości wytworzonych odpadów
	Realizacja w ramach bieżącej pracy Starostwa, poprzez artykuły w  prasie lokalnej, broszurki opracowane przez instytucje fachowe, rozprowadzenie tych informacji wśród mieszkańców 
	W trakcie realizacji 



	12.
	Plan gospodarki odpadami dla miasta Sopotu na prawach powiatu na lata 2004-2007 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011

1) Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów

2) Działania zmierzające do ograniczenia ilości składowanych odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

3) Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
	2004-2011
	Urząd Miasta Sopotu
	Opracowanie  i uchwalanie regulaminów utrzymania czystości 
i porządku na terenie gmin

Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych 
z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących 
w strumieniu odpadów komunalnych


	Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sopotu uchwała nr XXXV/592/2006 z  17.03.2006r

Realizacja systemu „MIX” selektywnej zbiórki odpadów w tym:

1) Program „Wystawka” – raz w miesiącu bezpłatny odbiór od mieszkańców odpadów wielkogabarytowych.

2) System workowej zbiórki odpadów – szkło, makulatura, plastik– zabudowa jednorodzinna 

3) System pojemnikowej zbiórki odpadów – szkło, makulatura, plastik– zabudowa wielorodzinna 

4) Workowa zbiórka odpadów zielonych  
z posesji i ogrodów

5) W celu zwiększenia ilości odzysku odpadów biodegradowalnych 
w 2010r wprowadzono program jesiennej„bezpłatnej zbiórki  liści” 

6) Utrzymywanie lokalnej polowej kompostowni – przejściowy magazyn do gromadzenia odpadów zielonych przez Zarząd Dróg i Zieleni – pozostałości z prac pielęgnacyjnych miejskiej zieleni. 

7) Zbiórka odpadów budowlanych 
w pojemnikach, kontenerach lub workach (Big –bagi)

8) Realizacja programów edukacyjnych w tym między innymi program „Wakacje za własne pieniądze- sprzątanie przez młodzież wskazanych terenów miejskich.; program „Nasze śmieci jadą dalej” -różnego rodzaju konkursy 
i spotkania w Eko Dolinie- program skierowany do młodzieży szkolnej

9) Kampania informacyjno-promocyjna  oraz programy edukacyjne 
      realizowane poprzez KZG


	W trakcie realizacji 



	13.
	Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Starogardzkiego na lata 2007 – 2010 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 2014

Edukacja ekologiczna  społeczeństwa

Prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej dotyczącej konieczności właściwego postępowania z odpadami


	Zadanie ciągłe
	Starosta
	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dotyczącej konieczności właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne. 

Propagowanie stosowania nowoczesnych technologii skutkujących zmniejszeniem ilości wytworzonych odpadów
	1/ Zakup worków i rękawic  

na potrzeby Akcji Sprzątania Świata, które przekazano szkołom, gminom, nadleśnictwom i innym służbom,

2/ wykonanie ok. 8 000 szt. toreb ekologicznych wielokrotnego użytku i ich dystrybucja w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz wśród pracowników Starostwa Powiatowego 
w Starogardzie Gdańskim,

3/ współfinansowanie nagród dla uczestników konkursów 
i olimpiad o tematyce ekologicznej,

4/ Organizacja szkolenia dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w zakresie rozpoznawania i zwalczania zagrożeń ekologicznych

5/ współfinansowanie wycieczki do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych dla uczniów 

Gmina Kaliska

Gminazjada dla uczniów z terenu Nadleśnictwa Kaliska

Miasto i Gmina Czarna Woda – zakup nagród dla uczestników konkursów 
o tematyce ekologicznej

Miasto Skórcz

Akcja Sprzątania Świata

Gmina Smętowo Graniczne Akcja Sprzątania Świata


	Zrealizowano

	14.
	Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Starogardzkiego na lata 2007 – 2010 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 2014


	2007- 2018
	Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast
	Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych 
z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących 
w strumieniu odpadów komunalnych


	Gmina Miejska Skórcz-selektywna zbiórka prowadzona przez Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu u źródła w zakresie: tworzywa sztucznego, szkła, sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych

Gmina Smętowo Graniczne- wprowadzenie selektywnej zbiórki stłuczki szklanej, tworzyw sztucznych, papieru, baterii i innych odpadów niebezpiecznych, zainstalowanie pojemników do zbiórki świetlówek, opakowań po lakierach, przeterminowanych leków 
i baterii.


	W trakcie realizacji

	15.
	Plan gospodarki odpadami powiatu tczewskiego na lata 2008-2011 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015
	Zadanie ciągłe
	Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast
	Kontrola stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości 
z firmami prowadzącymi działalność w zakresie odpadów komunalnych
	Zadanie realizowane na bieżąco
	W trakcie realizacji

	16.
	Plan gospodarki odpadami powiatu tczewskiego na lata 2008-2011 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015
	Zadanie ciągłe
	Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast
	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dotyczącej konieczności właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne. Propagowanie stosowania nowoczesnych technologii skutkujących zmniejszeniem ilości wytworzonych odpadów.
	Na terenie powiatu tczewskiego realizowane były działania edukacyjno-informacyjne m. in. przez Pracownię Edukacji Ekologicznej przy Urzędzie Miasta w Tczewie, Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Gminę Pelplin.

Wydział Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Tczewie  prowadził w latach 2009-2010 kampanię informacyjną na temat szkodliwości spalania śmieci w domowych paleniskach. Wydrukowane plakaty wywieszone zostały w budynkach, w których nie ma ogrzewania centralnego, szkołach, przedszkolach, placówkach edukacyjnych. Spółdzielniach Mieszkaniowych, tablicach Urzędu Miejskiego i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta Tczewa. Wydrukowane ulotki informacyjne rozdano mieszkańcom Tczewa. Film edukacyjny na temat szkodliwości spalania śmieci emitowano w lokalnej stacji telewizji TeTka oraz na monitorach umieszczonych 
w autobusach komunikacji miejskiej. Funkcjonująca Pracownia Edukacji Ekologicznej przy Urzędzie Miasta w Tczewie prowadziła cykliczne programy edukacyjne poświęcone tematyce gospodarki odpadami tj. „Recykling w mojej szkole”, „Sprzątanie świata”, „Chroń środowisko”, „Zakręcone-Odkręcone”, „Zielone zakupy”, „Moje miasto bez odpadów”. Pracownia Edukacji Ekologicznej promowała selektywną zbiórkę odpadów wśród dzieci przedszkolnych, uczniów 
ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych. Na terenie gminy Gniew przeprowadzono 
2 akcje „Dzień Ziemi” oraz „Sprzątanie Świata”. Odbyło się 10 przedstawień tematycznych. W 2010 r. zorganizowano konkurs „Świąteczne życie odpadu”, którego celem jest edukowanie społeczeństwa na bardziej odpowiedzialne i mniej konsumpcyjne. 

W gminie Pelplin przeprowadzono cykl szkoleń „Rolnictwo a ochrona środowiska”. Również zorganizowano akcje; „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie Świata”.  

Na terenie gminy Subkowy placówki oświatowe prowadziły akcje wśród młodzieży szkolnej. 


	W trakcie realizacji

	Zadania w zakresie gospodarki odpadami, które podlegają odrębnym przepisom prawnym:



	Poniżej miejsce na inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami - niewynikające z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 - które były realizowane na terenie województwa, 
a wynikające z wojewódzkiego, powiatowych lub gminnych planów gospodarki odpadami (powiatów i gmin leżących na terenie województwa)

	17.
	Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gdańskiego 2010

Wdrożenie systemu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych 
	2007-2018
	Przedsiębiorcy, wójtowie, burmistrzowie
	Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych 
z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących 
w strumieniu odpadów komunalnych


	Gmina Pszczółki  system selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego                           i elektronicznego odbywa się na zasadzie dowozu własnego do punktu zbiorczego               i wystawek (2x w roku)

Gmina Kolbudy wdrożyła system selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych w postaci wystawek, natomiast nie wdrożono systemu selektywnego odbioru  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ponieważ brak odbiorcy. 

Gminy Cedry Wielkie oraz Przywidz planuje wdrożenie w/w systemów w postaci wystawek z częstotliwością nie mniejsza niż 2x w roku, poprzedzona szeroką akcja informacyjną.

W gminie Suchy Dąb jest firma zajmująca się odbiorem odpadów wielkogabarytowych
	W trakcie realizacji

	18.
	Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Gdyni na lata 2008-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014
	2009-2010
	KZG „Dolina Redy 
i Chylonki”
	Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych 
z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących 
w strumieniu odpadów komunalnych


	Uruchomiono nowe dwa PZON-y (punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych) 
na ul. Brzechwy oraz ul. Kasztanowej w Gdyni 
	Zrealizowano

Wzrastająca świadomość mieszkańców na temat odpadów niebezpiecznych oraz możliwość pozbywania się ich zgodnie z przepisami

	19.
	Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Gdańska 2011

Rozwój systemu selektywnego zbierania 
i odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych – zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny
	2007-2018
	Przedsiębiorcy, prezydenci miast
	Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych 
z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących 
w strumieniu odpadów komunalnych


	Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny odbierany jest:

· w ramach umów na odbieranie niesegregowanych odpadów komunalnych,

· w punktach handlowych sprzedających sprzęt,

· w ZU w punkcie odbioru odpadów od mieszkańców,

w innych punktach zbierania zorganizowanych przez przedsiębiorców – 4 punkty, 
w tym 2 kontenery firmy PESTAR na zlecenie Organizacji Odzysku ELEKTROEKO.

Powstały 2 zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego – Panta Sp. 
z o.o. oraz Eko-Arrow s.c.

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku ma umowę z Zakładem „EKO Dolina” Łężyce, który posiada instalację do demontażu 
i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego
	W trakcie realizacji

	20.
	„Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2009 – 2012 
z uwzględnieniem perspektywy 2013 – 2016”

Wdrożenie systemu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


	2007-2018
	Przedsiębiorcy, wójtowie, burmistrzowie
	Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych 
z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących 
w strumieniu odpadów komunalnych


	Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny mieszkańcy powiatu nowodworskiego mogą  oddawać nieodpłatnie 
w sklepach prowadzących sprzedaż nowego sprzętu.

Sprzęt taki jest też przyjmowany nieodpłatnie przez firmy posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Nowym Dworze Gdańskim nieodpłatnie odbiera go od mieszkańców.


	W trakcie realizacji

	18. 
	Rozszerzenie segregacji odpadów- odpady niebezpieczne
	
	
	
	Zbiórka zużytych baterii ma miejsce na terenie szkół, przedszkoli, placówek użyteczności publicznej (Firma REBA S.A. z Gdańska), przeterminowanych leków 
w aptekach, opakowań po środkach ochrony roślin 
i akumulatorów w placówkach handlowych.
	

	21.
	Plan gospodarki odpadami dla miasta Sopotu na prawach powiatu na lata 2004-2007 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011
	2004-2011
	Urząd Miasta Sopotu
	Opracowanie programu usuwania azbestu dla województwa pomorskiego

Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych 
z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących 
w strumieniu odpadów komunalnych


	1. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Sopotu

2. Coroczna umowa na zbieranie padłych zwierząt i ptaków

3. System zbiórki odpadów niebezpiecznych: 

a)pojemnikowy – przeterminowane leki – zbierane do pojemników ustawionych w aptekach, zużyta baterie do pojemników 
     w placówkach oświatowych i wybranych pkt. handlowych

b)stacjonarny – punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych -PZON; 

c)objazdowy– cztery razy w roku.


	W trakcie realizacji

	22.
	„Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Słupska na lata 2008-2011 wraz z perspektywą na lata 2012-2015”

Rozwój systemu selektywnego zbierania 
i odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych
	2007-2018
	Przedsiębiorcy, prezydenci miast
	Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych 
z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących 
w strumieniu odpadów komunalnych
	Na terenie miasta Słupska 
w latach 2009-2010 kontynuowano przyjęty system zbiórki poszczególnych frakcji odpadów  ze strumienia odpadów komunalnych:

Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny:

Zbiórka odpadów prowadzona jest nieodpłatnie w 5 punktach zlokalizowanych na terenie Słupska

Odpady niebezpieczne:

Zbierane są do specjalnych pojemników rozstawionych 
w miejscach użyteczności publicznej

Odpady wielkogabarytowe:

Zbiórka tego typu odpadów zajmują się 3 firmy na terenie Słupska po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Odpady wielkogabarytowe można również dostarczyć bezpośrednio do ZUO 
w Bierkowie.


	W trakcie realizacji

	23.
	Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Starogardzkiego na lata 2007 – 2010 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 2014

Opracowanie programu usuwania azbestu powiatu starogardzkiego


	2009
	Starosta
	Opracowanie programu usuwania azbestu dla województwa pomorskiego


	Opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gmin powiatu starogardzkiego w latach 2009-2032”
	Zrealizowano

	24.
	Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Starogardzkiego na lata 2007 – 2010 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 2014


	2007 – 2014


	Jednostki samorządu terytorialnego


	Umieszczanie na listach przedsięwzięć priorytetowych zadań związanych z usuwaniem azbestu


	Gmina Czarna Woda

Dofinansowanie usuwania

wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 


	Zrealizowano w 2009 r. koszt: 77 387 zł



	
	
	
	
	
	Gmina Kaliska Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 


	Zrealizowano w 2009 – 

2010 koszt: 80 750 zł



	
	
	
	
	
	Unieszkodliwianie odpadów azbestowo  - cementowych z terenu miasta Starogard Gdański


	Zrealizowano w 2009 – 2010 koszt: 153 794 zł



	
	
	
	
	
	Gmina Zblewo 

Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy


	Zrealizowano w 2009 – 2010 koszt: 104 763 zł



	
	
	
	
	
	Gmina Lubichowo

usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Pomorskiego


	Do realizacji w 2011 (przystąpienie do konkursu WFOŚ i GW w Gdańsku)



	
	
	
	
	
	Gmina i miasto Skarszewy

Dofinansowanie unieszkodliwiania wyrobów azbestowych


	W trakcie realizacji



	
	
	
	
	
	Gmina Bobowo

Oczyszczenie terenu 

gminy z wyrobów 

zawierających azbest; 
w szczególności usunięcie 

wyrobów zawierających 

azbest z obiektów 

oświatowych i użyteczności 

publicznej
	W trakcie realizacji



	
	
	
	
	
	- Podjęcie działań 
w kierunku pozyskania 

funduszy ze źródeł 

zewnętrznych na realizację 

Programu:

- Eliminacja powstawania 

„dzikich” wysypisk
 z odpadami zawierającymi 

azbest,

- Bieżący monitoring 

realizacji Programu 
i okresowe raportowanie jego 

realizacji Radzie Gminy


	W trakcie realizacji



	25.
	Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Starogardzkiego na lata 2007 – 2010 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 2014

Inwentaryzacja budynków i obiektów zawierających azbest


	2008


	Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast


	Inwentaryzacja budynków i obiektów zawierających azbest


	Gmina i miasto Skarszewy

Inwentaryzacja w celu stworzenia gminnego programu usuwania azbestu

Gmina Bobowo

Prowadzenie, weryfikacja

i aktualizacja bazy danych 
o lokalizacji i ilości 

istniejących wyrobów 

zawierających azbest
Gmina wiejska Starogard Gdański

 Inwentaryzacja budynków       i urządzeń zawierających azbest
Gmina miejska Skórcz inwentaryzacja budynków        i urządzeń zawierających azbest


	Zrealizowano

	26.
	Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Starogardzkiego na lata 2007 – 2010 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 2014

Działalność informacyjna dotycząca możliwości finansowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, wskazująca firmy uprawnione do prowadzenia prac
	2007 - 2032
	Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast


	Działalność informacyjna dotycząca możliwości finansowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, wskazująca firmy uprawnione do prowadzenia prac
	Gmina Bobowo

Edukacja mieszkańców 
w zakresie szkodliwości 

azbestu, obowiązków 

dotyczących postępowania 

z wyrobami zawierającymi 

azbest oraz sposobów 

bezpiecznego ich usuwania 

oraz unieszkodliwiania

	Zrealizowano

	27.
	Plan gospodarki odpadami powiatu tczewskiego na lata 2008-2011 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego
	2007-2018
	Gminy, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami 

w powiecie, sklepy
	Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych 
z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących 
w strumieniu odpadów komunalnych


	W 2009 r. na terenie miasta Tczewa zebrano 5,16 Mg zużytych urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych, natomiast 
w 2010 r. 7,83 Mg.

Na terenie gminy Gniew prowadzona jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W 2009 r. zebrano - 2,417 Mg, 

w 2010 r.  - 0,763 Mg. 

W gminie Subkowy zbierano zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny w 2009 r. 
i 2010 r. 

W okresie sprawozdawczym na terenie gminy Morzeszczyn przeprowadzono 2-krotnie zbiórkę akcyjną odpadów zużytego sprzętu RTV i AGD.
	W trakcie realizacji 



	28.
	Plan gospodarki odpadami powiatu tczewskiego na lata 2008-2011 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015 

Opracowanie gminnych programów usuwania azbestu
	2009
	Wójt, Prezydent Miasta
	Opracowanie programu usuwania azbestu dla województwa pomorskiego


	3 gminy powiatu posiadają przyjęty w drodze uchwały program usuwania azbestu (Gmina Gniew, Gmina Pelplin i Gmina Subkowy), pozostałe 3 gminy nie podjęły takiej uchwały.
	Zrealizowano częściowo

	29.
	Plan gospodarki odpadami powiatu tczewskiego na lata 2008-2011 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015 

Opracowanie programu usuwania azbestu powiatu tczewskiego
	2010
	Zarząd Powiatu Tczewskiego
	Opracowanie programu usuwania azbestu dla województwa pomorskiego


	W czerwcu 2010 r. Rada Powiatu Tczewskiego przyjęła, w drodze uchwały, Program usuwania azbestu

 i wyrobów zawierających azbest dla terenu powiatu tczewskiego na lata 2010-2032
	Zrealizowano

	30.
	Plan gospodarki odpadami powiatu tczewskiego na lata 2008-2011 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015

Modernizacja instalacji do termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych.. 
	2007-2018
	Przedsiębiorcy
	Wdrażanie innowacyjnych technologii (BAT) w zakresie zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów
	W maju 2009 r. przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Tczewie została oddana do użytkowania instalacja do spalania odpadów medycznych i weterynaryjnych o wydajności 200 kg/h 
w zmodernizowanej spalarni odpadów medycznych.
	Zrealizowano

	Zadania w zakresie gospodarki pozostałymi odpadami



	Poniżej miejsce na inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami - niewynikające z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 - które były realizowane na terenie województwa, 
a wynikające z wojewódzkiego, powiatowych lub gminnych planów gospodarki odpadami (powiatów i gmin leżących na terenie województwa)

	31.
	Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gdańskiego 2010

Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych 
ze strumienia odpadów komunalnych
	2007-2018
	Przedsiębiorcy, wójtowie, burmistrzowie
	Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych 
z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących 
w strumieniu odpadów komunalnych


	Na terenie powiatu gdańskiego tylko częściowo wdrożono systemy selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych (np. przeterminowane leki, farby     i lakiery, zużyte baterie, świetlówki). Zbiórka obejmuje przeterminowane leki (pojemniki w aptekach), zużyte baterie (również pojemniki), świetlówki są przyjmowane przez placówki zajmujące się ich sprzedażą. 


	W trakcie realizacji 



	32.
	Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Gdańska 2011

Zorganizowanie w całym mieście zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących 
z  odpadów komunalnych


	2007-2018
	Przedsiębiorcy,  prezydenci miast
	Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych 
z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących 
w strumieniu odpadów komunalnych


	Realizowana przez miasto zbiórka odpadów niebezpiecznych w systemie objazdowym (odpady zawierające rtęć: termometry, lampy rtęciowe, świetlówki; środki ochrony roślin i ich opakowania; rozpuszczalniki, środki do wywabiania plam
i inne odczynniki chemiczne; resztki farb i lakierów oraz opakowania po nich; smary, środki do konserwacji drewna 
i metali; sprzęt elektryczny
i elektroniczny i inne podobne) została zapoczątkowana roku 2001. 
W kolejnych latach poszerzano teren objęty zbiórką. W roku  2010r.objęto 93 różnej wielkości obszarów co stanowi ok. 70% miasta, zbiórka odbyła się 2x w roku, zebrano 52,9 Mg odpadów. Od 1997r. miasto odbiera przeterminowane lekarstwa 
z pojemników w ponad 110 aptekach ( w 2010r. – 4,94 tony), a od 1999r. świetlówki 
z obiektów gminnych 
(w 2010r. – 1710 sztuk).

Na terenie Zakładu Utylizacyjnego sp. z o.o. znajduje się punkt przyjmowania odpadów niebezpiecznych od mieszkańców Gdańska – na preferencyjnych zasadach       w ilości 15 kg na pól roku kalendarzowego
	W trakcie realizacji 



	33.
	Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Gdańska 2011

Rozwój systemu selektywnego zbierania 

i odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych – odpady wielkogabarytowe


	2007-2018
	Przedsiębiorcy,  prezydenci miast
	Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych 
z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących 
w strumieniu odpadów komunalnych


	Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się wg  harmonogramu zawartego w umowach na odbiór odpadów z terenu nieruchomości, nie rzadziej niż 1 raz na kwartał kalendarzowy. Ponadto każdy mieszkaniec ma prawo na preferencyjnych zasadach przekazać w punkcie odbioru od mieszkańców 
w Zakładzie Utylizacyjnym, przywiezione własnym transportem wysegregowane 
z odpadów komunalnych: opakowaniowe, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, zielone
i budowlane w ilości do 0,5 Mg, niebezpieczne w ilości 
do 15kg na każde pół roku kalendarzowego
	W trakcie realizacji 



	34.
	Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu kartuskiego 

Maksymalne wtórne wykorzystanie odpadów powstających w zakładach produkcyjnych 
i usługowych w gminach powiatu


	2008-2011
	Właściciele zakładów

Starostwo


	-
	Realizacja

w ramach bieżącej pracy Starostwa
	W trakcie realizacji 



	35.
	„Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2009 – 2012 
z uwzględnieniem perspektywy 2013 – 2016”

Organizacja punktów zbiórki odpadów wielkogabarytowych/wdrożenie zbiórki tych odpadów od mieszkańców


	2007-2018
	Przedsiębiorcy, wójtowie, burmistrzowie
	Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych 
z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących 
w strumieniu odpadów komunalnych


	Na terenie gmin powiatu nowodworskiego został wdrożony i kontynuowany jest system selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych tzw. „wystawki” organizowany w określonym terminie przy ulicach i we wskazanych ogólnodostępnych miejscach. W razie potrzeby mieszkańcy sami zgłaszają potrzebę odebrania odpadu wielkogabarytowego.
	W trakcie realizacji

	36.
	Plan gospodarki odpadami powiatu tczewskiego na lata 2008-2011 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015

Intensyfikacja selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie całego powiatu
	2007-2018
	Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami 

w powiecie
	Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych 
z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących 
w strumieniu odpadów komunalnych


	Na terenie wszystkich gmin powiatu tczewskiego zorganizowano selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych. 

W sposób selektywny zbierane były odpady opakowaniowe z: papieru i tektury, tworzyw sztucznych oraz szkła. 

W latach 2009-2010 selektywna zbiórka odpadów
 z terenu miasta Tczewa odbywała się poprzez:

- system pojemników rozstawionych na terenie miasta w większości należących do Spółki SITA,

- programy edukacyjne organizowane przez Pracownię Edukacji Ekologicznej działającą przy Wydziale Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego,

- akcje odbioru odpadów od mieszkańców miasta organizowane przez Wydział Spraw Komunalnych przy współpracy Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. 

Od lipca 2010 r. zadania 

z zakresu selektywnej zbiórki odpadów realizowane są poprzez utworzone w strukturze  ZUOS Sp. z o.o. 
w Tczewie, biuro ds. selektywnej zbiórki odpadów.
	W trakcie realizacji 



	37.
	Plan gospodarki odpadami powiatu tczewskiego na lata 2008-2011 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015

Zbiórka przeterminowanych leków (pochodzących od mieszkańców powiatu tczewskiego) na terenie aptek
	2007-2018
	Apteki przy współudziale Starosty, gminy
	Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych 
z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących 
w strumieniu odpadów komunalnych


	Zbiórka odpadów – przeterminowanych leków – prowadzona była na terenie 8 aptek , w tym 6  w Tczewie, 
2 w Gniewie. 

W 2009 r. zebrano 0,10512 Mg ww. odpadów, 

a w 2010 r. 0,0815 Mg
	W trakcie realizacji 



	Zadania w zakresie gospodarowania przeterminowanymi pestycydami:



	38.
	Przeprowadzenie metodami nieinwazyjnymi prac poszukiwawczych ewentualnie niezinwentaryzowanych mogilników
	2009 i 2010
	Starostowie
	Likwidacja mogilników: 

Jęczniki gm. Człuchów

Tuchomie gm. Tuchomie
	Zlikwidowano mogilniki Jęczniki i Tuchomie.
	Zrealizowano


Tabela 17 Realizacja budowy zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych (ZZO) z latach 2009-2010

	Nazwa i planowana lokalizacja zakładu zagospodarowania odpadów
	Region gospodarki odpadami 
(nazwa i gminy wchodzące w skład regionu, liczba mieszkańców)
	Czy wydano decyzję 
o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu / decyzję 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego [TAK/NIE]
	Czy wydano decyzję o środowiskowych

uwarunkowaniach

[TAK/NIE]
	Czy wydano decyzje 
o pozwoleniu na budowę

[TAK/NIE]
	Czy podpisano umowy 
z wykonawcami

[TAK/NIE]
	Czy rozpoczęto praktyczną realizację inwestycji [TAK/NIE]

 (jeśli tak, to podać datę oraz wymienić zrealizowane przedsięwzięcia)

	Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór 

Lokalizacja:

Gmina Chojnice
	Powiat chojnicki:

1.Chojnice-gm

2.Chojnice-gw

3.Czersk

4.Konarzyny

5.Brusy 

Powiat człuchowski:

1.Człuchów-gm

2.Człuchów-gw 

3.Czarne

4.Debrzno

5.Przechlewo 

Liczba mieszkańców: ok. 143 tys.
	TAK
	TAK
	TAK
	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, 

nadzór inwestorski. 

Podpisanie umowy na wykonawstwo nastąpi 17.08.2011r
	TAK

	Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew:

1. Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Lokalizacja: Tczew

2. Stanowisko przetwarzania odpadów budowlanych 

Lokalizacja: Pelplin

3. Stacja przeładunkowa 

Lokalizacja: Stegna
	Powiat tczewski:

1.Tczew-gm

2.Tczew-gw

3.Subkowy

4.Pelplin

5.Morzeszczyn

Powiat malborski:

6.Malbork-gm

7.Malbork-gw

8.Nowy Staw

9.Stare Pole

10.Lichnowy

11.Miłoradz

Powiat nowodworski:

12.Krynica Morska

13. Nowy Dwór Gd.

14.Sztutowo

15.Stegna

16.Ostaszewo

Powiat gdański:

17.Cedry Wielkie

18.Suchy Dąb

19.Pszczółki

20.Trąbki Wielkie

Powiat sztumski:

21.Stary Targ

22. Dzierzgoń

23.Stary Dzierzgoń

24. Mikołajki Pomorskie

Liczba mieszkańców:

ok. 282 tys.
	TAK
	TAK
	TAK

(budowa nowej kwatery składowania odpadów 
w Tczewie)
	TAK
	TAK

04.01.2010 – 18.01.2011 budowa nowej kwatery składowania odpadów w Tczewie

	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp.  z o.o.

Lokalizacja: miejscowość Stary Las, gmina wiejska Starogard Gd.
	Powiat starogardzki: 1.Starogard Gd.-gm

2.Starogard Gd.-gw 

3.Kaliska  

4.Lubichowo

5.Osiek

6.Czarna Woda,

7.Skórcz-gm

8.Skórcz-gw

9.Bobowo

10.Zblewo

11. Smętowo Gr.

12.Skarszewy

13.Osieczna 

Powiat kościerski: 

14.Liniewo

15.Stara Kiszewa

16.Karsin

17.Nowa Karczma

Powiat chojnicki:

18.Czersk

Liczba mieszkańców: ok. 167 tys. 


	TAK
	dla Zakładu Wojewoda Pomorski  dnia 19.05.2005 r. wydał decyzję  - uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie oddziaływania na środowisko 
	TAK
	TAK
	TAK 

przekazanie placu budowy Generalnemu Wykonawcy 02.12.2009  –  w trakcie realizacji




Tabela 18 Zestawienie informacji na temat aktualizacji gminnych planów gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym 2009-2010 (stan na 31.12.2010 r.)  

	Lp.
	Nazwa powiatu
	Nazwa gminy
	Rodzaj gminy

M / MW / W
	Wykonawca projektu planu gminnego
	Data przekazania do opiniowania przez zarząd województwa
	Data wydania opinii przez zarząd województwa
	Rodzaj opinii

P / N
	Data uchwalenia planu gminnego

Nr uchwały
	Rodzaj planu gminnego

IG / ZG

	Gminne plany gospodarki odpadami

	1. 
	Bytowski
	Kołczygłowy
	W
	Brak danych/własne
	12maja 2009 r.
	7 lipca 2009 r.
	P
	Uchwała Nr XXXI/211/2009 z dn. 30.11.2009 r.
	IG

	2. 
	Bytowski
	Lipnica
	W
	Brak danych
	12 listopada 2009 r.
	12 stycznia 2010 r.
	P
	Uchwała Nr XL/267/10 z dn. 29.06.2010 r.
	IG

	3. 
	Bytowski
	Miastko
	MW
	Eko-Log Sp. z o. o.

ul. Forteczna 12

61-345 Poznań
	23 lutego 2009 r.
	21 kwietnia 2009 r.
	P
	Uchwała Nr 68/V/2009 z dn. 13.11.2009 r.
	IG

	4. 
	Bytowski 
	Parchowo 
	W
	Brak danych/własne
	19 czerwca 2009 r.
	18 sierpień 2009 r.
	P
	Uchwała Nr IV/20/2011 z dn. 10.02.2011 r.
	IG

	5. 
	Chojnicki
	Brusy
	MW
	Lucyna Perlicka

Krzysztof Teclaf

Współpraca:

Urząd Miejski w Brusach – Jacek Domowych, Zbigniew Lemańczyk
	18 grudnia 2008 r.
	10 lutego 2009 r.
	P
	Nie ma
	IG

	6. 
	Chojnicki
	Czersk
	MW
	Pomorskie Centrum Badań i Technologii Pomcert
	15 maja 2009 r.
	14 lipca 2009 r.
	P
	Nie ma
	IG

	7. 
	Człuchowski
	Człuchów
	W
	„INWEST-SAN”

Inżynieria Sanitarna

Zbigniew Łojewski

Szieroczyn 36d

77-300 Człuchów
	14 maja 2009 r.
	7 lipca 2009 r.
	P
	Uchwała Nr XV/319/10 z dn. 30.03.2010 r.
	IG

	8. 
	Człuchowski 
	Przechlewo
	W
	Brak danych/własne
	9 kwietnia 2009 r.
	Brak
	P
	b. d.
	IG

	9. 
	Gdański
	Cedry Wielkie
	W
	Pomorskie Centrum Badań i Technologii Pomcert
	30 listopada 2009 r.
	26 stycznia 2010 r.
	P
	Nie ma
	IG

	10. 
	Gdański
	Pruszcz Gdański
	W
	Brak danych/własne
	16.09.09
	12 listopada 2009
	P
	Nie ma
	IG

	11. 
	Gdański
	Trąbki Wielkie
	W
	Pomorskie Centrum Badań i Technologii Pomcert
	06.04.10
	18 maja 2010
	P
	Uchwała Nr 62/VIII/2010 z dn. 10.09.2010 r. 
	IG

	12. 
	Kartuski
	Kartuzy
	MW
	EKO-DOK

ul. Jesionowa 2

83-300 Kartuzy
	26.10.09
	22 grudnia 2009
	P
	Uchwała Nr XLIII/571/10 z dn. 28.06.2010 r. 
	IG

	13. 
	Kościerski
	Karsin
	W
	HYDROS Jacek Sawicki
	09.07.10
	7 września 2010
	P
	b.d.
	IG

(ZUOK ‘Stary Las’)

	14. 
	Kościerski
	Nowa Karczma
	W
	HYDROS Jacek Sawicki
	09.07.10
	7 września 2010
	P
	b.d.
	IG

(ZUOK ‘Stary Las’)

	15. 
	Kościerski
	Stara Kiszewa
	W
	HYDROS Jacek Sawicki
	09.07.10
	7 września 2010
	P
	b.d.
	IG

(ZUOK ‘Stary Las’)

	16. 
	Lęborski
	Lębork
	MW
	ALBEKO

ul. Obrońców Stalingradu 66

45-512 Opole

	15.06.09
	11 sierpnia 2009
	P
	Nie ma
	IG

	17. 
	Lęborski
	Łeba
	MW
	ABRYS Sp. z o. o.

ul. Daleka 33

60-124 Poznań
	09.10.09
	08 grudnia 2009
	P
	b.d.
	IG

	18. 
	Lęborski
	Nowa Wieś Lęborska
	W
	ABRYS Sp. z o. o.

ul. Daleka 33

60-124 Poznań
	16.04.09
	16 czerwca 2009
	P
	Uchwała Nr XLII/344/2010          z dn. 19.03.2010 r.
	IG

	19. 
	Malborski
	Malbork
	M
	„Greenkey”

Pokrzywno 93

86-330 Mełno
	22.02.10
	20 kwietnia 2010
	P
	Uchwała Nr IV/16/10 z dn. 28.12.2010 r.
	IG

	20. 
	Malborski
	Malbork
	W
	„Greenkey”

Pokrzywno 93

86-330 Mełno
	21.12.09
	16 lutego 2010
	P
	b.d.
	IG

	21. 
	Malborski
	Miłoradz
	W
	„Greenkey”

Pokrzywno 93

86-330 Mełno
	01.02.10
	30 marca 2010
	P
	b.d.
	IG

	22. 
	Malborski
	Nowy Staw
	MW
	„Greenkey”

Pokrzywno 93

86-330 Mełno
	06.04.10
	18 maja 2010
	P
	Uchwała Nr 36/2011 z dn. 24.02.2011 r.
	IG



	23. 
	Malborski
	Stare Pole
	W
	„Greenkey”

Pokrzywno 93

86-330 Mełno
	02.04.10
	18 maja 2010
	P
	Uchwała Nr III/15/2010 z dn. 28.12.2010 r.
	IG



	24. 
	Nowodworski
	Stegna
	W
	Opracowanie własne
	13.05.10
	6 lipca 2010
	P
	b.d.
	IG

	25. 
	Pucki
	Krokowa
	W
	ABRYS Sp. z o. o.

ul. Daleka 33

60-124 Poznań
	06.03.09
	5 maja 2009
	P
	Uchwała Nr XLIV/321/2009 

z dn. 24.11.2009 r.
	IG

	26. 
	Pucki
	Jastarnia
	MW
	ABRYS Sp. z o. o.

ul. Daleka 33

60-124 Poznań
	14.05.10
	6 lipca 2010
	P
	Nie ma
	IG

	27. 
	Słupski
	Damnica
	W
	Pomorskie Centrum Badań i Technologii Pomcert
	22.10.09
	22 grudnia 2009
	P
	b.d.
	IG

	28. 
	Słupski
	Kępice
	MW
	Pomorskie Centrum Badań i Technologii Pomcert
	22.01.09
	17 marca 2009
	P
	Uchwała Nr XXXXI/287/2009 z dn. 29.10.2009 r.
	IG

	29. 
	Słupski
	Potęgowo
	W
	„belogig”

Zespół pod kierunkiem 

mgr inż. Zbigniew Sułek
	24.06.09
	18 sierpnia 2009
	P
	Uchwała Nr

1006/XXXIX/09 z dn. 26.10.2009 r.
	IG

	30. 
	Słupski
	Ustka
	W
	Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku
	20.01.09
	17 marca 2009
	P
	Uchwała Nr XXVIII/327/2009 z dn. 23.06.2009 r.
	IG

	31. 
	Starogardzki
	Bobowo
	W
	HYDROS Jacek Sawicki
	09.07.10
	7 września 2010
	P
	Nie ma
	IG

(ZUOK ‘Stary Las’)

	32. 
	Starogardzki
	Czarna Woda
	M
	HYDROS Jacek Sawicki
	09.07.10
	7 września 2010
	P
	Nie ma
	IG

(ZUOK ‘Stary Las’)

	33. 
	Starogardzki
	Kaliska
	W
	HYDROS Jacek Sawicki
	09.07.10
	7 września 2010
	P
	Nie ma
	IG

(ZUOK ‘Stary Las’)

	34. 
	Starogardzki
	Lubichowo
	W
	HYDROS Jacek Sawicki
	09.07.10
	7 września 2010
	P
	b.d.
	IG

(ZUOK ‘Stary Las’)

	35. 
	Starogardzki
	Osieczna
	W
	HYDROS Jacek Sawicki
	09.07.10
	7 września 2010
	P
	Nie ma

(planowane uchwalenie październik 2011 r.)
	IG

(ZUOK ‘Stary Las’)

	36. 
	Starogardzki
	Osiek
	W
	HYDROS Jacek Sawicki
	09.07.10
	7 września 2010
	P
	b.d.
	IG

(ZUOK ‘Stary Las’)

	37. 
	Starogardzki
	Skarszewy
	MW
	HYDROS Jacek Sawicki
	09.07.10
	7 września 2010
	P
	Nie ma
	IG

(ZUOK ‘Stary Las’)

	38. 
	Starogardzki
	Skórcz
	M
	HYDROS Jacek Sawicki
	09.07.10
	7 września 2010
	P
	Nie ma
	IG

(ZUOK ‘Stary Las’)

	39. 
	Starogardzki
	Skórcz
	W
	HYDROS Jacek Sawicki
	09.07.10
	7 września 2010
	P
	b.d.
	IG

(ZUOK ‘Stary Las’)

	40. 
	Starogardzki
	Smętowo Graniczne
	W
	HYDROS Jacek Sawicki
	09.07.10
	7 września 2010
	P
	b.d.
	IG

(ZUOK ‘Stary Las’)

	41. 
	Starogardzki
	Starogard Gdański
	M
	HYDROS Jacek Sawicki
	09.07.10
	7 września 2010
	P
	b.d.
	IG

(ZUOK ‘Stary Las’)

	42. 
	Starogardzki
	Starogard Gdański
	W
	HYDROS Jacek Sawicki
	09.07.10
	7 września 2010
	P
	b.d.
	IG

(ZUOK ‘Stary Las’)

	43. 
	Starogardzki
	Zblewo
	W
	HYDROS Jacek Sawicki
	09.07.10
	7 września 2010
	P
	b.d.
	IG

(ZUOK ‘Stary Las’)

	44. 
	Sztumski
	Mikołajki Pomorskie
	W
	Państwowy Instytut Geologiczny,

Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4

00-975 Warszawa
	04.08.10
	28 września 2010
	P
	b.d.
	IG

	45. 
	Wejherowski
	Wejherowo
	W
	ABRYS Sp. z o. o.

ul. Daleka 33

60-124 Poznań
	26.10.10
	16 listopada 2010 
	P
	b.d.
	IG


Tabela 19 Zestawienie informacji na temat aktualizacji powiatowych planów gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym 2009-2010 (stan na 31.12.2010 r.)

	Lp.
	Nazwa powiatu
	Rodzaj powiatu

Z / G
	Wykonawca projektu planu powiatowego
	Data przekazania do opiniowania przez zarząd województwa
	Data wydania opinii przez zarząd województwa
	Rodzaj opinii

P / N
	Data uchwalenia planu powiatowego

Nr uchwały

	Powiatowe plany gospodarki odpadami

	1. 
	Człuchowski


	Z
	Brak danych
	15.05.09
	14 lipca 2009
	P
	Nie ma 

	2. 
	M. Gdańsk
	G
	Pomorskie Centrum Badań 
i Technologii Pomcert
	18.12.09
	16 lutego 2010
	P
	Uchwała Nr XLIX/1373/10 z dn. 27.05.2010 r.

	3. 
	Gdański
	Z
	Pomorskie Centrum Badań 
i Technologii Pomcert
	01.12.08
	27 stycznia 2009
	P
	Uchwała Nr XXIX/201/2009 z dn. 25.03.2009 r.

	4. 
	Lęborski
	Z
	ABRYS Sp. z o. o.

ul. Daleka 33

60-124 Poznań
	15.12.08
	10 lutego 2009
	N 
	PGO: Uchwała Nr XXXVII/285/09 z dn. 27.11.2009 r.

POŚ: Uchwała Nr XXXVII/284/09 z dn. 27.11.2009 r.

	
	
	
	
	15.06.09
	11 sierpnia 2009
	P 
	

	5. 
	Nowodworski
	Z
	Pomorskie Centrum Badań 
i Technologii Pomcert
	13.11.09
	12 stycznia 2010
	P
	Uchwała Nr XXXIII/294/2010 z dn. 27.04.10 r.

	6. 
	Pucki
	Z
	ABRYS Sp. z o. o.

ul. Daleka 33

60-124 Poznań
	26.01.09
	17 marca 2009
	P
	b.d.

	7. 
	M. Słupsk
	G
	Pomorskie Centrum Badań 
i Technologii Pomcert
	13.11.08
	6 stycznia 2009
	P
	Nie ma


Tabela 20 Realizacja w okresie sprawozdawczym planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów 

	Lp.
	Nazwa zadania
	Planowany termin realizacji
	Faktyczny rok realizacji
	Opis podjętych działań
	Ocena stanu realizacji

	Powiat człuchowski

	1.
	Gmina Przechlewo

Budowa gminnej kompostowni osadów ściekowych oraz odpadów ulegających biodegradacji
	2010
	2010
	Na terenie gminy Przechlewo wybudowano instalację do dynamicznego kompostowania      z ciągłym dostępem tlenu. Kompostownia uruchomiona została w kwietniu 2010 r.

Wydajność instalacji wynosi 2 000 Mg/rok
	Zrealizowano 

	Powiat gdański

	2.
	Wdrożenie na terenie powiatu systemu selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych
	bd.
	bd.
	W gminach na terenie powiatu nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych      z gospodarstw domowych. Główną przyczyną tego jest fakt iż odpady biodegradowalne są kompostowane indywidualnie w każdym gospodarstwie domowym. 


	Zrealizowano częściowo

	3.
	Budowa gminnej kompostowni odpadów
	bd.
	bd.
	Na terenie powiatu gdańskiego nie zbudowano instalacji odzysku odpadów ulegających biodegradacji. 

Odpady ulegające biodegradacji wywożone są na składowiska lub też kompostowane indywidualnie przez mieszkańców.

	Nie zrealizowano

	Powiat lęborski

	4.
	Budowa ZZO Czarnówko „Czysta Błękitna Kraina”
	2008-2009
	2008-2009
	Budowa zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (sortownia odpadów zmieszanych i kompostownia odpadów ulegających biodegradacji)
	Zrealizowane

Instalację oddano do użytkowania          w lipcu 2009 roku

	Powiat nowodworski

	5.
	Propagowanie kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców           we własnym zakresie
	Zadanie ciągłe
	Zadanie ciągłe
	Ze względu na rolniczy charakter powiatu większość odpadów ulegających biodegradacji  utylizowana jest poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości.

Odpady organiczne wykorzystywane są przez mieszkańców we własnym zakresie.

Ponadto przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki przeznaczone do ich gromadzenia oraz do ich odbioru.

Dopuszczalny rodzaj systemu: pojemnikowy, workowy, przydomowe kompostownie.
	Zrealizowane



	Powiat starogardzki

	6.
	Kompostowanie odpadów organicznych na terenach wiejskich
	Zadanie ciągłe
	Zadanie ciągłe
	Kompostowanie
	W trakcie realizacji

	Powiat tczewski

	7.
	Zbiórka i biologiczne unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych
	Zadanie ciągłe
	Zadanie ciągłe
	Na terenie powiatu tczewskiego nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji. Wdrożenie tego systemu planuje się po uruchomieniu Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Tczew.

Funkcjonująca w Tczewie kompostownia         w latach 2009-2010 poddała procesowi kompostowania 471,11 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji                i odpadów z ogrodów i parków. 
	Zrealizowano częściowo

	8.
	Uzupełnienie wyposażenia technicznego kompostowni odpadów organicznych       w Tczewie, należącej do firmy Kommunalservice Vornkahl               Polska Sp. z o.o.
	2009
	2009
	W 2009 r. WFOŚiGW w Gdańsku przyznał dofinansowanie w wysokości  273 125 PLN na uzupełnienie wyposażenia kompostowni odpadów organicznych.
	Zrealizowane

	Miasto Gdańsk

	9.
	Wdrażanie skutecznego systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji (mokre i suche; dzielnice Matarnia, Osowa Wzgórze Mickiewicza).
	Od dnia 1 kwietnia 2010 r.
	Od dnia 1 kwietnia 2010 r.
	Szczegółowy opis obowiązków uczestników systemu dualnego w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska.

Szacowany poziom udziału mieszkańców miasta Gdańska objętych systemem dualnym na terenie wskazanych dzielnic – 90%.
	Zrealizowane

	10.
	Działania na rzecz odzysku odpadów organicznych od mieszkańców
	2001-2010
	2001-2010
	Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku przyjmuje wyselekcjonowane odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, 
po preferencyjnych cenach i kieruje je do kompostowania w kompostowni kontenerowej typu KNEER oraz w kompostowni polowej. Wdrożenie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych             i odpadów organicznych z gospodarstw domowych zaplanowano na lata 2009-2013. Związane jest to z realizowanym przez ZU przedsięwzięciem „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku”, w ramach którego powstanie kompostownia na 40 tys. ton odpadów oraz możliwościami przedsiębiorców odbierających odpady dot. zakupu pojemników na odpady biodegradowalne.
	W trakcie realizacji

	11.
	Kompostownia odpadów „BIO”
	2008-2011
	2008-2011
	Obecnie na terenie gminy funkcjonuje kompostownia kontenerowa typu KNEER           o przepustowości 3000 ton/rok oraz kompostownia polowa w pryzmach odpadów zielonych. W ramach realizowanej obecnie      (w latach 2008-2011)  „Modernizacji gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku”, powstaje instalacja kompostowania intensywnego na     40 tys. ton odpadów.
	W trakcie realizacji

	Miasto Gdynia

	12.
	Redukcja odpadów ulegających biodegradacji do ilości 113 kg/mieszkańca/rok 
	31.12.2010 r.
	31.12.2010 r.
	· budowa kompostowni o wydajności 30 000 Mg/rok

· umieszczanie w zezwoleniach na odbiór odpadów komunalnych zobowiązania do redukcji odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska odpadów
	Zrealizowane

Na koniec 2010 roku udało się osiągnąć poziomy określone w art. 16a pkt 4a ustawy o odpadach

	Miasto Słupsk

	13.
	Zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegradacji


	2009-2010
	2009-2010
	Odpady biodegradowalne powstające w wyniku pielęgnacji zieleni na terenie Miasta zbierane są do worków i przekazywane podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Nieodpłatne przyjęcie odpadów tego rodzaju zapewnia Spółka z o.o. „Wodociągi Słupsk” - Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Sportowej 1    w Słupsku, gdzie mieści się kompostownia odpadów selektywnie zebranych


	W trakcie realizacji

	14.
	Rozbudowa istniejącego systemu pozyskiwania gazu składowiskowego        i wykorzystanie   go do produkcji energii elektrycznej  i cieplnej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie 
	2010-2011
	2010-2011
	Program współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
Beneficjent Projektu – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.               w Słupsku.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów   w Bierkowie następujących elementów:
- budowa jednej pryzmy energetycznej,
- przebudowa istniejącego systemu odbioru gazu ze składowiska,
- zakup nowego agregatu kogeneracyjnego        o mocy 200 kW,
- budowa pomieszczenia dla nowego generatora (koszt niekwalifikowany – zostanie wykonany środkami PGK),
- budowa przyłącza ciepłowniczego,
- przebudowa systemu ogrzewania sortowni odpadów zmieszanych,
- budowa systemu monitoringu pracy agregatów.
Celem projektu jest pozyskanie ze źródeł odnawialnych ok. 150 MWh/rok energii. 
	W trakcie realizacji

Inwestycja ma zostać zrealizowana       do grudnia 2011 roku. 

	Miasto Sopot

	15.
	Selektywne zbieranie odpadów zielonych
	Zadanie ciągłe
	Zadanie ciągłe
	1) Utrzymywanie lokalnej polowej kompostowni – przejściowy magazyn        do gromadzenia odpadów zielonych przez Zarząd Dróg i Zieleni – pozostałości z prac pielęgnacyjnych miejskiej zieleni. 

2) Workowa zbiórka odpadów zielonych         z posesji i ogrodów

3) program jesiennej, bezpłatnej zbiórki  liści”
	W trakcie realizacji

Zwiększenie ilości wyselekcjonowanych odpadów biodegradowalnych


Tabela 21 Realizacja w okresie sprawozdawczym planu unieszkodliwiania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w szczególności PCB oraz azbestu, oraz dekontaminacji i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB (stan na 31.12.2010 r.)  

	Lp.
	Nazwa zadania
	Planowany rok realizacji
	Faktyczny rok realizacji
	Opis podjętych działań
	Ocena stanu realizacji

	1.
	Sukcesywne usuwanie urządzeń zawierających PCB 
	2010
	2009-2010
	Zgodnie z art. 162 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) rejestr rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (w tym PCB) prowadzi marszałek województwa. W lipcu 2009 roku Minister Środowiska wydał rozporządzenie (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1034) zawierające wzór Rejestru PCB, który marszałek prowadzi, aktualizując co roku na podstawie informacji przesyłanych przez wykorzystujących urządzenia z PCB.

Przedsiębiorstwa, które są posiadaczami urządzeń bądź instalacji zawierających PCB, w/w informacje corocznie składają do tut. Urzędu. Z przekazanych sprawozdań wynika, że urządzenia zawierające PCB były przez przedsiębiorców sukcesywnie demontowane i poddawane unieszkodliwieniu. 
	Termin dekontaminacji/unieszkodliwiania urządzeń 
i instalacji zawierających PCB minął z końcem 2010 r.

Wg inwentaryzacji otrzymanej od wykorzystujących urządzenia/instalacje z PCB:

 -  w latach 2009 – 2010 urządzenia i instalacje zawierające PCB w 8 pomorskich firmach przekazano do unieszkodliwienia (43,24 Mg),

 -  na terenie 3 podmiotów występują działające urządzenia/instalacje z PCB, w których stężenie PCB wynosi <5 dm3  i zgodnie z rozporządzeniem MG (Dz. U.  2002 r. Nr 96, poz. 860) mogą być nadal wykorzystywane,

 -  w 4 przedsiębiorstwach nadal użytkowane są urządzenia zawierające PCB. 

W związku z tym na koniec 2010 r. ilość pozostała do likwidacji wynosi: 4,96 Mg.

Termin unieszkodliwienia urządzeń nadal użytkowanych podlegających likwidacji wyznaczony został przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku po przeprowadzonych kontrolach. 

Wszystkie urządzenia/instalacje z PCB przekazane do unieszkodliwienia trafiły do wyspecjalizowanych firm zajmujących się unieszkodliwianiem 
i dekontaminacją w/w urządzeń.

	2.
	Wykonanie pełnej inwentaryzacji budynków
 i urządzeń zawierających azbest
	Zadanie ciągłe
	2009-2010
	Zgodnie z art. 162 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) rejestr rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (w tym azbest) prowadzi marszałek województwa. 

Inwentaryzacja azbestu na terenie województwa pomorskiego (Wojewódzka baza wyrobów zawierających azbest – WBDA) prowadzona jest przez marszałka na podstawie wyników inwentaryzacji na terenie gminy/miasta przedkładanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta corocznie do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy (stan na 31 grudnia) – art. 162 ust. 6 ww. ustawy.

Informację o wyrobach zawierających azbest przesyłają marszałkowi również osoby prawne (przedsiębiorcy, spółki, spółdzielnie mieszkaniowe, uczelnie itp.) będące właścicielami obiektów, na których znajdują się wyroby azbestowe, corocznie 
do 31 stycznia - art. 162 ust. 3 ww. ustawy.
	W trakcie realizacji.

Na koniec 2010 r. inwentaryzację wyrobów zawierających azbest posiadały 104 gminy 
w województwie pomorskim (85% wszystkich gmin).

W 2009 r. zinwentaryzowano 98 269 Mg wyrobów zawierających azbest, na koniec 2010 r. ilość azbestu w województwie pomorskim wynosiła 125 226 Mg.

Zwiększona ilość wyrobów azbestowych w 2010 r. 
w stosunku do roku 2009 wynika z przeprowadzenia pełniejszej inwentaryzacji przez gminy z terenu województwa. Obserwuje się także wzrost sprawozdawczości przedkładanej marszałkowi przez przedsiębiorców posiadających obiekty zawierające azbest.



	3.
	Opracowanie Programów usuwania azbestu
	Zadanie ciągłe
	2009-2010
	Część gmin i powiatów w województwie pomorskim opracowała programy usuwania azbestu dla swojego terenu, z przeprowadzonej weryfikacji wynika, że program posiada:

· 65 gmin,

· 5 powiatów.


	W trakcie realizacji.

65 gmin opracowało program usuwania azbestu, tj. 53% (na 123 gminy), 5 powiatów opracowało program azbestowy tj. 31% (na 16 powiatów).


Tabela 22 Informacja na temat zlikwidowanych mogilników w okresie sprawozdawczym 2009-2010 r.     

	Lp.
	Nazwa miejscowości/ właściciel magazynu
	Masa przeterminowanych środków ochrony roślin wraz z opakowaniami [Mg]
	Instalacje, do których skierowano do unieszkodliwiania środki ochrony roślin wraz z opakowaniami
	Organ prowadzący likwidację magazynów
	Koszt likwidacji [zł]
	Źródła pozyskania środków na likwidację

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Jęczniki Małe (Gmina Człuchów)
	38,50
	Spalarnia ‘Port Service’ w Gdańsku oraz Spalarnia odpadów niebezpiecznych SARPI w Dąbrowie Górniczej
	Agencja Nieruchomości Rolnych oddział terenowy w Gdańsku
	   515 932,9    
	ANR, 

NFOŚiGW w kwocie 257 914,86

	2.
	Tuchomie (Gmina Tuchomie)
	34,04
	Spalarnia ‘Port Service’ w Gdańsku oraz Spalarnia odpadów niebezpiecznych SARPI w Dąbrowie Górniczej
	Agencja Nieruchomości Rolnych oddział terenowy w Gdańsku
	   612 768,2    
	ANR, 

NFOŚiGW w kwocie 306322,84

	suma
	
	72,54
	
	
	
	


Tabela 23 Oddane do użytkowania nowe instalacje zagospodarowania odpadów w poszczególnych latach 2009-2010

	L.p.
	Nazwa i adres właściciela instalacji/Nazwa i adres zarządzającego instalacją
	Nazwa i adres instalacji
	Typ instalacji/ Rodzaj zastosowanej technologii
	Zdolności przerobowe [Mg/rok]

lub pojemność składowisk [m3]
	Całkowity koszt inwestycji

[PLN]
	Uwagi

	Instalacje oddane do użytkowania w roku 2009

	Instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych

	1.
	Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 

ul. Jabłoniowa 55 

80-180 Gdańsk


	Kwatera 

składowania odpadów

ul. Jabłoniowa 55 

80-180 Gdańsk
	Kwatera składowania odpadów
	1 651 000 m3
	16 012 975,6


	

	2.
	Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku

Czarnówko 34

84 – 351 Nowa Wieś Lęborska


	Zakład Zagospodarowania Odpadów 

„Czysta Błękitna Kraina”

Czarnówko 34

84 – 351 Nowa Wieś Lęborska


	Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych


	Instalacja mechanicznego przekształcania odpadów
	36 500 Mg/rok
	14 275 044,9
	W ramach inwestycji wybudowano:

- garaż na pojazdy do selektywnej zbiórki odpadów

- budynek socjalny

Zakupiono:

- wagę samochodową 
o nośności 60 Mg

-specjalistyczne samochody do selektywnej zbiórki surowców wtórnych

- pojemniki do selektywnej zbiórki



	3.
	
	
	Kompostownia bioreaktorowa
	Instalacja przeznaczona do kompostowania frakcji organicznej wydzielanej na sortowni oraz osadów ściekowych wraz z placem dojrzewania i placem manewrowym oraz magazynem materiału wsadowego.
	25 000 Mg/rok
	
	

	Instalacje zagospodarowania pozostałych odpadów 

	4.
	Zakład Utylizacyjny Sp. 
z o.o. 

ul. Jabłoniowa 55 

80-180 Gdańsk
	Podczyszczalnia 

odcieków 

ul. Jabłoniowa 55 

80-180 Gdańsk
	Oczyszczalnia odcieków składowiskowych, ścieków technologicznych .
	140 m3/dobę
	18 450 309,0
	-

	Instalacje oddane do użytkowania w roku 2010

	Instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych

	5.
	Zakład Zagospodarowania Odpadów 

EKO DOLINA Sp. z o.o.

 Łężyce 

Al. Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo
	Obiekt Kompostowni halowej odpadów

Łężyce

Al. Parku Krajobrazowego 99 

84-207 Koleczkowo
	Kompostownia halowa odpadów  frakcji średniej (20-90mm) pochodzącej 
z  mechaniczno – ręcznej sortowni odpadów. Kompostowanie odbywa się w pryzmach w ustalonych warunkach procesu kompostowania (temperatura, wilgotność, napowietrzanie pryzm) Kompostownia wyposażona jest m.in. w biofiltr
	30 000 Mg/rok
	22 050 000,0

	-

	6.
	Zakład Zagospodarowania Odpadów 

EKO DOLINA Sp. z o.o.

 Łężyce 

Al. Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo
	Zadaszone boksy do magazynowania surowców wtórnych

Łężyce

Al. Parku Krajobrazowego 99 

84-207 Koleczkowo
	Zadaszone boksów do czasowego magazynowania surowców wtórnych wykonano w kształcie prostokąta, w konstrukcji muru żelbetowego               o przykryte dachem dwuspadowym. Na północnej elewacji wykonano wjazdy do budynku.

	Powierzchnia:

692,8 m2


	780 055,5
	-

	Instalacje zagospodarowania pozostałych odpadów 

	7.
	Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Człuchowska 26

77-320

Przechlewo
	Kompostownia osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych

ul. Młyńska 44 b

77-320 

Przechlewo
	Higienizacja, kompostowanie dynamiczne z ciągłym dostępem tlenu
	2 000 Mg/rok
	988 200,0
	-


Tabela 24 Oddane do użytkowania po rozbudowie istniejące instalacje zagospodarowania odpadów w okresie 2009-2010

	L.p.
	Nazwa i adres właściciela instalacji/ Nazwa
i adres zarządzającego instalacją
	Nazwa i adres instalacji
	Typ instalacji/ Rodzaj zastosowanej technologii
	Dotychczasowe zdolności przerobowe [Mg/rok]

lub pojemność składowisk [m3]
	Zdolności przerobowe po rozbudowie

[Mg/rok]

lub pojemność składowisk [m3]
	Całkowity koszt inwestycji (rozbudowy)

[PLN]
	Uwagi

	Instalacje oddane do użytkowania po rozbudowie w roku 2010

	Instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych

	1.


	Zakład Zagospodarowania Odpadów 

EKO DOLINA 
Sp. z o.o.

 Łężyce 

Al. Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo
	Rozbudowa obiektu sortowni odpadów, Budowa budynku, dostawy wyposażenia technologicznego

Łężyce,

Al. Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo
	Mechaniczno – ręczna instalacja sortowania odpadów komunalnych. Wyposażona m.in. w sita obrotowe, separatory metali żelaznych 
i nieżelaznych, separator frakcji lekkich, kabiny sortownicze 
z klimatyzacją 
	25 000 Mg/rok (praca jednozmianowa)
	 50 000 Mg/rok

(praca dwuzmianowa)
	5 797 000,0
cz. technologiczna

6 892 089,0 
cz. budowlana
	Sortownia pracuje stale w systemie dwuzmianowym

	Instalacje zagospodarowania pozostałych odpadów

	2.
	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. 

w Słupsku 

ul. Szczecińska 112

76-200 Słupsk
	Linia sortownicza tworzyw sztucznych

Bierkowo 120 

76-200 Słupsk
	Linia sortownicza tworzyw sztucznych -

zastosowanie sortera optoelektronicznego
	3 000 Mg/rok
	3 000 Mg/rok
	1 385 000,0 

(netto)


	Zwiększenie efektywności pracy 
i rozszerzenie asortymenty odzyskiwanych surowców


4. Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć 

Realizacja poszczególnych projektów związanych z gospodarką odpadami możliwa była przez wykorzystanie środków finansowych pochodzących z:

· budżetów gmin, 

· Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW), 

· powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

· unijnych źródeł współfinansowania inwestycji z zakresu gospodarki odpadami:

a) Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP), którego źródłem finansowania są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),

b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

c) Fundusz Spójności.

W latach 2009-2010 zaobserwowano wzrost inwestycji związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, są to głównie inwestycje w zakresie budowy bądź modernizacji pomorskich zakładów zagospodarowania odpadów. 

W roku 2009 z RPO WP przyznane zostało dofinansowanie w wysokości blisko 50 mln zł dla 5 projektów z zakresu gospodarki odpadami, które w chwili obecnej są realizowane na terenie województwa pomorskiego. Trzy projekty obejmują budowę bądź rozbudowę pomorskich zakładów zagospodarowania odpadów (ZZO Nowy Dwór, ZZO Sierzno, ZZO Czarnówko). Dwa kolejne, to projekty w zakresie rekultywacji 26 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO Nowy Dwór i ZZO Stary Las.

Na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 znalazły się kolejne duże inwestycje realizowane w województwie pomorskim, są to: Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku, budowa Zakładu Utylizacji Odpadów „Stary Las”, Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew. Projekty te uzyskały dofinansowanie  z Funduszu Spójności na kwotę łącznie blisko 350 mln zł. 

W latach 2009-2010 wiele gmin przeznaczyło duże nakłady finansowe na rozwój i intensyfikację kompleksowego systemu selektywnego zbierania odpadów. W 2009 r. przyznano dofinansowanie       z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kilku gminom do tego właśnie zadania. Kwota dofinansowania wyniosła ponad 800 tys. zł.

W wielu pomorskich gminach przeznaczono również duże nakłady finansowe na prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu gospodarki odpadami.

Analizując tabelę 24 dotyczącą informacji o wpływach do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat produktowych i opłat za składowanie odpadów w okresie sprawozdawczym można zauważyć duży wzrost wpływów z opłat składowanie odpadów w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego 2007-2008. Spowodowane jest to wzrostem opłaty za składowanie odpadów komunalnych, będącym konsekwencją Traktatu akcesyjnego i dyrektyw unijnych, które zobowiązują Polskę do redukcji          o połowę ilości składowanych odpadów w 2013 r. 

Zmniejszenie wpływów z opłat produktowych (tab. 24, lp. 1) spowodowane jest faktem, że wiele firm województwa pomorskiego przekazało swoje obowiązki za rok 2010 organizacjom odzysku, które obowiązki odzysku i recyklingu wykonały za te podmioty i stąd zanotowano mniejsze wpływy           w stosunku do roku 2009 r. 

Tabela 25 Wpływy do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat produktowych i opłat za składowanie odpadów w okresie sprawozdawczym

	L.p.
	Otrzymane wpływy
	Rok 2009
	Rok 2010
	Ogółem w okresie sprawozdawczym

	1.
	Wpływy z opłat produktowych łącznie, w tym:
	533 775,0
	452 366,0
	986 141,0

	1.1
	odpady opakowaniowe
	519 577,0
	443 706,0
	963 283,0

	1.2
	zużyte baterie i akumulatory
	   5 402,0
	   3 508,0
	8 910,0

	1.3
	zużyte opony
	   1 927,0
	      371,0
	2 298,0

	1.4
	oleje odpadowe
	    6 869,0
	    4 781,0
	11 650,0

	1.5
	zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
	-
	-
	-

	2.
	Wpływy z opłat i kar za składowanie odpadów
	46 395 510,0
	54 660 390,0
	101 055 900,0

	Suma 1 i 2
	46 929 285,0
	55 112 756,0
	102 042 041,0


Tabela 26 Koszty poniesione na realizację zadań określonych w wojewódzkim i powiatowych planach gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym 2009-2010
	Lp.
	Nazwa zadania
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego (powiat)
	Kwota przewidziana na zadanie

[tys. PLN]
	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym 2009 - 2010

[tys. PLN]
	Źródło finansowania*

	I Przedsięwzięcia ogólne w zakresie gospodarki odpadami 

	1.
	Aktualizacja  Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010
	Zarząd Województwa Pomorskiego
	-
	-
	Zadanie wykonane przez pracowników UMWP

	2.
	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy 2011 - 2014
	
	-
	-
	Zadanie wykonane przez pracowników UMWP



	3.
	Współorganizacja Seminarium „Gumowy surowiec”
	Marszałek Województwa Pomorskiego
	-
	-
	Organizacja Odzysku „Centrum Utylizacji Opon”

	4.
	Współorganizacja Konferencji „Wspólne działania na rzecz Bałtyku”
	Marszałek Województwa Pomorskiego; Główny Inspektor Ochrony Środowiska
	10,0
	8,1
	Budżet województwa

	5.
	Organizacja Międzynarodowej Konferencji pt. „Gospodarka odpadami w województwie pomorskim – dobre praktyki z Regionu Morza Bałtyckiego”
	Marszałek Województwa Pomorskiego
	14,8
	13,8
	Budżet województwa

	6.
	Organizacja Międzynarodowej Konferencji pt. „Zarządzanie Jakością Powietrza – dobre praktyki”
	Marszałek Województwa Pomorskiego
	17,3
	16,5
	Budżet województwa

	7.
	Konferencja dla przedsiębiorców 
i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami
	Marszałek Województwa Pomorskiego
	-
	-
	Zadanie wykonane przez pracowników UMWP

	8.
	Cykl spotkań informacyjnych w powiatach nt. programów ochrony powietrza dla 4 stref w województwie pomorskim
	Marszałek Województwa Pomorskiego
	-
	-
	Zadanie wykonane przez pracowników UMWP

	II Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

	1. Usuwanie nielegalnych wysypisk

	1.1
	Usuwanie i rekultywacja „dzikich wysypisk odpadów” – gm. wiejska Starogard Gdański
	Powiat starogardzki
	20,0
	2009 – 10,0

2010 -  10,0
	Budżet gminy

	1.2
	Gm. miejska Skórcz:

-Zakup koszy ulicznych;

- Niwelacja wysypiska

- Usuwanie dzikiego wysypiska;

- Inwentaryzacja azbestu
	
	-
	2009 – 9,2

2010 - 8,8
	GFOŚiGW
Budżet gminy

	1.3
	Likwidacja nielegalnych wysypisk 
w Pruszczu Gdańskim
	Powiat gdański
	11,0
	-
	Urząd Miasta

budżet gminy

	1.4
	Usuwanie i rekultywacja dzikich wysypisk odpadów
	Powiat tczewski
	b.d.
	56,3
	GFOŚiGW.

Budżet gminy,

Właściciele terenów, na których zlokalizowano nielegalne wysypisko



	1.5
	Likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci
	Powiat nowodworski
	1,5
	5,3
	Budżet gmin

	1.6
	Likwidacja nielegalnych miejsc składowania odpadów

(Porządkowanie terenów miejskich nie objętych umowami)
	Miasto Słupsk
	40,0
	30,4
	Budżet miasta

	1.7
	Likwidacja dzikich wysypisk
	Miasto Sopot
	-
	2009 – 74,0
2010 – 67,0
	Budżet gminy

	2. Rozbudowa ZZO „Bierkowo”

	2.1
	Rozbudowa istniejącego systemu pozyskiwania gazu składowiskowego 
i wykorzystanie go do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w Zakładzie Unieszkodli-wiania Odpadów 
w Bierkowie
	Miasto Słupsk
	-
	2 339,7
	środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego-40%;

środki PGK Sp. z o.o. W Słupsku - 60%

	3. Budowa ZZO „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku – M. Lęborl/gm. Nowa Wieś Lęborska

	3.1
	· budowa placów, dróg, magazyn surowca i wiaty garażowej,

· budowa hali sortowni,

· budowa budynku socjalnego,

· zakup urządzeń technicznych kompostowni,

· zakup rębaka, zakup dwóch ładowarek czołowych,

· zakup 2 samochodów do selektywnej zbiórki odpadów,

· zakup samochodu hakowca,

· zakup 250 pojemników do selektywnej zbiórki i 20 pojemników na odpady niebezpieczne,

· zakup 4 pojemników dużych,

· blok reaktorów,

· place dojrzewania,

· magazyny odpadów 
i zapasów,

· instalacje wodociągowe
i kanalizacyjne

· oświetlenie, zasilenie

· ogrodzenie

· stacja transformatorowa.


	Powiat lęborski
	15 000,0
	14 275,0
	- Dotacja z EkoFunduszu 6 591 407,97 zł,

- pożyczka z WFOŚiGW – 4 000 000,0 zł,

-pożyczka bankowa 1 800 000,0 zł

-wkład własny 1 875 713,15 zł

	4. Budowa "ZZO Nowy Dwór" – gm. Chojnice

	4.1
	Wniesienie udziałów do spółki "ZZO Nowy Dwór" w gminie Chojnice – gm. Przechlewo
	Powiat człuchowski
	-
	2009 - 19,6
2010 - 152,0
	Środki własne 

	4.2
	Wniesienie udziałów do spółki "ZZO Nowy Dwór" w gminie Chojnice – gm. miejska Człuchów 
	
	-
	2009 - 45,6
2010 - 353,2
	Środki własne 

	4.3
	Wniesienie udziałów do spółki "ZZO Nowy Dwór" w gminie Chojnice - gm. wiejska Człuchów
	
	-
	2009 – 32,0
2010 - 247,8
	Środki własne 

	4.4
	Wniesienie udziałów do spółki "ZZO Nowy Dwór" w gminie Chojnice – gm. Czarne
	
	-
	2009 - 43,8
2010 - 231,1
	Środki własne 

	4.5
	Wniesienie udziałów do spółki "ZZO Nowy Dwór" w gminie Chojnice – gm. Debrzno
	
	-
	2009 - 29,6
2010 - 229, 3
	Środki własne 

	5. Budowa „ZZO Rokitki” – gm. Tczew

	5.1
	Budowa ZZO Rokitki 

w Tczewie, w tym kwatery na odpady poprocesowe
	Powiat tczewski
	59 497,1
	3 700,0
	Budżet gminy

	5.2
	Budowa zakładu przetwarzania odpadów budowlanych w Ropuchach, gm. Pelplin na potrzeby ZZO Rokitki
	
	3 254,1
	0
	

	6. Budowa „ZZO Eko Dolina” 

	6.1
	„Rozbudowa zakładu unieszkodliwiania odpadów „Eko Dolina” w Łężycach:

Projektowanie i rozbudowa budynku sortowni odpadów”
	Miasto Gdynia
	6 892,1
	6 892,1
	Fundusz spójności 70,98%

Środki własne 29,02%

	6.2
	„Rozbudowa zakładu unieszkodliwiania odpadów „Eko Dolina” w Łężycach:

Dostawy wraz z projektowaniem          i rozbudową linii technologicznej sortowni odpadów”
	
	5 979,0

	5 692,5

	Fundusz spójności 61,47%

Środki własne 38,53%

	6.3
	„Rozbudowa zakładu unieszkodliwiania odpadów „Eko Dolina” w Łężycach:

Projektowanie i budowa kompostowni odpadów”
	
	22 050,0

	20 742,4

	Fundusz spójności 27,69%

Środki własne 72,31%

	7.
	Budowa sortowni oraz stacji przeładunkowej w Stegnie
	Powiat nowodworski
	8,0
	-
	Budżet gmin

	8.
	Współudział w utworzeniu zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych ZZO
	Powiat gdański
	-
	100,0
	Budżet gminy

	9.
	Realizacja projektu „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku”
	Miasto Gdańsk
	325 900,0
	2009 – 116 934,9 netto

2010 – 126 599,6 netto
	61% - UE Fundusz Spójności)

30 % - NFOŚiGW (pożyczka)

9% - środki własne ZU

	10.
	System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej (prace projektowe)
	Miasto Gdańsk
	1 420,0
	2009 – 94,1

2010 – 475,1
	Środki własne ZU

	11.
	Budowa i rozwój obiektów wspomagających system zbierania odpadów komunalnych
	Miasto Słupsk
	20,0
	26,0
	Budżet miasta

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska      i Gospodarki Wodnej

	12.
	Oczyszczanie miast i wsi

(Wywóz odpadów komunalnych) – gm. Cewice
	Powiat lęborski
	-
	2009 – 18,0
2010 – 7,4
	100% budżet gminny

	13. Przedsięwzięcia w zakresie składowisk odpadów (dostosowanie, rekultywacja, monitoring itp.)

	13.1
	Rekultywacja składowiska w Miłocinie

zamknięcie składowiska
	Powiat gdański
	3 320,0
	b.d.
	Gmina Cedry  Wielkie, Fundusz Spójności, Budżet Powiatu, EFRR

	13.2
	Dofinansowanie monitoringu zamkniętego składowiska w Miłocinie
	
	120,0
	b.d.
	Gmina Cedry  Wielkie, Fundusz Spójności, Budżet Powiatu, EFRR

	13.3
	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Gołębiewie Wielkim
	
	3 000,0
	0
	Gmina Trąbki Wielkie, Budżet Powiatu, EFRR

	13.4
	Opracowanie dokumentacji rekultywacji składowiska odpadów   

w Dębnicy
	Powiat człuchowski
	-
	14,6
	Środki własne 

	13.5
	Dostosowanie składowiska odpadów   w Bobrowcu – gm. Smętowo Graniczne
	Powiat starogardzki
	11,0
	2009 – 11,0
	Budżet Gminy

	13.6
	Montaż piezometrów – gm. Cewice
	Powiat lęborski
	-
	75,4
	38,30
51% Budżet gminny

37,14
49%Dotacja powiat lęborski

	13.7
	Nadzór nad montażem piezometrów – gm. Cewice  
	
	-
	2,0
	100% Budżet gminny

	13.8
	Instalacja do odgazowania składowiska w Osowie i zamknięcie składowiska - gm. Karsin
	Powiat kościerski
	-
	69,0
	Budżet gminy

	14. Opracowanie powiatowych planów gospodarki odpadami

	14.1
	Aktualizacja i uchwalenie Planu Gospodarki Odpadami
	Powiat gdański
	25,0
	25,0
	Budżet powiatu

	14.2
	Aktualizacja Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami wraz                  z Programem Ochrony Środowiska
	Powiat nowodworski
	33,0
	33,0
	Budżet powiatu



	15. Opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami

	15.1
	Sporządzenie gminnego planu gospodarki odpadami dla gm. Debrzno
	Powiat człuchowski
	-
	7,0
	b. d.

	15.2
	Weryfikacja Planu Gospodarki Odpadami – gm. Nowy Dwór Gdański
	Powiat nowodworski
	-
	7,0
	Budżet gminy

	16.
	Zwiększanie liczby mieszkańców objętych zorganizowanym systemem odbierania  odpadów komunalnych.
	Powiat nowodworski
	0
	0
	Budżet gminy

	17. Organizowanie systemu zbiórki odpadów (wielkogabarytowych, niebezpiecznych - ZSEiE, budowlanych)

	17.1
	Wdrożenie systemu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego
	Powiat gdański
	8,0
	7,5
	Budżet gminy

	17.2
	Organizacja punktów zbiórki odpadów wielkogabarytowych/wdrożenie zbiórki tych odpadów od mieszkańców
	Powiat nowodworski
	0
	0
	-

	17.3
	Wdrożenie systemu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
	
	0
	0
	-

	17.4
	Zbiórka odpadów niebezpiecznych – zużyty sprzęt elektryczny

 i elektroniczny
	Powiat tczewski
	100,0
	91,0
	GFOŚiGW,

Budżet gminy,

Przedsiębiorstwa 

	17.5
	Wystawki odpadów wielkogabarytowych
	Miasto Gdynia
	-
	925,2
	PFOŚiGW/

Budżet powiatu

	17.6
	Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych                          z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących           w strumieniu odpadów komunalnych

(akcja zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego))
	Miasto Słupsk
	16,0
	2,7
	Budżet miasta

	17.7
	Koszty „wystawek” i segregacji odpadów
	Miasto Sopot
	-
	2009 – 323,0
2010 – 310,0
	Budżet gminy

	18.
	Propagowanie kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie
	Powiat nowodworski
	0
	0
	-

	19.
	Koszty eksploatacyjne systemu gospodarki odpadami (zbieranie 
i transport odpadów, utrzymanie porządku i czystości na terenie powiatu)
	Powiat gdański
	4,5
	-
	Gminy, Budżet Powiatu, przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie zbiórki odpadów

	20.
	"Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz budowa kompostowni osadów ściekowych 

i odpadów biodegradowalnych 
w gminie Przechlewo"
	Powiat człuchowski
	2 494,3
	2009 - 355,3
 2010 -  2 156,0
	Środki własne, FOŚiGW, fundusze strukturalne

	21.
	Kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
	Powiat nowodworski
	0
	0
	-

	22.
	Gospodarka odpadami – Miasto Kościerzyna
	Powiat kościerski
	-
	300,0
	Budżet gminy

	23.
	Wpłata na rzecz spółki „Stary Las” – gm. Liniewo 
	
	-
	50,5
	Budżet gminy

	24.
	Wpłata na rzecz spółki „Stary Las” – gm. Karsin
	
	-
	50,0
	Budżet gminy

	25.
	Przekazanie środków na Zakład Zagospodarowania Odpadów 
w Sierpnie – gm. Lipusz


	
	-
	2009 – 81,3
2010 - 72,8
	Budżet gminy

	26.
	Segregacja odpadów zielonych
	Miasto Sopot
	-
	2009 – 85,0

2010 – 114,0
	Budżet gminy

	27.


	Sprzątanie ulic
	
	-
	2009 – 2 223,0

2010 – 2 301,0 
	Budżet gminy

	28.
	Sprzątanie plaż
	
	-
	2009 – 501,0 

2010 – 330,0 
	Budżet gminy

	29.
	Zakup koszy na odpady uliczne
	
	-
	2009 – 32,0

2010 – 20,0
	Budżet gminy

	30.
	Zakup sprzętu do sprzątania miasta
	
	-
	2009 – 512,0

2010 – 298,0 
	Budżet gminy /Zakład Oczyszczania Miasta

	31.
	Składka na funkcjonowanie KZG
	
	-
	2009 – 98,0 

2010 – 101,0 
	Budżet gminy

	III Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi

	1. System selektywnej zbiórki odpadów

	1.1
	Modernizacja i rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmującej 100 % mieszkańców 
w ścisłym powiązaniu z projektem „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku”
	Miasto Gdańsk
	1,4
	2009 – 0,1
2010 –1,2
	2009r.: 

21,4 % - środki własne ZU

78,6% - budżet Gminy (w tym PFOŚiGW)

2010r.:

58,6% - środki własne ZU

41,4% - budżet Gminy 

	1.2
	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki – gm. Cewice
	Powiat lęborski
	-
	2009 – 43,7
2010 – 11,4
	100% budżet gminny

	1.3
	Uzupełnienie systemu zbierania (pojemniki) – gm. Sztutowo
	Powiat nowodworski
	-
	50,0
	Budżet gminy

	1.4
	Rozszerzenie i promowanie segregacji odpadów  u źródła
	
	2,2
	3,2
	Budżet gminy

	1.5
	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych,

w tym podpisanie umowy z organizacja odzysku na wyposażenie gminy oraz opróżnianie pojemników
	Powiat gdański
	6,0
	-
	Budżet gminy

	1.6
	Selektywna zbiórka szkła i tworzyw sztucznych – gm. Smętowo Graniczne
	Powiat starogardzki
	-
	2009 - 25,2

2010 – 23,0
	GFOŚiGW oraz budżet gminy

	1.7
	Segregacja opakowań szklanych            i plastikowych – gm. Skarszewy
	
	60,0
	2009 - 30,0

2010 - 30,0
	GFOŚiGW, budżet gminy

	1.8
	Zakup pojemników do segregacji odpadów dla szkoły (II LO                   w Starogardzie Gd.)
	
	-
	2009 - 2,5
	PFOŚiGW,



	1.9
	Intensyfikacja selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie całego powiatu
	Powiat tczewski
	b.d.
	301,37
	PFOŚiGW,

GFOŚiGW.

Budżet gminy,

przedsiębiorstwa

	1.10
	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z terenów publicznych

(Zakup koszy na psie odchody)
	Miasto Słupsk
	40,0
	7,0
	Budżet miasta

	1.11
	Selektywna zbiórka odpadów szkła, papieru i tworzyw sztucznych
	Powiat kościerski
	-
	9,7
	Budżet powiatu, PFOŚiGW

	1.12
	Zakup pojemników do segregacji
	Miasto Sopot
	-
	2009 – 88,0 

2010 – 63,0
	Budżet gminy

	IV Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi

	1. Punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON)

	1.1
	Organizacja punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych
	Powiat nowodworski
	0
	0
	-

	1.2
	System zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON oraz objazdowa zbiórka)
	Miasto Gdynia
	-
	144,1
	Komunalny Związek Gmin + dotacje WFOŚ

	2. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów na terenie miasta/powiatu

	2.1
	Dofinansowanie usuwania, transportu 
i unieszkodliwiania odpadów azbestowych – M. Lębork
	Powiat lęborski
	-
	27,5
	GFOŚiGW

	2.2
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest – gm. Nowy Dwór Gdański, 
gm. Stegna, gm. Sztutowo
	Powiat nowodworski
	20,0
	62,6
	Budżet gminy,

 WFOŚiGW,

 mieszkańcy

	2.3
	Usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest
	Powiat gdański
	-
	-
	WFOŚiGW

Budżet gminy 

	2.4
	Dofinansowanie gmin w zakresie usuwania azbestu 
	Powiat starogardzki
	-
	2009 – 52,4
	PFOŚiGW

	2.5
	Dofinansowanie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów azbestowych
	Powiat tczewski
	20,0
	74,1
	GFOŚiGW, WFOŚiGW,

PFOŚiGW,

budżet gminy

	2.6
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest – gm. Cewice
	Powiat lęborski
	-
	168,9
	WFOŚiGW  

	2.7
	Usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest
	Powiat słupski
	-
	2009 - 250,3
	PFOŚiGW,  

WFOŚiGW (93,314 tys. zł)

	
	
	
	
	2010 – 61,0
	WFOŚiGW

	2.8
	Usuwanie azbestu
	Miasto Sopot
	-
	1,5
	Budżet gminy

	3. Opracowanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest

	3.1
	Sporządzenie programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gm. Debrzno
	Powiat człuchowski
	-
	15,4
	b. d.

	3.2
	Opracowanie gminnych programów usuwania wyrobów zawierających azbest
	Powiat tczewski
	10,0
	0
	Zadanie zrealizowane przez pracowników Urzędu Gminy

	3.3
	Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest powiatu tczewskiego
	
	3,5
	0
	Zadanie zrealizowane przez pracownika Starostwa

	3.4
	Prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie Programem usuwania azbestu  i wyrobów zawierających azbest  z terenu Miasta Słupska (Konferencja „Azbest wokół nas. Poznaj zagrożenie-oceń-usuń”)
	Miasto Słupsk
	2,0
	3,6
	Budżet miasta

	3.5
	Wykonanie gminnego programu usuwania azbestu – gm. Cewice
	Powiat lęborski


	-
	9,2
	100% Budżet gminny

	V Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami pozostałymi

	1.
	PTH Pestar- Budowa zakładu  przetwarzania i recyklingu ZSEiE 
w Starogardzie Gd.
	Powiat starogardzki
	2 047,0
	2009 – 1 870,0 

                     2010 - 137,0
	1 247,10 tys. środki własne PTH Pestar, 400,00 tys. środki krajowe (budżet państwa), 400,00 tys. fundusz spójności

	2.
	Zakup sorbentów do usuwania skażeń dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej
	
	
	2009 – 23,9

2010 – 24,9
	PFOŚiGW, budżet powiatu

	3.
	Zamontowanie instalacji do termicznego przekształcania odpadów medycznych (posiadającej możliwości unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych) o wydajności 200 kg/h 

w zmodernizowanej spalarni odpadów medycznych przy Zespole Opieki Zdrowotnej 

w Tczewie
	Powiat tczewski 
	50,0
	892,4
	WFOŚiGW, 

Budżet powiatu, PFOŚiGW 

	4.
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód; etap II Zagospodarowanie osadów ściekowych
	Miasto Gdańsk
	26 145 042,1 €
	2009 r. – 453 527,6 €  

2010 r. –4 834 509,6 €
	Środki własne GIWK

	5.
	Modernizacja i rozwój systemów zagospodarowania osadów ściekowych (Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska)
	Miasto Słupsk
	1 331, 6 (miasto Słupsk)

755, 7 (Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.)
	-
	Budżet miasta, budżet Spółki Wodociągi Słupsk 

	6.
	Usuwanie odpadów
	Powiat kościerski
	-
	4,7
	PFOŚiGW

	7.
	Usuwanie padłych zwierząt
	Miasto Sopot
	-
	2009 – 18,0
2010 – 18,0
	Budżet gminy

	8.
	Usuwanie wraków
	Miasto Sopot
	-
	2009 – 3,0
2010 - 1,7
	Budżet gminy

	VI Przedsięwzięcia informacyjno – edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami

	1.
	Konkurs-zbieranie odpadów (baterie) – gm. Cewice
	Powiat lęborski
	-
	3,3
	Budżet gminny

	2.
	Zakup worków na akcję sprzątania świata – gm. Cewice
	
	-
	2009 – 1,4
2010 – 1,4
	Budżet gminny

	3.
	Gmina Smętowo Graniczne: Zakup pojemników na odpady, Akcja Sprzątania Świata
	Powiat starogardzki
	-
	2009 – 5,0

2010 – 4,0
	

	4.
	Edukacja ekologiczna w gm. Zblewo.

Gminne konkursy zbiorki makulatury
	
	-
	2009 – 5,3

2010 – 4,0

2009 -  5,9

2010 – 11,6
	GFOŚiGW, budżet gminy

	5.
	Zakup toreb ekologicznych wielokrotnego użycia
	
	-
	2009 -14,9

2010 – 9,8
	PFOŚiGW, budżet powiatu

	6.
	Zakup worków i rękawic jednorazowych dla Akcji Sprzątania Świata
	
	-
	2009 – 3,6

2010 - 3,8
	PFOŚiGW, budżet powiatu

	7.
	Dofinansowanie działań związanych 
z edukacją ekologiczną, koordynacja wdrażania Planu Gospodarki Odpadami
	Powiat tczewski
	14,0
	377,5
	Budżet gminy, GFOŚiGW, placówki oświatowe

	8.
	Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej w latach 2009 i 2010
	Powiat nowodworski
	8,0
	8,0
	Budżet powiatu

	9.
	Działania uświadamiające (selektywna zbieranych surowców wtórnych, bioodpadów, kompostownie przydomowe) – gm. Nowy Dwór Gdański
	
	-
	2,5
	Budżet Gminy

	10.
	Przygotowanie materiałów dot. celowości wprowadzania segregacji odpadów w gospodarstwach domowych oraz minimalizacji produkcji odpadów – gm. Nowy Dwór Gdański
	
	-
	2,4
	Budżet Gminy

	11.
	Rozprowadzanie materiałów informacyjnych– gm. Nowy Dwór Gdański
	
	-
	0,5
	Budżet Gminy

	12.
	Działania edukacyjno -  informacyjne – gm. Stegna
	
	-
	0,6
	Budżet Gminy

	13.
	Edukacja ekologiczna w szkołach
	Powiat gdański
	68,0
	53,0
	Budżet Gminy



	14.
	Kampanie edukacyjne
	Powiat kościerski
	-
	7,3
	Budżet powiatu, PFOŚiGW

	15.
	Prowadzenie działań́ edukacyjno- informacyjnych z zakresu gospodarki odpadami

-Zakup „psich pakietów”  -do akcji edukacyjnej

-Wykonanie plakatu promującego nawyki sprzątania po psie

- Zakup worków i rękawic, akcja Sprzątanie Świata
	Miasto Słupsk
	30,0
	17,3
	Budżet miasta

	16.
	Koszty programów edukacyjno-informacyjnych
	Miasto Sopot
	-
	2009 – 202,0
2010 – 151,0
	Budżet gminy

	17.
	Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu kartuskiego / Przeprowadzanie w szkołach, wśród mieszkańców miast, wsi i turystów częstych kampanii informacyjnych dotyczących ważności selektywnej zbiórki odpadów do wtórnego wykorzystania, odpadów ulegających biodegradacji i odpadów niebezpiecznych; promowanie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji przez mieszkańców wsi we własnym zakresie
	Powiat kartuski
	-
	20,0
	Budżet powiatu


Tabela 27  Projekty w zakresie gospodarki odpadami finansowane przy udziale środków krajowych i zagranicznych w województwie w okresie sprawozdawczym 2009-2010 (poza wymienionymi w tabeli 25)

	L.p.
	Nazwa projektu
	Okres realizacji
	Koszt projektu

[PLN]
	Źródło finansowania

(podać % udział w projektach)
	Beneficjent (beneficjenci)/
podmiot realizujący

	
	
	Początek
	Planowane zakończenie
	
	
	

	Projekty realizowane w 2009 roku



	1.
	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
w Sierznie
	Czerwiec 2009 r.
	Grudzień 2011 r.
	27 248 048,9
	EFRR (15 670 025,00)- 70 % w kosztach kwalifikowalnych
	Zakład Zagospodarowania Odpadów   Sierzno Sp. z o.o.

	2.
	Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji odpadów Komunalnych „Stary Las”
	2009 r.
	2012 r.
	115 499 934,0
	Fundusz Spójności (70 839 815,00)- 85% w kosztach kwalifikowalnych
	Zakład Utylizacji odpadów Komunalnych „Stary Las” 
Sp. z o.o.

	3.
	Kompleksowy system selektywnej zbiórki odpadów z terenu Gminy Brusy
	2009 r.
	2010 r.
	490 806,0
	PROW (200 000,00)- 49,71 % w kosztach kwalifikowalnych
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach

	4.
	Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych 
z terenów wiejskich w gminie Czersk
	2009 r.
	2009 r.
	533 302,7
	PROW (200 000,00)- 45,75 % w kosztach kwalifikowalnych
	Zakład Usług Komunalnych           Sp. z o.o. w Czersku

	5.
	Zakup pojemników do segregacji odpadów na terenie gminy Lichnowy
	2009 r.
	2010 r.
	75 999,9
	PROW (46 721,00)-75 % w kosztach kwalifikowalnych
	Gmina Lichnowy

	6.
	Realizacja zadań Planu Gospodarki Odpadami, organizacja gminnego punktu zbiórki odpadów -zakup pojazdu śmieciarki
	2009 r.
	2010 r.
	473 006,0
	PROW (200 000,00)- 51,58 % w kosztach kwalifikowalnych
	Gmina Dzierzgoń

	7.
	"Pomyśl o przyszłości -segreguj odpady od

młodości"- regulacja gospodarki odpadami na terenie gminy Mikołajki Pomorskie
	2009 r.
	2010 r.
	72 511,9
	PROW (44 577,00)- 75 % w kosztach kwalifikowalnych
	Gmina Mikołajki Pomorskie

	8.
	Zakup pojemników na śmieci w celu stworzenia systemu zbioru i segregacji odpadów

komunalnych
	2009 r.
	2010 r.
	216 000,0
	PROW (132 786,00)- 75 % w kosztach kwalifikowalnych
	Gmina Stężyca

	suma
	
	
	
	143 241 978,41
	
	

	Projekty realizowane w 2010 roku



	1.
	Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew
	2010 r.
	2013 r.
	112 871 542,0
	Fundusz Spójności- 77,58%
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie

	
	Budowa nowej kwatery składowania odpadów (w ramach projektu Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew)
	Styczeń 2010 r.
	Styczeń 2011 r.
	7 611 575,0
	
	

	2.
	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice
	2010 r.
	2013 r.
	46 156 245,4
	EFRR (12 669 755,92)- 34 % w kosztach kwalifikowalnych
	Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o w Chojnicach

	3.
	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych 
na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
w Nowym Dworze
	2010 r.
	2015 r.
	10 706 619,2
	EFRR (7 494 633,42)- 70 %
	Gmina Miejska Chojnice

	suma
	
	177 345 981,5
	
	

	Suma

ogółem
	
	320 587 959,9
	
	


Tabela 28 Środki wydatkowane na gospodarkę odpadami w województwie w okresie sprawozdawczym

	L.p.
	Źródło finansowania
	Nazwa jednostki samorządu
	Rok 2009 (zł)
	Rok 2010 (zł)
	Łącznie w okresie sprawozdawczym (zł)

	Środki krajowe

	1.
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
	Powiat człuchowski
	34 115,1
	-
	34 115,1

	
	
	Powiat starogardzki
	19 940,0
	
	19 940,0

	
	
	Powiat lęborski
	4 000 000,0
	-
	4 000 000,0

	
	
	Powiat nowodworski
	26 338,0
	-
	26 338,0

	
	
	Powiat słupski
	93 314,0
	61 040,0
	154 354,0

	2.


	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej
	Powiat kwidzyński
	471 671,0
	-
	471 671,0

	
	
	Powiat tczewski
	92 573,0
	-
	92 573,0

	
	
	Miasto Gdańsk
	514 364,0
	-
	514 364,0

	
	
	Miasto Gdynia
	381 917,1
	-
	381 917,1

	
	
	Miasto Słupsk
	39 000,0
	-
	39 000,0

	
	
	Powiat kościerski
	7 843,0
	-
	7 843,0

	
	
	Powiat chojnicki
	11 846,0 
	-
	11 846,0 

	
	
	Powiat starogardzki
	97 500,0

	-
	97 500,0


	
	
	Powiat słupski
	157 026,0
	-
	157 026,0

	3.
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej
	Powiat tczewski
	186 125,0
	-
	186 125,0

	
	
	Miasto Słupsk
	17 000,0
	-
	17 000,0

	
	
	Miasto Sopot
	279 000,0
	-
	279 000,0

	
	
	Powiat starogardzki
	71 019,0
	-
	71 019,0

	4.


	Budżety powiatów (poza PFOŚiGW)


	Powiat kwidzyński
	-
	78 997,0
	78 997,0

	
	
	Powiat tczewski
	-
	1 233,0
	1 233,0

	
	
	Miasto Gdańsk
	-
	1 269 505,0
	1 269 505,0

	
	
	Miasto Gdynia
	-
	543 256,3
	543 256,3

	
	
	Powiat lęborski
	37 140,0
	     -
	37 140,0

	
	
	Powiat kościerski
	-
	13 743,0
	13 743,0

	
	
	Powiat starogardzki
	-
	38 719,0
	38 719,0

	
	
	Powiat nowodworski
	-
	41 000,0
	41 000,0

	
	
	Powiat kartuski
	-
	20 000,0
	20 000,0

	
	
	Powiat gdański
	-
	25 000,0
	25 000,0

	5.
	Budżety gmin (poza GFOŚiGW)
	Powiat tczewski
	-
	3 976 659,0
	3 976 659,0

	
	
	Miasto Gdańsk
	-
	126 061,0
	126 061,0

	
	
	Miasto Słupsk
	18 214,7
	12 160,0 
	30 374,7

	
	
	Miasto Sopot
	3 881 500,0
	3 774 700,0
	7 656 200,0

	
	
	Powiat lęborski
	1 915 871,0
	20 232,0
	1 936 103,0

	
	
	Powiat starogardzki
	3 052 351,0
	273 407,0
	3 325 758,0

	
	
	Powiat nowodworski
	-
	107 762,0
	107 762,0

	
	
	Powiat gdański
	-
	160 500,0
	160 500,0

	6.
	Eko Fundusz
	Powiat lęborski
	6 591 408,0
	-
	6 591 408,0

	7.
	Budżet państwa
	Powiat starogardzki
	23 300,0
	375 000,0
	398 300,0  

	8.
	Budżet województwa
	Województwo pomorskie
	13 770,0
	24 590,0
	38 360,0

	Środki zagraniczne

	9.
	Fundusze strukturalne (UE)
	Miasto Gdańsk
	35 289 958,0
	123 074 177,1
	158 364 135,1

	10.
	Fundusz spójności
	Miasto Gdynia
	15 506 916,0
	-
	15 506 916,0

	
	
	Powiat starogardzki
	23 600,0
	378 000,0
	401 600,0  

	SUMA
	72 854 619,9
	134 395 741,4
	207 250 361,2


5. Ocena realizacji celów

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami PGO WP 2010 zawiera system monitoringu          i oceny realizacji zamierzonych celów, pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Założone w planie zadania i cele gospodarki odpadami zostały omówione w poniższych tabelach:

Tabela 29 Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie województwa        w okresie sprawozdawczym 2009-2010

	L.p.
	Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami
	Jednostka
	Wartości 
w 2009 roku
	Wartości 
w 2010 roku 

	 
	Ogólne
	 
	 
	 

	1. 
	Masa odpadów wytworzonych – ogółem 
	Mg
	4 415 681,8
	5 643 332,7

	2. 
	Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego)
	Mg
	26 421,5
	21 998,6

	3. 
	Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego)
	%
	0,6
	0,4

	4. 
	Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu
	Mg
	155 287,1
	213 006,0

	5. 
	Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu
	%
	3,5
	3,8

	6. 
	Masa odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii
	Mg
	396 075,4
	408 011,3

	7. 
	Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii
	%
	9,0
	7,2

	8. 
	Masa odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi do prac wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami 
	Mg
	798 429,8
	412 493,5

	9. 
	Odsetek masy odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi
	%
	18,1
	7,3

	10. 
	Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi
	Mg
	53 318,5
	8 822,2

	11. 
	Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi
	%
	1,2
	0,2

	12. 
	Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi
	Mg
	25 874,1
	39 356,8

	13. 
	Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi
	%
	0,6
	0,7

	14. 
	Masa odpadów wytworzonych poddanych składowaniu
	Mg
	677 300,8
	649 004,4

	15. 
	Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu 
	%
	15,3
	11,5

	16. 
	Liczba powiatów na terenie województwa
	szt.
	20
	20

	17. 
	Liczba zaktualizowanych powiatowych planów gospodarki odpadami
	szt.
	5
	2

	18. 
	Odsetek zaktualizowanych powiatowych planów gospodarki odpadami
	%
	25
	10

	19. 
	Liczba gmin na terenie województwa
	szt.
	123
	123

	20. 
	Liczba zaktualizowanych gminnych planów gospodarki odpadami
	szt.
	17
	28

	21. 
	Odsetek zaktualizowanych gminnych planów gospodarki odpadami
	%
	13,8
	22,8

	22. 
	Środki finansowe wydatkowane na gospodarkę odpadami 
w województwie
	mln zł
	72 854,6
	134 395,7

	23. 
	Środki finansowe wydatkowane na prace naukowo-badawcze w zakresie gospodarki odpadami
	mln zł
	b. d.
	b. d.

	
	Odpady komunalne
	
	
	

	24. 
	Liczba mieszkańców województwa ogółem
	osob.
	2 230 099
	2 240 319

	25. 
	Liczba mieszkańców województwa objętych zorganizowanym systemem zbierania10) i odbierania11) odpadów komunalnych 
	osob.
	2 107 444
	2 152 947

	26. 
	Odsetek mieszkańców województwa objętych zorganizowanym systemem zbierania10)  i odbierania11)  odpadów komunalnych
	%
	94,5
	96,1

	27. 
	Liczba mieszkańców województwa objętych systemem selektywnego zbierania10)  i odbierania11)  odpadów komunalnych
	osob.
	2 128 634
	2 174 363

	28. 
	Odsetek mieszkańców województwa objętych systemem selektywnego zbierani10) a i odbierani11) a odpadów komunalnych
	%
	95,5
	97,1

	29. 
	Masa zebranych10)  i odebranych11)  odpadów komunalnych – ogółem 
	Mg
	644 782,0
	635 613,6

	30. 
	Masa odpadów komunalnych zebranych10)  i odebranych11) selektywnie
	Mg
	36 811,0
	25 377,1

	31. 
	Masa odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne 
	Mg
	506 652,0
	547 861,6

	32. 
	Masa odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi
	Mg
	112 996,5
	167 971,3

	33. 
	Odsetek masy odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi
	%
	22,3
	30,6

	34. 
	Masa odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi 
w spalarniach odpadów
	Mg
	118,8
	115,8

	35. 
	Odsetek masy odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi 
w spalarniach odpadów
	%
	~0
	~0

	36. 
	Masa odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi 
w współspalarniach odpadów
	Mg
	0
	0

	37. 
	Odsetek masy odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi 
w współspalarniach odpadów
	%
	0
	0

	38. 
	Masa odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne składowanych bez przetwarzania
	Mg
	393 536,7
	379 774,5

	39. 
	Odsetek masy odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne składowanych bez przetwarzania
	%
	77,7
	69,3

	40. 
	Masa odpadów komunalnych zebranych9)  i odebranych10)  selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego)
	Mg
	0
	0,3

	41. 
	Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych9)  i odebranych10)  selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego)
	%
	0
	~0

	42. 
	Masa odpadów komunalnych zebranych9)  i odebranych10)  selektywnie, poddanych recyklingowi organicznemu
	Mg
	703,3
	1736,2

	43. 
	Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych9)  i odebranych10)  selektywnie, poddanych recyklingowi organicznemu
	%
	1,9
	6,8

	44. 
	Masa odpadów komunalnych zebranych9)  i odebranych10) selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach 
i współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii)
	Mg
	108,8
	230,0

	45. 
	Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych9)  i odebranych10)  selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach 
i współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii)
	%
	0,3
	0,9

	46. 
	Masa odpadów komunalnych zebranych9)  i odebranych10)  selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem)
	Mg
	23,4
	32,4

	47. 
	Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych9)  i odebranych10)  selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem)
	%
	0,1
	0,1

	48. 
	Masa odpadów komunalnych zebranych9)  i odebranych 10) selektywnie poddanych składowaniu
	Mg
	2 879,4
	69,7

	49. 
	Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych10)  i odebranych11)  selektywnie poddanych składowaniu
	%
	8,0
	0,3

	50. 
	Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r.
	Mg
	263 368,7



	51. 
	Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów
	Mg
	263 659,0
	226 512,8

	52. 
	Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r.
	%
	100,1
	86,0

	53. 
	Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne – ogółem
	szt.
	38
	37

	54. 
	Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne – ogółem 
	m3
	4 168 187,7
	3 273 011,1

	55. 
	Liczba sortowni zmieszanych odpadów komunalnych 
	szt.
	5
	6

	56. 
	Moce przerobowe sortowni zmieszanych odpadów komunalnych
	Mg/rok
	180 700
	218 700

	57. 
	Liczba sortowni odpadów surowcowych 
	szt.
	5
	4

	58. 
	Moce przerobowe sortowni odpadów surowcowych
	Mg/rok
	40 500
	35 500

	59. 
	Liczba kompostowni odpadów zielonych i selektywnie zbieranych odpadów organicznych
	szt.
	9
	10

	60. 
	Moce przerobowe kompostowni odpadów zielonych i selektywnie zbieranych odpadów organicznych
	Mg/rok
	162 250
	164 250

	61. 
	Moce przerobowe instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
	Mg/rok
	383 450
	418 450

	62. 
	Liczba spalarni, w których unieszkodliwiane są zmieszane odpady komunalne
	szt.
	1
	1

	63. 
	Moce przerobowe spalania zmieszanych odpadów komunalnych
	Mg/rok
	200
	200

	
	Odpady niebezpieczne
	
	
	

	64. 
	Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych
	Mg
	107 864,7
	138 479,0

	65. 
	Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi
	Mg
	407,1
	558,4

	66. 
	Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi
	%
	0,4
	0,4

	67. 
	 Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu
	Mg
	15 318,5
	19 107,6

	68. 
	Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu
	%
	14,2
	13,8

	69. 
	Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia
	Mg
	830,2
	369,8

	70. 
	Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia
	%
	0,8
	0,3

	71. 
	Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie
	Mg
	69 731,0
	29 266,0

	72. 
	Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie
	%
	64,6
	21,1

	73. 
	Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych
	Mg
	942,5
	1126,4

	74. 
	Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi
	Mg
	0
	0,2

	75. 
	Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi
	%
	0
	~0

	76. 
	Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu
	Mg
	1,0
	3,4

	77. 
	Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu
	%
	0,1
	0,3

	78. 
	Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia
	Mg
	0
	0

	79. 
	Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia
	%
	0
	0

	80. 
	Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie
	Mg
	1,0
	3,4

	81. 
	Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie
	%
	0,1
	0,3

	82. 
	Masa pozostałych do zlikwidowania urządzeń zawierających PCB
	Mg
	bd.
	4,96

	83. 
	Masa wprowadzonych na rynek olejów przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa
	Mg
	bd.
	bd.

	84. 
	Masa olejów odpadowych poddanych odzyskowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa
	Mg
	74 822,6
	75 116,6

	85. 
	Masa olejów odpadowych poddanych recyklingowi (regeneracji) 
w instalacjach znajdujących się na terenie województwa
	Mg
	14 791,0
	9 480,0

	86. 
	Masa wprowadzonych na rynek przenośnych baterii i akumulatorów przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa 4
	Mg
	bd.
	404,2

	87. 
	Masa selektywnie zebranych zużytych baterii i akumulatorów przenośnych4
	Mg
	bd.
	183,2

	88. 
	Masa zebranych zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych5
	Mg
	1 800,4
	2 078,8

	89. 
	Masa odpadów ze zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa6
	Mg
	0
	0

	90. 
	Masa zebranych zużytych baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych5
	Mg
	4,6
	26,0

	91. 
	Masa odpadów ze zużytych baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa6
	Mg
	0
	0

	92. 
	Masa pozostałych zebranych zużytych baterii i akumulatorów5
	Mg
	118,0
	290,5

	93. 
	Masa pozostałych zebranych zużytych baterii i akumulatorów poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa6
	Mg
	0
	0

	94. 
	Liczba wprowadzonych na rynek baterii i akumulatorów przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa4
	szt.
	2 902 907,0
	23 911 459,0

	95. 
	Poziom odzysku baterii i akumulatorów7
	%
	22,7
	bd.

	96. 
	Poziom recyklingu baterii i akumualtorów8
	%
	9,2
	bd.

	97. 
	Masa pozostałych zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest – do usunięcia i unieszkodliwienia
	Mg
	98 269,0
	125 226,0

	98. 
	Liczba zinwentaryzowanych mogilników pozostałych do likwidacji wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku
	szt.
	0
	0

	99. 
	Liczba zlikwidowanych mogilników w danym roku okresu sprawozdawczego
	szt.
	2
	0

	100. 
	Masa szacunkowa przeterminowanych pestycydów zawartych 
w pozostałych do likwidacji zinwentaryzowanych mogilnikach
	Mg
	0
	0

	101. 
	Liczba stacji demontażu wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku 3)
	szt.
	32
	

	102. 
	Liczba punktów zbierania pojazdów wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku 3)
	szt.
	14
	14

	103. 
	Masa zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji przez i na poczet stacji demontażu znajdujących się na terenie województwa3)
	Mg
	6 479,6
	6 270,9

	104. 
	Masa odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych odzyskowi w stacjach demontażu działających na terenie województwa
	Mg
	8 385,3
	9 076,6

	
	Komunalne osady ściekowe
	
	
	

	105. 
	Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych
	Mg
	151 396,4
	181 567,6

	106. 
	
	Mg sm.
	34 058,3
	31 555,8

	107. 
	Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi
	Mg
	56 507,2
	77 434,3

	108. 
	Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi
	%
	37,4
	42,7

	109. 
	Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi
	Mg
	9 275,8
	19 720,0

	110. 
	Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi
	%
	6,1
	10,9

	111. 
	Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie
	Mg
	9 924,4
	10 024,4

	112. 
	Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie
	%
	6,6
	5,5

	113. 
	Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w innych zastosowaniach
	Mg
	93 909,8
	46 601,7

	114. 
	Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w innych zastosowaniach
	%
	62,0
	25,7

	115. 
	Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych na składowiskach odpadów
	Mg
	7 539,7
	4 208,1

	116. 
	Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych na składowiskach odpadów
	%
	5,0
	2,3

	117. 
	Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych unieszkodliwionych innymi metodami niż wyżej wymienione
	Mg
	0
	79,0

	118. 
	Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych unieszkodliwionych innymi metodami niż wyżej wymienione
	%
	0
	~0

	
	Odpady opakowaniowe
	
	
	

	119. 
	Masa opakowań wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa
	Mg
	91 252,5
	96 430,8

	120. 
	Masa opakowań ze szkła wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa
	Mg
	5 360,3
	5 485,8

	121. 
	Masa opakowań z tworzyw sztucznych wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa
	Mg
	17 547,9
	18 376,2

	122. 
	Masa opakowań z papieru i tektury wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa
	Mg
	34 024,8
	36 682,3

	123. 
	Masa opakowań z metali wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa
	Mg
	7 044,5
	8 617,9

	124. 
	Masa opakowań z drewna wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa
	Mg
	27 275,0
	27 268,6

	125. 
	Masa odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi – ogółem 
w instalacjach znajdujących się na terenie województwa
	Mg
	24 978,7
	30 696,3

	126. 
	Masa odpadów opakowaniowych podanych recyklingowi – ogółem 
w instalacjach znajdujących się na terenie województwa
	Mg
	3 552,3
	3 682,6

	127. 
	Masa odpadów opakowaniowych ze szkła poddanych recyklingowi 
w instalacjach znajdujących się na terenie województwa
	Mg
	0
	0

	128. 
	Masa odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych podanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa
	Mg
	3 003,3
	3 309,5

	129. 
	Masa odpadów opakowaniowych z papieru i tektury podanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa
	Mg
	227,0
	158,1

	130. 
	Masa odpadów opakowaniowych z metali podanych recyklingowi 
w instalacjach znajdujących się na terenie województwa
	Mg
	0
	0

	131. 
	Masa odpadów opakowaniowych z drewna podanych recyklingowi 
w instalacjach znajdujących się na terenie województwa
	Mg
	322,0
	215,0

	
	Zużyte opony
	
	
	

	132. 
	Masa opon wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa
	Mg
	11 469,3
	9 459,0

	133. 
	Masa opon poddanych innym niż recykling procesom odzysku 
w instalacjach znajdujących się na terenie województwa
	Mg
	2 834,2
	790,7

	134. 
	Masa opon poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa
	Mg
	1 558,5
	1 638,2

	1) – ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późń. zm.) 

	2) – według załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

3) – określonych w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

4) – od 2010 r., zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 

5) – 2009, 2010 r. na podstawie zbiorczych zestawień danych z ustawy o odpadach

6) – 2009 r. - na podstawie zbiorczych zestawień danych z ustawy o odpadach, 2010 r – może być na podstawie zbiorczych zestawień danych z ustawy o odpadach lub z ustawy o bateriach i akumulatorach 

7)-tylko 2009 r. z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

8) - 2009 r. z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, 2010 r. z ustawy o bateriach i akumulatorach

	9) – odpady zbierane w pojemnikach w miejscach publicznych lub dowożone do punktów zbierania 

10) – odpady odbierane z nieruchomości lub z pojemników umieszczonych na osiedlach, bez względu na to, czy są zbierane jako       odpady zmieszane bądź w sposób selektywny




Tabela 30 Wskaźniki ogólne dla monitorowania osiągania celów przyjętych w PGOWP 2010 

	Lp.
	Nazwa wskaźnika
	Jednostka
	Rok bazowy lub rok określający sytuacje aktualną
	Rok, w którym należy osiągnąć cel
	Stan na 31.12.2010 r.

	1.
	Liczba składowisk odpadów komunalnych
	
	2006
	2015
	36,0

	
	
	sztuki
	56
	9
	

	2.
	Udział odpadów komunalnych składowanych w odniesieniu do odpadów wytworzonych
	
	2005
	2015
	68,0

	
	
	%
	93
	85
	

	3.
	Stopień redukcji lub masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska w stosunku do wytworzonych w 1995 r.
	
	1995
	2010
	2013
	2015
	86,0

	
	
	%
	-
	75
	50
	44
	

	
	
	tys. Mg
	
	197250
	131500
	120230
	

	4.
	Udział przenośnych zużytych baterii i akumulatorów zbieranych selektywnie w odniesieniu do wprowadzanych do obrotu
	
	2004
	2012
	2016
	45,3

	
	
	%
	10
	25
	45
	


6. Podsumowanie

Sprawozdanie z realizacji w okresie 2009-2010 zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010 jest wykonaniem ustawowego obowiązku nałożonego art. 12b pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243                   ze zmianami). Sprawozdanie określa stopień wykonania zadań zapisanych w ww. planie gospodarki odpadami w pierwszym okresie sprawozdawczym 2009-2010. 

Zawiera usystematyzowane informacje na temat działań, jakie podjęto w powiatach i w gminach        w zakresie gospodarki odpadami, wydatków jakie poniesiono w związku z ich realizacją, a także wskazuje kierunek rozwoju gospodarki odpadami w województwie pomorskim.

Bazując na informacjach zawartych w niniejszym opracowaniu można wyciągnąć następujące wnioski:

1. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010 był realizowany prawie we wszystkich działaniach, jakie zostały wskazane w dokumencie.

2. Istniejące systemy zbierania odpadów w województwie:

Szacuje się, że zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych objętych jest ok. 96 % mieszkańców województwa pomorskiego. Obserwuje się poprawę w zakresie funkcjonowania systemu w zakresie zorganizowanego systemu zbierania odpadów komunalnych. 

Na terenach wiejskich, zwłaszcza w gminach charakteryzujących się znacznym rozproszeniem zabudowy, system zorganizowany obejmował jedynie część mieszkańców: od 60 % do blisko 100 %. Natomiast w miastach liczba osób objętych zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych kształtowała się na poziomie 98%-100% i również w miastach część mieszkańców (dotyczy to przede wszystkim mieszkańców zabudowy jednorodzinnej) uchylała się od podpisania umów na odbiór odpadów komunalnych.

Najczęściej na terenach miejskich funkcjonuje trójpojemnikowy system zbierania makulatury, szkła i tworzyw sztucznych. Na terenach wiejskich najczęściej stosowany jest system gniazdowy, dwupojemnikowy - opakowania ze szkła i tworzyw sztucznych. Uzupełnieniem systemu było indywidualne gromadzenie odpadów surowcowych w systemie workowym, stosowany                 w zabudowie rozproszonej i na terenach wiejskich.

Odpady gromadzone były w pojemnikach różnej wielkości. Odpady odbierane były od właścicieli nieruchomości przez firmy, z którymi zawarto umowy i które posiadały stosowne zezwolenia władz gminnych. Odbieranie odpadów miało miejsce przeważnie raz w tygodniu (w okresie letnim) lub 2 razy w tygodniu (w okresie zimowym). Od kwietnia 2010 r. Miasto Gdańsk w kilku dzielnicach wprowadziło system dualny segregacji odpadów. Do osobnych pojemników gromadzone są odpady suche i mokre. System z powodzeniem funkcjonuje i w najbliższym czasie będzie rozszerzany w kolejnych dzielnicach. W 2012 r. nowym systemem objęty już będzie cały Gdańsk. Segregacja odpadów w systemie dualnym nie wyklucza jednak zbierania odpadów         w systemie gniazdowym.

3. Na koniec 2010 r. w województwie pomorskim funkcjonowało 36 składowisk odpadów komunalnych (28 gminne lokalne składowiska odpadów, 8 przy istniejących ZZO). Realizowana jest budowa 1 składowiska przy ZZO Stary Las. Sukcesywnie postępują prace związane z budową regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i zamykaniem składowisk niespełniających wymagań prawnych.

4. W aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP 2010), przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 1006/XXXIX/09 w dniu 26 października 2009 r. wskazano m. in. lokalizację 9 regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów, a także wymieniono składowiska, które po dostosowaniu do wymagań formalno-prawnych dopuszczone zostały do dalszego funkcjonowania. Przewidziane jest, że część składowisk funkcjonować będzie do czasu ich wypełnienia, natomiast reszta do momentu wybudowania regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (ZZO). 

5. Dla 26 składowisk zlokalizowanych na obszarze działania ZZO Nowy Dwór i ZZO Stary Las, które po uruchomieniu tych zakładów zostaną zamknięte, zapewnione są już środki finansowe na rekultywację (dofinansowanie z RPO WP na lata 2007-2013).

6. Na koniec okresu sprawozdawczego na terenie województwa pomorskiego funkcjonują już 4 regionalne ZZO, które są w pełni wyposażone w instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, są to ZZO Eko Dolina, ZZO Gilwa Mała, ZZO Bierkowo, ZZO Czarnówko. Na terenie zakładów ZZO Sierzno i ZZO Szadółki trwają prace modernizacyjne. Na lata 2011-2014 planowana jest rozbudowa ZZO Czarnówko. Po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych (Fundusz Spójności i EFRR) trwa budowa zakładów: ZZO Nowy Dwór, ZZO Rokitki oraz ZZO Stary Las. Przewiduje się, że w 2014 r. będą funkcjonowały już wszystkie pomorskie zakłady zagospodarowania odpadów.
7. W latach 2009-2010 realizowano założony w PGO WP 2010 plan zamykania do końca 2009 r. składowisk niespełniających standardów Unii Europejskiej na terenie województwa pomorskiego. W okresie sprawozdawczym zamknięto 7 składowisk odpadów o łącznej powierzchni 16,68 ha.

8. W sektorze gospodarczym gospodarka odpadami bazowała na istniejących już instalacjach do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów i działaniach podejmowanych przez przedsiębiorców.

9. Ustawa o zmianie ustawy o odpadach z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145) wprowadziła kary pieniężne w wysokości 10 000 zł, które miałyby być nałożone na przedsiębiorcę, który nie wypełni obowiązku sporządzania i przekazywania marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Fakt ten wpłynął na zdyscyplinowanie przedsiębiorców i wzrost liczby przedłożonych w 2010 r. zbiorczych zestawień danych o odpadach. Kolejne zmiany legislacyjne (ustawa             o odpadach z dnia 28 kwietnia 2011 r., Dz. U. z 2011 r. Nr 138, poz. 809) zweryfikowały,  wcześniej  wprowadzoną, dziesięciotysięczną karę pieniężną. W chwili obecnej jeśli posiadacz odpadów, wbrew obowiązkowi, nie przekazuje zbiorczego zestawiania danych podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł. 
Szacuje się, że niewielka część przedsiębiorców, pomimo obowiązku, nie dokonuje sprawozdawczości, co wpływa na niekompletność danych dotyczących gospodarki odpadami       w województwie pomorskim.

10. Sprawozdanie pomogło zidentyfikować problemy i okoliczności (głównie finansowe i logistyczne w praktycznym wdrażaniu planu), które uniemożliwiły podejmowanie stosownych działań           w zakresie realizacji niektórych celów i kierunków działań, co może być przydatne                       w przeformułowaniu treści celów i kierunków działań w aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego. 










� W  przypadku odpadów komunalnych (grupa 20) podano sumę odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości �i zebranych


� Z uwagi na specyfikę odpadów w postaci wycofanych pojazdów w tabeli podano w miejsce ilości wytworzonych odpadów ilość odpadów zebranych przez stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów. 


�	 Ujęto tylko instalacje o mocy przerobowej powyżej 1000 Mg/rok





PAGE  
1

